OBJETIVOS

O presente projeto visa:

- Identificar e entender os direcionadores estratégicos que norteiam a SEFAZ

- Estabelecer os direcionadores táticos derivados da visão estratégica

- Mapear os processos atuais da área de administração tributária;

- Conectar as iniciativas em curso dentro da SEFAZ com o planejamento de implementação dos novos processos;

- Mapear infraestrutura tecnológica e informacional que suporta os processos atuais

- Capacitar a equipe executiva em análise e redesenho dos processos de negócios;

- Redesenhar os processos da área de administração tributária considerando os novos desafios e cenários tecnológicos, legais e de recursos humanos, alinhando-os ao planejamento estratégico da SEFAZ, em especial os processos de planejamento e execução da fiscalização, informações econômico-fiscais, cobrança e auditoria informatizada. Nesta atividade a consultora deverá utilizar ferramenta de BPM – Business Process Modelling para redesenhar os novos processos;

- Elaborar análise de gaps entre processos atuais e processos redesenhados gerando especificações de negócios permitindo à SEFAZ adequar os seus sistemas de informações de forma a suportar os processos redesenhados.

- Propor um mapa de direcionamento (road map) para conduzir um programa de modernização e evolução operacional, incorporando os novos desafios legais e tecnológicos;

- Realinhamento da estrutura organizacional, redefinição de competências e perfis profissionais resultantes do redesenho dos processos;

5. METAS

- Os processos da área de administração tributária estarão redesenhados e alinhados com o Planejamento Estratégico da SEFAZ na entrega do relatório final até o Xº mês de trabalho, conforme cronograma;

- A equipe executiva definida pela SEFAZ, estará capacitada em análise, modelagem e redesenho dos processos de negócios mediante a transferência de metodologia e ferramentas, providas pela consultoria contratada, previamente ao inicio das atividades do mapeamento dos processos atuais, até o Xº mês de trabalho, conforme cronograma;

- Apresentação da análise da estrutura tecnológica e informacional atuais, até o Xº mês de trabalho, conforme cronograma;

- Apresentação da análise da estrutura organizacional atual, até o Xº mês de trabalho, conforme cronograma;

- Apresentação da análise de gaps entre processos atuais e processos redesenhados contendo as especificações de negócios até o Xº mês de trabalho, conforme cronograma;

- Apresentação do modelo de gestão dos processos redesenhados, contemplando: a reestruturação das áreas afetadas, dos postos de trabalhos, competências gerenciais e técnicas e perfis profissionais até o segundo nível hierárquico abaixo da superintendência até o Xº mês de trabalho, conforme cronograma;

- Apresentação da macro arquitetura tecnológica e informacional para suportar a nova estrutura de processos.

- Apresentação de um plano de multiplicação e treinamento para capacitar os recursos internos para a nova estrutura de processos

- Apresentação da especificação dos gaps de capacitação de gestores e profissionais, até o segundo nível hierárquico abaixo da superintendência, em conformidade com os perfis estabelecidos entregue até o Xº mês de trabalho, conforme cronograma.

6. FASES E PRODUTOS DO TRABALHO

| FASES | PRODUTOS | ATIVIDADES |
| --- | --- | --- |
| F00 – Detalhamento dos objetivos estratégicos e táticos a serem alcançados com a revisão dos processos | P00.1 – Lista de objetivos estratégicos e táticos, com suas respectivas justificativas. | A00.1 – preparação e condução de workshops em fórum adequado, a fim de se homologar os objetivos a serem alcançados com o redesenho de processos. |
|  | P00.2 – Demonstração das iniciativas em andamento que interferem com o projeto de Redesenho dos Processos | A00.2 – Demonstração geral dos projetos do SEFAZ em andamento que podem interferir na revisão dos processos |
| F01 - Validação do plano de trabalho, metodologia e cronograma. | P01 - Plano de trabalho detalhando das atividades a serem executadas, as metodologias propostas, os recursos necessários, cronograma de execução, papéis e responsabilidades. | A01 - Entendimento de plano estratégico da SEFAZ, estrutura organizacional atual e escopo das atividades da área de fiscalização tributária do ICMS; A02 - Apresentar em seminário o plano de trabalho e a metodologia proposta para o desenvolvimento do trabalho, para os dirigentes e corpo técnico das áreas envolvidas; A02.1 - Validar com equipe executiva. |
|  | P02 - Documento contendo o plano de gerência do projeto. |  |
| F02 – Levantamento dos Direcionadores Estratégicos | P03 - Direcionadores estratégicos identificados | A03.1 - Entrevistar lideranças da secretária para identificar os grandes objetivos e a visão futura A03.2 - Construir os direcionadores estratégicos baseado nestas entrevistas e aprová-los junto às lideranças |
| F03 – Derivação dos Direcionadores Táticos à partir da Estratégia | P04 - Direcionadores táticos estabelecidos | A04.1 - Promover reuniões de trabalho com os coordenadores e líderes operacionais para derivar os direcionadores táticos dos direcionadores estratégicos A04.2 - Consolidar os direcionadores táticos e aprová-los junto às lideranças |
| F04 – Implantação de um escritório de gestão do projeto específico | P05 – Estruturar os componentes de um escritório de gestão de projetos P05.1 – Planos e cronogramas definidos e consolidados P05.2 – Plano de comunicação estabelecido P05.3 – Central de documentação estabelecido P05.4 – Status report semanal/mensal P05.5 – Plano de qualidade estabelecido P05.6 – Mapa de riscos e plano de ação | A05.1 – Documentar planos e escopo do programa de transformação e de cada um dos projetos que compõem o programa A05.2 – Estruturar um modelo de controle de mudanças de atividades e prazos dos projetos e iniciativas A05.3 – Desenvolvimento do plano de comunicação para conduzir o programa de transformação A05.4 – Estruturar modelo de organização e controle da documentação vinculada ao projeto e, sobretudo o que será gerado pelos projetos A05.5 – Integrar cronogramas das várias iniciativas e frentes de trabalho A05.6 – Estruturar modelo de controlar e apresentar progresso, para acompanhamento e visualização do andamento, com prazo mínimo quinzenal A05.7 – Elaborar plano de qualidade e avaliação do conteúdo gerado A05.8 – Estruturar modelo de identificação, análise e priorização de riscos |
| F04 - Capacitação de equipe executiva em análise e redesenho dos processos de negócios | P06 - Capacitação concluída - equipe executiva apta para atuar nas fases de mapeamento e redesenho de processos. | A06 - Realizar curso para capacitação dos servidores públicos, indicados pela SEFAZ, na metodologia de redesenho de processos. |
| F05 - Mapeamento dos processos atuais | P07 - Documento contendo o fluxo dos processos atuais e identificação dos problemas e oportunidades de melhorias. | A07 - Mapear os processos atuais, identificando, dentre outras questões, problemas e oportunidades de melhorias; A07.1 - Validar com equipe executiva. |
| F06 - Redesenho dos processos futuros | P08 - Documento contendo fluxos dos processos redesenhados; | A08 - Redesenhar os fluxos dos processos até o nível de atividade, contendo: insumos e resultados de cada processo e melhorias incorporadas, dentre outros aspectos, garantindo ainda os seus alinhamentos aos objetivos e metas definidos no Planejamento Estratégico da SEFAZ; A08.1 - Acompanhar e orientar os servidores públicos, indicados pela SEFAZ, nas oficinas para elaboração, discussão e validação dos processos a serem redesenhados; A09 - Definir os indicadores de desempenho vinculados aos processos redesenhados. A09.1 - Validar com equipe executiva e alta gestão. A09.2 - Realizar seminários de feedback com equipe gestora - líder do processo em discussão. |
|  | P09 - Indicadores de desempenho que suportarão os processos redesenhados |  |
| F07 - Especificações de negócios para atendimento dos processos redesenhados | P10 - Documento contendo análise de divergências (gaps) entre os processos atuais e os processos redesenhados. | A10 - Elaborar análise de divergências (gaps) entre os processos atuais e os processos redesenhados; A11 - Analisar os impactos sobre os sistemas de informações que serão afetados pelos processos redesenhados gerando as especificações ou requisitos de negócios adequados; A11.1 - Validar com equipe executiva. |
|  | P11 – Documento contendo análise de impacto sobre os sistemas de informações e especificação dos requisitos de negócios concluída e validada pela SEFAZ. |  |
| F08 – Revisão da tecnologia para atendimento dos processos redesenhados | P12 – Levantamento tecnológico e informacional P12.1 – Mapa de macro processos por sistema; P12.2 – Estrato de linhas funcionais dos macro processos, classificadas por importância; P12.3 – Mapa dos principais pontos de estrangulamento existentes na estrutura atual de sistemas. P13 – Definição de arquitetura para suportar as premissas de disponibilidade, performance, sincronismo e conectividade dos novos processos P13.1 – Short list com as soluções de melhor custo X benefício para SEFAZ. P13.2 – Parâmetros gerais para nova(s) arquitetura(s) que sustente(m) a short list. P14 – Definição dos critérios de segurança das informações, garantindo salvaguarda da disponibilidade das informações dentro dos critérios de sigilo exigidos por lei | A12.1 – Levantamento das principais informações de software e hardware para atendimento dos processos atuais da SEFAZ; A12.2 – Estratificação dos processos em linhas funcionais de acordo com a importância para a SEFAZ; A12.3 – Entendimento dos volumes e tempos das linhas funcionais de maior importância; A12.4 – Entendimento de estrangulamentos: Tempos inadequados; Concentração de conhecimento; Excesso de interfaces; Atividades manuais. A13.1 – A partir dos produtos do redesenho de processos, analisar alternativas e meios de concretização (ferramentas prontas, semi-elaboradas ou desenvolvidas sob medida). A13.2 – Analisar GAPs de informações. A13.3 – Definir short list das soluções. A13.4 – Analisar GAP tecnológico da arquitetura atual da SEFAZ para as soluções do short list. A13.5 – Analisar custos principais envolvidos na implementação da(s) nova(s) arquitetura(s). A13.6 – Confirmar short list, com análise geral de custo X benefício (informações p/ iniciar POC). A14 – Analisar aspectos de segurança, incorporando as melhores práticas de acesso, salvaguarda e disponibilidade de informações e acesso às bases de dados |
| F09 - Realinhamento da estrutura organizacional | P15 - Nova estrutura definida e validada, pela SEFAZ, até 2º nível abaixo da superintendência. | A15 - Rever e redesenhar a estrutura organizacional para atender aos novos processos. A15.1 - Validar com equipe executiva e alta gestão. A15.2 - Realizar seminários de feedback com equipe gestora - líder do processo em discussão. |
| F10 - Definição de competências e perfis profissionais | P16 – Competências e perfis profissionais dos gestores de processos e postos de trabalho definidos e validados, pela SEFAZ, até 2º nível abaixo da superintendência. | A16 - Redefinir competências e perfis profissionais dos gestores de processos e postos de trabalho resultantes do redesenho dos processos, contemplando funções e atividades; A17 - Definir perfil dos postos de trabalhos, contemplando funções, atividades e critérios para preenchimento de cargos, em conformidade com os perfis estabelecidos, e em consonância com a política de RH do Estado; A18 - Apresentação da especificação das divergências (gaps) de capacitação de gestores e profissionais, até o segundo nível hierárquico abaixo da superintendência, A18.1 - Validar com equipe executiva e alta gestão. A18.2 - Realizar seminários de feedback com equipe gestora - líder do processo em discussão. |
|  | P17 - Critérios definidos e validados, pela SEFAZ, para preenchimento dos cargos de gestão. |  |
|  | P18 - Especificação das divergências (gaps) de capacitação de gestores e profissionais, validada pela UCS e SAT. |  |
| F11 – Desenvolvimen to do plano de implantação. | P19 - Plano de implantação validado pela SEFAZ contemplando: ações, prazos e responsáveis. | A19 - Elaborar plano de implantação dos novos processos, estrutura e postos de trabalho decorrentes do redesenho dos processos; A19.1 - Validar com equipe executiva e alta gestão. A19.2 - Realizar seminários de feedback com equipe gestora - líder do processo em discussão. |
| F12 – Plano de implantação para oportunidades de ganho imediato | P20 - Plano de ação para implementar oportunidades de curto prazo | A20.1 - Segmentar os novos processos em conjuntos de ações e iniciativas que possam ser progressiva-mente incorporados aos processos vigentes A20.2 - Associar a cada conjunto de ações e iniciativas aspectos de investimento, consumo de recursos, benefícios esperados e prazos de implantação A20.3 - Identificar oportunidades de atuação imediata que tragam benefícios rápidos e perceptíveis à secretaria A20.4 - Estabelecer um plano de ação para estas oportunidades |
| F13 - Apresentação do Relatório Final | P21 - Consolidação dos relatórios parciais de cada etapa formalizando a conclusão dos trabalhos. | A21. Elaborar o relatório final contendo a consolidação dos produtos previstos e revisados, devidamente validados pela alta gestão da SEFAZ. A21.1 - Validar com equipe executiva e alta gestão. |