## Slide 1
Gerente: Daniel Abuchaim
PROGRAMA DE EXCELÊNCIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

## Slide 2
Visão Geral:
Chart: TOTAL DE 14 PROJETOS E 1 AÇÃO
| Em Andamento | Suspensos | Encerrado
TOTAL DE 15PROJETOS E 1 AÇÃO | 5 | 2 | 8

## Slide 3
Projetos em Andamento:
Implementar Estrutura de Dados de Suporte às Informações Estratégicas para a SEFAZ-MS;
Mapeamento e documentação do Acervo de Dados do Estado;
Mapear e Revisar as Políticas de Segurança do Estado;
Elaborar Plano de Capacitação para a SGI (Ação);
Plano Diretor de TI.

## Slide 4
Projetos Encerrados:
Estabelecimento de um Escritório de Projetos de TIC
Difundir Conceitos de Administração de dados e BI (ODS e DW)
Desenvolver e Institucionalizar a Metodologia para Desenvolvimento de Projetos de BI (ODS e DW)
Agir Proativamente, baseado no Monitoramento dos Recursos Computacionais (infraestrutura)
Estruturação da Área de Gestão de Dados e Informações
Adequar e Padronizar Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas
Adequar a Infraestrutura Tecnológica às Necessidades de Utilização das Ferramentas de TIC

## Slide 5
Projetos Suspensos:
Avaliar Periodicamente a Satisfação do Usuário na Utilização das Ferramentas de TIC;
Implantação das Práticas Recomendadas ITIL (Biblioteca de infraestrutura para gestão de TI);
Elaborar Política de Acesso aos Sistemas da SEFAZ.

## Slide 6
Projetos e Ações:
Código | Tipo | Nome do Projeto | Área | Gerente do Projeto | Situação | %
EPI-TIC004 | Projeto | Implementar Estrutura de Dados de Suporte às Informações Estratégicas para a SEFAZ-MS | UGTI | Maria Aparecida Santos de Oliveira | Em Andamento | 80%
EPI-TIC010 | Projeto | Mapear e Revisar as Políticas de Segurança do Estado | CSO | Caio Graco Pompeo | Em Andamento | 100%
EPI-TIC011 | Projeto | Implantação das Práticas Recomendadas ITIL (Biblioteca de infraestrutura para gestão de TI) | CSO | Jean Carlos Fernandes | Suspenso | 70%
EPI-TIC013 | Ação | Elaborar Plano de Capacitação para a SGI | CPS | Ana Paula Medeiros Rodrigues | Em Andamento | 60%
EPI-TIC014 | Projeto | Projeto Plano Diretor de TI | CSO | Caio Graco Pompeo | Em Andamento | 50%
EPI-TIC001 | Projeto | Difundir Conceitos de Administração de dados e BI (ODS e DW) | UGTI | Maria Aparecida Santos de Oliveira | Encerrado | 100%
EPI-TIC002 | Projeto | Desenvolver e Institucionalizar a Metodologia para Desenvolvimento de Projetos de BI (ODS e DW) | UGTI | Maria Aparecida Santos de Oliveira | Encerrado | 100%
EPI-TIC003 | Projeto | Agir Proativamente, baseado no Monitoramento dos Recursos Computacionais (infraestrutura) | CSO | celso T. Tanaka | Encerrado | 100%
EPI-TIC005 | Projeto | Mapeamento e documentação do Acervo de Dados do Estado | UGTI | Maria Aparecida Santos de Oliveira | Encerrado | 100%
EPI-TIC006 | Projeto | Estruturação da Área de Gestão de Dados e Informações | UGTI | Maria Aparecida Santos de Oliveira | Encerrado | 100%
EPI-TIC008 | Projeto | Adequar e Padronizar Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas | CPS | Ana Paula/Luis Cézar | Encerrado | 100%
EPI-TIC009 | Projeto | Adequar a Infraestrutura Tecnológica às Necessidades de Utilização das Ferramentas de TIC | CSO | Celso T. Tanaka | Encerrado | 100%
EPI-TIC012 | Projeto | Estabelecimento de um Escritório de Projetos de TIC | CPS | Ana Paula Medeiros Rodrigues | Encerrado | 100%
EPI-TIC007 | Projeto | Avaliar Periodicamente a Satisfação do Usuário na Utilização das Ferramentas de TIC | CSO | Celso T. Tanaka | Suspenso | 0%
EPI-TIC015 | Projeto | Elaborar Política de Acesso aos Sistemas da SEFAZ | CSO | Celso T. Tanaka | Suspenso | 0%

## Slide 7: 1) Projeto “Implementar Estrutura de Dados de Suporte às Informações Estratégicas para a SEFAZ-MS”: - Projeto em fase de Encerramento. 2) Projeto “Mapear e Revisar as Políticas de Segurança do Estado”: - Projeto em fase de Encerramento, aguardando apresentação do Relatório Final para aprovação do Patrocinador.
Pontos Relevantes:

## Slide 8: 3) Projeto “Implantação das Práticas Recomendadas ITIL”: - Projeto Suspenso com previsão de implantação de outras etapas previstas pela Biblioteca ITIL: Gestão de Mudanças e Gestão de Problemas. 4) Projeto “Projeto Plano Diretor de TI”: Termo de Referência para a contratação de Empresa de Consultoria já concluído. Processo se encontra na Central de Compras.
Pontos Relevantes:

## Slide 9: 5) Projeto “Avaliar Periodicamente a Satisfação do Usuário na Utilização das Ferramentas de TIC”: - Sugestão para o Projeto – Cancelamento – Projeto contemplado por outra ação do Planejamento Estratégico 6) Projeto “Elaborar Política de Acesso aos Sistemas da SEFAZ”: - Sugestão para o Projeto – Cancelamento – As ações previstas no projeto foram abrangidas pelo Projeto de Políticas de Segurança de TIC. 7) Criar metodologia para mapeamento e documentação do Acervo de Dados do Estado: - Projeto em fase de encerramento – aguardando apresentação para o Comitê Gestor da SGI.
Pontos Relevantes:

## Slide 10
Principais Benefícios:
Alinhamento com o Planejamento Estratégico da SEFAZ;
Ganho efetivo com as atividades relativas à tecnologia de informações, no que tange à sistemática, modelos, técnicas, ferramentas e segurança, bem como, a definição e desenvolvimento da configuração física e lógica dos sistemas usados ou operados em rede pela Secretaria e por órgãos e entidades do Poder Executivo.
Visão executiva dos projetos;
Reuniões periódicas e pré-formatadas para acompanhamento dos Projetos;
Maior integração entre os projetos;
Priorização dos projetos;