## Slide 1
<number>
Resultado do Projeto
Apresentação
Prospecção e Avaliação Técnica de software aplicativo para suportar o processo de gestão dos programas de modernização (portafólio) e projetos (produtos) no âmbito do PROFISCO - COGEF
José Carlos Gomes Torquato
Consultor BID Contratado

## Slide 2
Definir e executar processo de prospecção, avaliação e geração de relatório apresentando uma lista de produtos avaliados, conforme critérios estabelecidos nas fases de iniciação e estruturação do trabalho, e que visam a identificação de software aplicativo para suportar a gestão de portfólios (PROFISCO) e seus projetos (produtos).
Objetivo do Projeto

## Slide 3
Ao final dos trabalhos, estimado em dois meses, os Estados brasileiros deverão ter um conjunto de relatórios que ofereça uma avaliação técnica de ferramenta de software que suporte a gestão de seus programas de modernização (portifólio de produtos) e seus projetos (produtos).
Metas e Alcance

## Slide 4
Fases do Projeto
Fase 1 – Iniciação
Plano de trabalho;
Workshop de nivelamento conceitual sobre processo de avaliação e seleção de produto de software e sobre produto de software para a gestão de portifólios e projetos;
Diretrizes para o processo de avaliação e seleção.
Fase 2 - Estruturação
Processo de avaliação e seleção;
Critérios e requisitos para avaliação;
Planilha de pontuação;
Lista longa de potenciais fornecedores de produto de software para gestão de portifólio (programas) e projetos (produtos).
Fase 3 - Avaliação
Planilha de pontuação preenchida;
Lista curta de potenciais fornecedores de produto de software para gestão de portifólio (programas) e projetos (produtos).
Fase 4 - Conclusão
Relatório final

## Slide 5
Organização do Projeto
Presidente da COGEF – André Cordeiro
Coordenador representante COGEF – Thaner Nogueira
Consultor Contratado – José Torquato

## Slide 6
Reuniões do Projeto
25/07 a 27/07 – Reunião em MS com Sr. Thaner
  Participantes: MS e PR
  Alinhamento de ações e diretrizes
  Coleta inicial de requisitos
23/08 a 24/08 – Oficina de trabalho:
  Participantes: MS, PR, BA, MT, RS, PE, MA, SE, AL
  Nivelamento conceitual
  Coleta de requisitos e interesses
  Apresentação de soluções
05/09 a 16/09 – Aplicação de questionários:
  Participantes: Fornecedores RJ, SC, DF
  Aplicação de questionário com demonstração
20/09 – Reunião COGEF:
  Participantes: Representantes COGEF
  Apresentação dos resultados (preliminar)

## Slide 7
<number>
Principais normas internacionais aplicadas à qualidade do produto de software:
Normas técnicas de apoio
  Norma ISO/IEC 9126 (NBR 13596)
    Define as características de qualidade de software que devem estar presentes em todos os produtos
  Norma ISO/IEC 12119
    Estabelece os requisitos de qualidade para pacotes de software e instruções para teste, considerando-se esses requisitos
  Norma ISO/IEC 14598-5
    Define um processo de avaliação da qualidade de produto de software

## Slide 8
<number>
Características de um bom SW
Permite integrações com outras fontes de informação
(evita dupla entrada de dados)
Fácil de usar
(interface amigável)
Funciona corretamente
(informações certas, precisas e a tempo)
Fácil de manter
(evolução funcional e tecnológica)
Mantém integridade das informações em caso de falhas
(confiabilidade)

## Slide 9
<number>
ISO/IEC 9126 (NBR 13596)

## Slide 10
<number>
Principais Padrões de GP
Project Management Body of Knowledge (PMBOK), PMI/USA
ISO /ABNT 10006: 1997, Quality management - Guidelines to quality in project management
PRINCE2™: Projects IN a Controlled Environment, OGC/Reino Unido.
''IPMA Competence Baseline'' (ICB), International Project Management Association, (ABGP).
ZOPP – ZielOrientierte ProjektPlanung (Planejamento de Projetos Orientado para Objetivos) – GTZ/ Alemanha
RBM – Results Based Management (Gestão de Projetos com Base em Resultados) – CIDA/Canadá
Quadro Lógico (QL) - Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional/United States Agency for International Development (USAID). Matriz de Planejamento de Projeto (MPP) ou Marco Lógico.

## Slide 11
Ger. Portfolio
Define Curso de Ação e Estratégia
Ger. Projeto
Entrega de Produto
Ger. Programa
Coordena Múltiplos Projetos (Benefício)
Conceitos Básicos de GP
Portfólio, Programas e Projetos
Fonte: PMI – Project Management Institute

## Slide 12
Objetivos Estratégicos e Governança Corporativa
Nivel
Estratégico
Recursos Organizacionais
Nível
Operacional
Execução de Operações
Execução de Programas e Projetos
Nível
Tático
Planejamento e Gerenciamento de Operações
Planejamento e Gerenciamento de Programas e Projetos
Missão
Visão
Fonte: PMI – Project Management Institute
Conceitos Básicos de GP
Notes: <number>

## Slide 13
Custo
Tempo
Qualidade
Escopo
Aquisição
RH
Riscos
Comunicação
INTEGRAÇÃO
Fonte: PMI – Project Management Institute
Conceitos Básicos de GP

## Slide 14
Processo de avaliação sugerido

## Slide 15
Grupos de Categorias de Requisitos
Aspectos Funcionais de Gerenciamento de Portfólio, Programas e Projetos (150)
(2) Requisitos Funcionais específicos de Gerenciamento de Programas e Projetos de Cofinanciamento (33)
(3) Aspectos Técnicos (67)
(4) Requisitos do Fornecedor
250 requisitos avaliados

## Slide 16
Aspectos Funcionais de Gerenciamento de Portfólio, Programas e Projetos
  1. Gestão Estratégica, Indicadores e Metas
  2. Gestão de Demandas
  3. Seleção, priorização e Gestão de Portfólios
  4. Gerenciamento de Programas e Benefícios
  5. Gerenciamento de Recursos e Capacidades
  6. Gerenciamento de Projetos
  7. Gerenciamento de Tempo e Tarefas
  8. Gerenciamento de Custos
  9. Gerenciamento Integrado de Problemas, Riscos e Mudanças
  10. Monitoramento, Avaliação e Controle
  11. Fluxo de Trabalho (workflow)
  12. Organização, Colaboração e Comunicação
  13. Gerenciamento de Documentos (ECM)
  14. Consultas, Relatórios, Visões e Gráficos
  15. Metodologias, Melhores Práticas e Base de Conhecimento
  16. Administração, Configuração e Parametrização
Grupos de Categorias de Requisitos

## Slide 17
(2) Requisitos Funcionais específicos de Gerenciamento de Programas e Projetos de Cofinanciamento
  1. Aderência a Metodologias de organismos de cooperação multilateral e empréstimo
  2. Registro de dados dos Programas e Projetos (específicos)
  3. Gerenciamento de Aquisições
  4. Gerenciamento de Contratos
  5. Gerenciamento de Ativos (Bens adquiridos)
  6. Gerenciamento Administrativo-Financeiro
  7. Avaliação e Monitoramento
  8. Relatórios de Planejamento, Avaliação, Controle e Prestação de Contas
  9. Capacidade de integração com sistemas legados governamentais
Grupos de Categorias de Requisitos

## Slide 18
(3) Aspectos Técnicos
  1. Arquitetura técnica da solução
  2. Aspectos de Segurança
  3. Confiabilidade
  4. Desempenho
  5. Usabilidade
  6. Atualização e Portabilidade
  7. Integração
  8. Extensibilidade
  9. Documentação Técnica e Funcional
  10. Formas de Licenciamento
  11. Política de fornecimento de código-fonte
  12. Suporte Técnico e Garantia
Grupos de Categorias de Requisitos

## Slide 19
(4) Requisitos do Fornecedor
  1. Tempo da empresa desde a fundação
  2. Tempo do produto (de mercado / na empresa)
  3. N. de empregados da área técnica no segmento da solução ofertada
  4. Base de clientes da solução ofertada (Brasil, no mundo, no setor público)
  5. Prêmios na solução ofertada
  6. Presença nacional
  7. Parceiros tecnológicos
  8. Parceiros acadêmicos
  9. Comunidades de práticas ou grupo de usuários da solução
  10. Roadmap publicado
Grupo de Categorias de Requisitos

## Slide 20
Lista de Fornecedores
3 soluções com foco em projetos de cooperação multilateral:
8itech (DF)
NTConsult (RS)
Softplan (SC)
4 soluções nacionais com foco em Gerenciamento de Portfólio, Programas e Projetos:
Channel (SC)
Stratec (MG)
Project Builder (RJ)
Tasker 5 (RJ)
3 soluções de padrão internacional com foco em Gerenciamento de Portfólio, Programas e Projetos:
AtTask (DF)
Clarity (DF)
EPM Microsoft (SP)

## Slide 21
Perfis de Avaliação
A fim de acomodar os diversos interesses dos Estados envolvidos, foram estabelecidos 5 (cinco) perfis de uso para avaliação das soluções:
A – Perfil completo. Empresas que necessitam de uma ferramenta de Gerenciamento que permita tanto o gerenciamento de programas e projetos de cofinanciamento quando outros tipos de portfólios, programas, projetos e demandas incluíndo ainda os requisitos de gestão estratégica.
B – Empresas que necessitam gerenciar suas iniciativas deste a estratégia, captura e gestão de demandas, gestão de portfólios, programas, projetos e recursos (humanos, bens, verbas). Não inclui projetos de cofinanciamento.
C – Portfólio, demandas, programas e projetos. Igual ao perfil (B) porém sem a parte de gestão estratégica.
D – Programas e Projetos de Cofinanciamento. Inclui todo tratamento de programas e projetos de cofinanciamento com o registro e controle de verbas e gastos, a emissão de relatórios exigidos pelos orgãos financiadores e a devida prestação de contas. Não inclui estratégia, demandas, portfólio, gestão de recursos e capacidades e outras metodologias de GP.
E – Estratégia e Ações. Implementa a Gestão Estratégica de forma completa incluíndo o acompanhamento e monitoramento das ações daí decorrentes.

## Slide 22
Resultados – Perfil A

## Slide 23
Resultados – Perfil B

## Slide 24
Resultados – Perfil C

## Slide 25
Resultados – Perfil D

## Slide 26
Resultados – Perfil E

## Slide 27
<number>
Resultados
Dados dos Fornecedores

## Slide 28
<number>
Resultados
Itens de Contratação (sugestão)
Item | Unidade
Licenciamento | Licenças de uso
Treinamento (por perfil) | Turma
Instalação | Pacote
Suporte técnico | Mês
Operação Assistida | Horas de Serviço Técnico