BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

REPRESENTAÇÃO NO BRASIL

DOCUMENTO NÃO OFICIAL

# SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS (SDP)-PADRÃO

# PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PROJETOS (SIGP)

AGOSTO 2015

# PREFÁCIO

FINALIDADE

Destinado a seleções de consultores em projetos financiados no todo ou em parte pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID o presente Modelo de Solicitação de Propostas (SDP) destina-se à realização de seleção de empresas de consultoria visando a execução de serviços técnicos incluindo o fornecimento de softwares e objetivando a implantação de Sistema Integrado de Gestão de Projetos (SIGP).

Nos termos das Políticas aplicáveis do BID, poderão participar dessas seleções empresas de consultoria oriundas de quaisquer países elegíveis do BID.

Esta SDP é um documento de caráter referencial, que tem por objetivo instruir os órgãos executores a fim de tornar mais ágil e mais eficiente o processo de seleção referente à respectiva aquisição, total ou parcialmente financiada com recursos do BID.

Ressalta-se que os direitos de propriedade dos softwares do SIGP a ser implantado passam a ser do Contratante.

Os procedimentos adotados estão adequados às normas do BID, conforme faculta o disposto no art. 42, parágrafo 5º da Lei Nº 8.666, de 21.06.93, com a redação da Lei Nº 8.883, de 08.06.94.  Sua utilização é recomendada aos órgãos e entidades executores.

Neste Modelo as Seções I, II e III deverão permanecer inalteradas. Todas as adequações e especificações de cada seleção serão introduzidas nos Anexos.

O texto em azul itálico negrito (por exemplo: [Indicar]) serve de diretriz para a elaboração e o preenchimento adequado da SDP.  Deverá ser retirado da SDP após sua utilização.

Solicita-se aos usuários enviar comentários e sugestões para a Representação do BID no Brasil, aos cuidados da Especialista Principal em Aquisições, Karina Diaz Briones (karinad@iadb.org) ou da Especialista em Aquisições, Marília Santos (marilias@iadb.org).

FREVISÕES

| Versão | Publicação | Modificações |
| --- | --- | --- |

| Janeiro 2011 | Primeira publicação |  |
| --- | --- | --- |
| Agosto 2011 | Segunda Publicação | Alteração do método de aquisição de serviços técnicos via Licitação Pública Nacional (LPN) para Seleção de Consultores com o método baseado na qualidade e no custo. |
| Setembro 2011 | Terceira Publicação | Inclusão de pontuação para a Equipe chave. |
| Dezembro 2011 | Quarta Publicação | Inclusão do assunto Práticas Proibidas. |
| Janeiro 2012 | Quinta Publicação |  |
| Março 2013 | Sexta Publicação |  |
| Setembro 2013 | Sétima Publicação |  |
| Setembro 2014 | Oitava Publicação |  |
| Janeiro 2015 | Nona Publicação | Modificações em todo o texto, conforme a nova SDP . |
| Junho 2015 | Décima Publicação |  |
| Agosto 2015 | Décima Primeira Publicação |  |

DESCRIÇÃO DO SUMÁRIO

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS PADRÃO

| PARTE I – REQUISITOS E PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO |  |
| --- | --- |
| Seção 1: | Carta Convite (CC) Esta seção é um modelo de uma carta de um Cliente endereçada a uma firma consultora componente da lista curta convidando-a a apresentar proposta para um trabalho de consultoria. A CC inclui uma lista de todas as firmas componentes da lista curta para quem cartas convite similares estarão sendo enviadas, e uma referência ao método de seleção e políticas aplicáveis do BID que governam o processo de seleção e de adjudicação. |
| Seção 2: | Instruções às Consultoras e Folha de Dados Esta seção consiste de duas partes: “Instruções às Consultoras” e “Folha de Dados”. “Instruções às Consultoras” contem cláusulas que serão utilizadas sem modificações. A “Folha de Dados” contem informação específica para cada seleção e corresponde às cláusulas das Instruções às Consultoras que necessitem de acréscimo de informações específicas. Esta seção fornece informação de forma a auxiliar os consultores da lista curta no preparo de suas propostas. Também é fornecida informação sobre a submissão, abertura e avaliação das propostas, negociação e adjudicação do contrato. Na Folha de Dados é informado se será utilizado o modelo de Proposta Técnica Completa (PTC) ou Proposta Técnica Simplificada (PTS). |
| Seção 3: | Proposta Técnica – Formulários Padrão Esta seção inclui os formulários da PTC ou PTS que deverão ser preenchidos pelas empresas consultoras componentes da lista curta e apresentados de acordo com os requisitos da Seção 2. |
| Seção 4: | Proposta Financeira – Formulários Padrão Esta seção inclui os formulários da proposta financeira que deverão ser preenchidos pelas empresas Consultoras componentes da lista curta, incluindo o valor de suas propostas financeiras e apresentados conforme os requisitos da Seção 2. |
| Seção 5: | Países Elegíveis Esta seção contem informação com relação aos países elegíveis. |
| Seção 6: | Política do Banco – Fraude e Corrupção e Práticas Proibidas Esta seção fornece aos consultores componentes da lista curta informações sobre a Política do Banco referente à fraude e corrupção ou às práticas proibidas aplicáveis ao processo de seleção. Esta seção está também incorporada no modelo de contrato padrão (Seção 8), Apêndice 1. |
| Seção 7: | Termos de Referência (TDR) Esta seção descreve o escopo dos serviços, objetivos, metas tarefas específicas requeridas para a implementação dos trabalhos e a informação relevante sobre os antecedentes; fornece detalhes sobre as qualificações exigidas para o pessoal da equipe chave e lista os produtos que se espera sejam apresentados. Esta seção não deverá ser utilizada para substituir as disposições da Seção 2. |
| Seção 8: | Critérios de Avaliação das Propostas Esta seção descreve os critérios de avaliação das propostas. As propostas serão classificadas de acordo com a combinação das pontuações técnicas (PT) e de preço (PP). |
| PARTE II – CONDIÇÕES DO CONTRATO E FORMULÁRIOS DO CONTRATO |  |
| Seção 9: | Formulários Padrão do Contrato Esta seção inclui um tipo de modelo de padrão de contrato com Base no Preço Global. Inclui as Condições Gerais do Contrato (CGC) que não deverão ser modificadas e as Condições Especiais do Contrato (CEC). As CEC incluem cláusulas específicas para cada contrato e suplementam as Condições Gerais do Contrato. O modelo do contrato padrão incorpora a “Política do Banco - Fraude e Corrupção ou Práticas Proibidas” (Seção 6 da Parte I) dentro do Apêndice 1. |
| # PARTE III – FORMULÁRIOS E DOCUMENTOS PADRÃO |  |
| Seção 10: | Formulários e Documentos Padrão do Banco Nesta seção é apresentada a relação e como obter alguns dos Formulários Padrão do BID e do Cliente relacionados com o Sistema Integrado de Gestão de Projetos (SIGP). |

SDP No. [inserir número]

SELEÇÃO DE CONSULTORES PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PROJETOS (SIGP)

[inserir data]

[inserir nome do Cliente]

[inserir nome do Projeto]

[Inserir nome do País]

CONTEÚDO

PARTE I - – REQUISITOS E PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO	3

Seção 1 – Carta Convite	4

Seção 2 – Instruções Às Consultoras	6

Seção 2 – Folha de Dados	24

Seção 3 – Proposta Técnica – Formulários Padrão	32

Seção 4 – Proposta Financeira – Formulários Padrão	77

Seção 5 – Países Elegíveis	82

Seção 6 – Fraude e Corrupção e Práticas Proibidas	84

Seção 7 - Termos de Referência	91

Seção 8 – Critérios de Avaliação das Propostas	145

PARTE II - CONDIÇÕES DO CONTRATO E FORMULÁRIOS DO CONTRATO	186

Seção 9 – Condições do Contrato	187

PARTE III – FORMULÁRIOS E DOCUMENTOS PADRÃO	237

Seção 10 – Formulários e Documentos Padrão	238

PARTE I - – REQUISITOS E PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO

Seção 1 – Carta Convite

[Se for o caso, indicar: Nº da SDP ….; Nº do Contrato de Empréstimo….]

[indicar o local e a data]

[indicar: Nome e Endereço da Empresa Consultora. No caso de um Joint Venture (JV) inserir o nome completo do JV e os nomes de cada membro conforme submetido na expressão de Manifestação de Interesse]

Prezado(a) Senhor(a):

1. O [Indicar o nome do Mutuário ou do Cliente ] (doravante denominado “Mutuário”) [escolher: recebeu ou solicitou] um financiamento do [escolher: do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), ou qualquer fundo administrado pelo Banco] (doravante “Banco”) para cobrir o custo do [indicar o nome do projeto].  O [inserir o nome da Agência Executora] , uma Agência Executora da [se aplicável, inserir: do Mutuário], pretende utilizar parte dos recursos desse empréstimo para efetuar pagamentos de despesas elegíveis em virtude do contrato para o qual se emite esta Solicitação de Propostas.  Os pagamentos pelo Banco serão feitos apenas com a solicitação do [Nome do Mutuário ou do Cliente] e com a aprovação do Banco e estarão sujeitos, em todos os aspectos, aos termos a as condições do contrato de empréstimo.

2. o Cliente convida a apresentar propostas para executar os seguintes serviços de consultoria: [indicar os serviços de consultoria a serem contratados]. Os Termos de Referência, Seção 7 fornecem mais detalhes sobre os referidos serviços.

3. Esta Solicitação de Propostas (SDP) foi enviada às seguintes empresas Consultoras incluídas na Lista Curta:

[Inserir a lista curta de Consultoras. No caso de um Joint Venture (JV) inserir o nome completo do JV conforme submetido na expressão de Manifestação de Interesse.  Adicionalmente indicar todos os membros, começando pela empresa líder.  Onde houver subconsultores eles deverão ser mencionados.]

4. Não é permitido transferir este convite a nenhuma outra empresa.

5. Uma empresa será selecionada mediante [indicar o método de seleção] e seguindo os procedimentos da Seção 10 e no formato de Proposta Técnica Completa (PTC) conforme descritos nesta SDP, de acordo com as Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento que se encontram no seguinte site: www.iadb.org/procurement..

5. A SDP inclui as seguintes seções:

Seção 1 - Carta Convite;

Seção 2 - Instruções às Consultoras e Folha de Dados;

Seção 3 - Proposta Técnica ([selecionar: PTC ou PTS]) - Formulários Padrão;

Seção 4 - Proposta de Preço - Formulários Padrão;

Seção 5 - Países Elegíveis;

Seção 6 - Práticas Proibidas;

Seção 7 - Termos de Referência; e

Seção 8 - Contrato Padrão (Preço Global).

7. Favor informar-nos [inserir data] por escrito ao seguinte endereço [indicar o endereço], por fax [inserir fax] ou por e.mail [inserir e. mail] assim que receberem esta carta:

(a) que receberam a Carta Convite; e

(b) se vocês apresentarão uma proposta individualmente ou pretendem aumentar sua experiência por meio de uma solicitação de associação com outra(s) empresa(s) (caso seja permitido de acordo com a Seção 2, Instruções às Consultoras (IAC), Folha de Dados, Cláusula 14.1.1).

8. Detalhes sobre a data de apresentação das propostas, hora e endereço são fornecidos nas Cláusulas 17.7 e 17.8 das IAC.

Atenciosamente,

[Inserir a assinatura, nome e cargo do representante do Cliente]

Seção 2 – Instruções Às Consultoras

CONTEÚDO

A. Disposições Gerais	8

1. Definições	8

2. Introdução	9

3. Conflito de Interesse	10

4. Vantagens Competitivas Injustas	11

5. Práticas Proibidas	11

6. Elegibilidade	11

B. Preparação das Propostas	13

7. Considerações Gerais	13

8. Custo da Preparação da Proposta	13

9. Idioma	13

10. Documentos que Compõem a Proposta	13

11. Apenas uma Proposta	13

12. Validade da Proposta	14

13. Esclarecimentos e Adendos à SDP	15

14. Preparação das Propostas – Considerações Específicas	15

15. Formato e Conteúdo da Proposta Técnica	16

16. Proposta Financeira	17

C. Apresentação, Abertura e Avaliação	18

17. Apresentação, Selo, e Marcação das Propostas	18

18. Confidencialidade	19

19. Abertura das Propostas Técnicas	19

20. Avaliação das Propostas	20

21. Avaliação das Propostas Técnicas	20

22. Abertura Pública e Avaliação das Propostas Financeiras	20

23. Correção de Erros	21

24. Impostos	21

25. Conversão para uma Única Moeda	21

26. Avaliação Combinada Qualidade Custo	21

D. Negociação e Adjudicação	21

27. Negociações	21

28. Conclusão das Negociações	22

29. Adjudicação do Contrato	23

30. Recursos:	23

Seção 2 – Instruções às Consultoras

## A. Disposições Gerais

## 1. Definições

(a) “Afiliado(s)” significa uma pessoa física ou uma entidade que diretamente ou indiretamente controla, é controlada por ou está em comum acordo com a Consultora.

(b) “Banco” significa o Banco Interamericano de Desenvolvimento.

(c) “CC” (Seção 1 Carta Convite da SDP) significa a Carta Convite enviada pelo Cliente às empresas consultoras componentes da lista curta.

(d) “Cliente” significa a Agência Executora que assinou o Contrato para a execução dos Serviços com a Consultora selecionada.

(e) “Consultora” significa uma firma profissional de consultoria legalmente estabelecida ou uma entidade que possa fornecer ou fornece os Serviços de acordo com o Contrato.

(f) “Contrato” significa um acordo legalmente vinculante assinado entre o Cliente e a Consultora e inclui todos os documentos anexos que se enumeram na sua Cláusula 1 do Termo do Contrato [Condições Gerais do Contrato (CGC), as Condições Especiais do Contrato (CEC) e os Apêndices.].

(g) “Dia” significa dia corrido.

(h) “Folha de Dados” significa uma parte integrante da Seção 2 - Instruções às Consultoras (IAC), sendo utilizada para indicar condições específicas do país ou condições do trabalho e destinadas a suplementar, mas não sobrepor-se às disposições das IAC.

(i) “Governo” significa o governo do país do Cliente.

(j) “IAC” (Seção 2 Instruções às Consultoras da SDP) significa Instruções às Consultoras e fornece às Consultoras componentes da lista curta toda a informação necessária para a preparação de suas propostas.

(k) “Joint Venture (JV)” significa uma associação com ou sem uma personalidade legal distinta entre os seus membros, com mais de uma Consultora, onde um membro tem a autoridade da condução de todo o negócio por e em nome de qualquer e de todos os membros da JV, e onde os membros da JV estão conjunta e solidariamente responsáveis pela execução do Contrato.

(l) “Legislação Aplicável” significam as leis e quaisquer outros instrumentos que tenham força de lei no país do Cliente, ou em outro país conforme especificado na Folha de Dados e que periodicamente possam estar aprovadas e vigentes.

(m) “Mutuário” significa o Governo, a Agência Governamental ou outra entidade que assinou o contrato de empréstimo com o Banco.

(n) “Políticas Aplicáveis” significam as políticas do Banco Interamericano de Desenvolvimento que governam os processos de seleção e adjudicação de Contratos, conforme estabelecido nessa SDP.

(o) “Profissionais” significam, coletivamente, Profissionais da Equipe Chave, Profissionais da Equipe de Apoio, ou qualquer outro pessoal da Consultora, Subconsultora ou membros de um Consórcio (JV).

(p) “Profissional da Equipe Chave” significa um profissional individual cuja habilidade, qualificações, conhecimento e experiência são decisivos para a execução dos Serviços de acordo com o Contrato e cujo currículo vitae (CV) é levado em consideração na avaliação da proposta técnica da Consultora.

(q) “Profissional da Equipe de Apoio” significa um profissional individual fornecido pela Consultora ou por sua Subconsultora e que foi designado para executar os Serviços ou qualquer parte dos mesmos de acordo com o Contrato e cujo CV não foi avaliado individualmente.

(r) “Proposta” significa a Proposta Técnica e a Proposta Financeira da Consultora.

(s) “SDP” significa a Solicitação de Propostas a ser preparada pelo Cliente para a seleção das Consultoras e baseada na SDPP.

(t) “SDPP” significa a Solicitação de Propostas Padrão, a qual deverá ser utilizada pelo Cliente como base para a preparação da SDP.

(u) “Serviços” significa o trabalho que a Consultora deverá realizar nos termos do Contrato.

(v) “Subconsultor(a)” significa uma entidade a quem a Consultora pretende subcontratar uma parte dos Serviços, permanecendo responsável junto ao Cliente durante a execução do Contrato.

(w) “TDR” (Seção 7 da SDP) significa os Termos de Referência que explicam os objetivos, escopo do trabalho, atividades e tarefas a serem executados, as respectivas responsabilidades do Cliente e da Consultora, os resultados esperados e os produtos da tarefa.

## 2. Introdução

2.1 O Cliente indicado na Folha de Dados pretende selecionar uma Consultora daquelas listadas na Carta Convite, de acordo com o método de seleção especificado na Folha de Dados.

2.2 As Empresas Consultoras da Lista Curta são convidadas a apresentar uma Proposta Técnica e uma Proposta Financeira, ou uma Proposta Técnica somente, conforme o especificado na Folha de Dados, para prestar os serviços de consultoria requeridos para a tarefa especificada na Folha de Dados.  A Proposta constituirá a base para as negociações e, posteriormente, a assinatura de um contrato com a Empresa Consultora selecionada.

2.3 As Consultoras devem familiarizar-se com as condições locais e levá-las em conta na preparação de suas propostas, incluindo a participação na reunião pré-seleção, caso especificado na Folha de Dados. O comparecimento à reunião é opcional e o custo dessa participação é da Consultora.

2.4 O Cliente fornecerá oportunamente e sem ônus para as Consultoras, os insumos, dados relevantes de projetos e relatórios necessários para a preparação das Propostas das Consultoras, conforme especificado na Folha de Dados.

## 3. Conflito de Interesse

3.1 É exigido que a Consultora preste um assessoramento profissional, objetivo e imparcial e a todo o momento faça com que os interesses do Cliente preponderem sobre quaisquer outros e evitem rigorosamente qualquer conflito com outros serviços ou com seus próprios interesses institucionais, agindo sem ter em conta a obtenção de contratos para serviços futuros.

3.2 A Consultora tem a obrigação de revelar ao Cliente qualquer situação de um conflito real ou potencial que tenha impacto em sua capacidade de atendimento aos melhores interesses do Cliente.  A falha no agir em tais situações pode conduzir a desqualificação da Consultora ou rescisão de seu Contrato e/ou sanções impostas pelo Banco.

3.2.1 Sem que isso constitua limitação ao assunto anterior e a menos que estabelecido de outro modo na Folha de Dados, a Consultora não poderá ser contratada em nenhuma das circunstâncias estabelecidas a seguir:

a. Atividades Conflitantes

(a) Conflito entre atividades de consultoria e a aquisição de bens, execução de obras ou serviços que não sejam de consultoria: uma firma que tenha sido contratada pelo Cliente para o fornecimento de bens, execução de obras ou execução de serviços que não são de consultoria para um projeto (ou qualquer de suas afiliadas) estarão desqualificadas para prestar serviços de consultoria que resultem de ou estejam diretamente relacionados com esses bens, obras ou serviços que não sejam de consultoria.  Por outro lado, uma firma contratada para prestar serviços de consultoria para a preparação ou implantação de um projeto (e qualquer uma de suas associadas) estará desqualificada para posteriormente fornecer bens, obras ou serviços que não sejam de consultoria que resultem de ou estejam diretamente relacionados aos serviços de consultoria prestados por essa firma na preparação ou implantação desses projetos ou a eles diretamente relacionados.

b. Trabalhos Conflitantes

(b) Conflito entre trabalhos de Consultoria: uma Consultora (incluindo seus Profissionais e Subconsultores) e quaisquer de suas associadas não poderão ser contratadas para prestar serviços que, por sua natureza, estejam em conflito com outro serviço que a Consultora execute para o mesmo ou outro Cliente.

c. Relações Conflitantes

(c) Relacionamento com a Equipe do Cliente: uma Consultora (incluindo seus Profissionais e Subconsultores) que tenha uma relação comercial próxima ou familiar com um membro do pessoal do Mutuário (ou do Cliente ou da Agência Executora ou de um recebedor de parte do financiamento do Banco), que estejam direta ou indiretamente envolvidos em qualquer etapa: (i) na preparação dos Termos de Referência para os trabalhos, (ii) no processo de seleção para o Contrato, ou (iii) na supervisão do Contrato, poderá não ter a adjudicação de um contrato, a menos que o conflito originado por esta relação tenha sido resolvido de forma aceitável pelo Banco no decorrer de todo o processo de seleção e da execução do Contrato.

(d) Quaisquer outros tipos de relacionamentos conflitantes conforme indicado na Folha de Dados.

## 4. Vantagens Competitivas Injustas

4.1 Equidade e transparência no processo de seleção exigem que as Consultoras ou suas afiliadas competindo para um trabalho específico não obtenham uma vantagem competitiva por terem fornecido serviços de consultoria relacionados com o trabalho em questão.  Com essa finalidade, o Cliente deverá indicar na Folha de Dados e tornar disponível para todas as Consultoras componentes da lista curta juntamente com esta SDP, toda informação que propiciaria a Consultora tal vantagem competitiva sobre as outras empresas que estejam competindo.

## 5. Práticas Proibidas

5.1 O Banco exige o cumprimento de sua política com respeito às práticas proibidas, conforme estabelecido na Seção 6.

## 6. Elegibilidade

6.1 O Banco permite que consultores (individuais e firmas, incluindo Joint Ventures e seus membros individuais) de países elegíveis conforme estabelecido na Seção 5 ofereçam serviços de consultoria para projetos financiados pelo Banco.

6.2 Além disso, é responsabilidade da Consultora de assegurar que os seus Profissionais, membros da Joint Venture, Subconsultores, agentes (declarados ou não), subcontratados, fornecedores de serviços, fornecedores e/ou seus empregados atendam os requisitos de elegibilidade conforme estabelecido pelas políticas do Banco Interamericano de Desenvolvimento e na Seção 5 desse documento.

6.3 Como exceção das Cláusulas 6.1 e 6.2 acima:

a. Sanções

6.3.1 [Cláusula exclusiva para as operações com Contratos de Empréstimo assinados de acordo com a GN-2350-7] Uma Consultora que seja declarada inelegível durante o período estabelecido pelo Banco de acordo com a Seção 6, na data da adjudicação do Contrato, será desqualificada.

6.3.1 [Cláusula exclusiva para as operações com Contratos de Empréstimo assinados de acordo com a GN-2350-9] Uma Consultora, empresa matriz, subsidiária ou organização anterior constituída ou integrada por qualquer das pessoas designadas como partes contratantes, declaradas inelegíveis para adjudicação de contrato pelo Banco, ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) com a qual o Banco haja firmado acordo relativo ao reconhecimento mútuo de sanções e está sob a declaração de inelegibilidade durante o período de tempo estabelecido pelo Banco de acordo com a Seção 6, na data de adjudicação do contrato, será desqualificada.

b. Proibições

6.3.2 Firmas e pessoas físicas de um país ou bens fabricados em um país podem ser inelegíveis se assim for indicado na Seção 5 e:

(a) devido às leis ou regulamentos oficiais, o país do Mutuário proíbe relações comerciais com esse país, desde que o Banco concorde que tal exclusão não impeça a efetiva para o fornecimento dos Serviços requeridos, ou

(b) pelo cumprimento de uma decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, adotada nos termos do Capítulo VII da Carta dessa Organização, o país do Mutuário proíba as importações de bens desse país ou qualquer pagamento a qualquer país, pessoas ou entidades desse país.

c. Restrições para Empresas de Propriedade do Governo

6.3.3 As empresas ou instituições de propriedade do Governo no país do Mutuário serão elegíveis apenas se elas puderem demonstrar que elas (i) são legal e financeiramente autônomas, (ii) operam dentro da legislação comercial, e (iii) não são agências dependentes do Cliente.

6.3.4 Uma exceção para o descrito acima, quando os serviços de universidades ou centros de pesquisa governamentais no país do Mutuário forem de natureza única e excepcional e a sua participação for essencial para a implementação do projeto, o Banco poderá concordar com a contratação dessas instituições analisando caso a caso.  Do mesmo modo, professores universitários ou cientistas de instituições de pesquisa, podem ser contratados de forma individual para financiamentos do Banco.

d. Restrições para Funcionários Públicos

6.3.5 Nenhuma agência ou empregados atuais do Cliente poderão trabalhar como consultores dentro de seus próprios ministérios, departamentos ou agências.  É aceitável a contratação de ex-empregados do Cliente para trabalharem para os seus ministérios, departamentos ou agências anteriores sempre e quando não houver conflito de interesses.  Quando a Consultora indicar qualquer empregado do governo como Profissional em sua proposta técnica, esse Profissional deverá apresentar um atestado por escrito do governo ou empregador confirmando que tal Profissional está de licença não remunerada de seu cargo oficial e que está permitido trabalhar em tempo integral fora de seu cargo oficial anterior.  Tal atestado deverá ser fornecido ao Cliente pela Consultora como parte de sua proposta.

## B. Preparação das Propostas

## 7. Considerações Gerais

7.1 Ao preparar sua Proposta, a Consultora deverá examinar pormenorizadamente os documentos que compõem a SDP.  Deficiências materiais no fornecimento das informações solicitadas na SDP poderão resultar na rejeição de uma proposta.

## 8. Custo da Preparação da Proposta

8.1 A Consultora assumirá todos os custos associados com a preparação e a submissão da sua Proposta, e o Cliente não será responsável por tais custos, independentemente da condução do processo de seleção ou o resultado do mesmo.  O Cliente não está obrigado a aceitar qualquer proposta e se reserva ao direito de anular o processo de seleção a qualquer momento anterior à adjudicação do Contrato, sem que por isso incorra em nenhuma obrigação para com a Consultora.

## 9. Idioma

A Proposta, bem como toda a correspondência e documentos relacionados com a Proposta trocados entre a Consultora e o Cliente serão escritos no(s) idioma (s) especificado(s) na Folha de Dados.

## 10. Documentos que Compõem a Proposta

10.1 A Proposta compreenderá os documentos e formulários listados na Folha de Dados.

10.2 Caso especificado na Folha de Dados, a Consultora deverá incluir uma declaração de compromisso de observar, durante a competição e a execução do contrato, a legislação do país do Cliente a respeito de fraude e corrupção (incluindo suborno) e práticas proibidas.

10.3 A Consultora deverá fornecer informações sobre comissões, gratificações e honorários, caso existam, pagos ou a serem pagos a agentes ou a qualquer outra parte relacionadas a essa Proposta e, em caso de adjudicação, a execução do Contrato, conforme foi solicitado no Formulário de Apresentação da Proposta (Seção 4).

## 11. Apenas uma Proposta

11.1 A(s) Consultora(s) (incluindo os membros de qualquer Joint Venture) deverão apresentar somente uma proposta, seja em seu próprio nome ou como parte de uma Joint Venture em uma outra proposta.  Se uma Consultora, incluindo os membros de qualquer Joint Venture, apresentar ou participar em mais de uma proposta, todas essas propostas serão desqualificadas e rejeitadas. Todavia, isto não limita a participação de um mesmo Subconsultor ou membros da equipe da Consultora de participar como pessoal de Equipe Chave e ou de Equipe de Apoio em mais de uma proposta, quando as circunstâncias o justificarem e estiver assim estabelecido na Folha de Dados.

## 12. Validade da Proposta

12.1 A Folha de Dados indica o período durante o qual a sua Proposta permanecerá válida a partir do prazo final estabelecido para a apresentação das Propostas.

12.2 Durante esse período, a Consultora deverá manter a sua Proposta original sem qualquer alteração, incluindo a disponibilidade dos Profissionais da Equipe Chave, os preços propostos e o preço total.

12.3 Se ficar estabelecido que qualquer Profissional da Equipe Chave indicado na Proposta da Consultora não estiver disponível quando da apresentação da Proposta ou foi incluído na Proposta sem a confirmação do Profissional, tal Proposta será desqualificada e rejeitada para avaliação posterior e poderá estar sujeita às sanções de acordo com a Cláusula 5 das IAC.

a. Prorrogação do Período de Validade

12.4 O Cliente fará todo o possível para que as negociações estejam concluídas dentro do período de validade das propostas.  Entretanto, em caso de necessidade, o Cliente pode solicitar, por escrito, que todas as Consultoras que tenham apresentado Propostas dentro do prazo final de submissão que prorroguem os períodos de validade das mesmas.

12.5 Se a Consultora concordar com a referida prorrogação, ela deverá ser feita sem qualquer alteração na Proposta original e com a confirmação da disponibilidade dos Profissionais da Equipe Chave.

As Consultoras que estejam de acordo com esta prorrogação deverão confirmar que mantêm disponível o pessoal indicado na proposta ou, em sua confirmação da prorrogação da validade da Proposta, as Consultoras podem submeter novo pessoal em substituição de outros, os quais serão considerados na avaliação final para adjudicação do contrato.  As Consultoras que não estejam de acordo têm o direito de recusar a prorrogação da validade de suas Propostas.

12.6 A Consultora tem o direito de recusar a prorrogação da validade de sua Proposta; nesse caso essa Proposta não será mais avaliada.

b. Substituição dos Profissionais da Equipe Chave

12.7 Se qualquer um dos Profissionais da Equipe Chave tornar-se indisponível devido a prorrogação do período de validade da proposta, a Consultora deverá apresentar por escrito uma justificativa adequada e uma evidência satisfatória ao Cliente junto com uma solicitação de substituição.  Nesse caso, o Profissional da Equipe Chave substituto deverá possuir qualificações e experiência iguais ou superiores ao Profissional anterior originalmente proposto.  Entretanto, a pontuação da proposta técnica permanecerá a mesma, baseada na avaliação do CV do Profissional da Equipe Chave anterior.

12.8 Se a Consultora falhar na substituição do Profissional da Equipe Chave com qualificações iguais ou superiores, ou se as razões ou justificativas apresentadas para a substituição não forem aceitas pelo Cliente, tal Proposta será rejeitada com uma não objeção prévia do Banco.

c. Subcontratação

12.9 A Consultora não poderá subcontratar a totalidade dos Serviços a menos que esteja indicado de forma diversa na Folha de Dados.

## 13. Esclarecimentos e Adendos à SDP

13.1 A Consultora poderá solicitar um esclarecimento sobre qualquer parte da SDP dentro do prazo indicado na Folha de Dados e antes do prazo final estabelecido para a apresentação das propostas.  Qualquer solicitação de esclarecimento deverá ser enviada por escrito ou por meios eletrônicos padronizados ao endereço indicado na Folha de Dados.  O Cliente responderá por escrito ou por meios eletrônicos padronizados essas solicitações e enviará uma cópia de sua resposta (incluindo uma explicação da consulta, mas sem identificar sua procedência) a todas as Consultoras componentes da lista curta.  Se o Cliente considerar necessário alterar a SDP como resultado do esclarecimento solicitado, ele deverá fazê-lo seguindo os procedimentos abaixo indicados.

13.1.1 Em qualquer momento antes do prazo final estabelecido para a apresentação das propostas, o Cliente pode alterar a SDP emitindo um adendo por escrito ou por meios eletrônicos padronizados. O adendo deverá ser enviado a todas as Consultoras componentes da lista curta e será obrigatório para elas.  As Consultoras componentes da lista curta deverão confirmar por escrito o recebimento de todos os adendos.

13.1.2 O Cliente poderá prorrogar o prazo para a apresentação das propostas se o adendo for substancial, a fim de conceder tempo suficiente às Consultoras componentes da lista curta para preparação de suas propostas.

13.2 A Consultora pode apresentar uma Proposta modificada ou uma modificação de qualquer parte dela a qualquer tempo antes do prazo final estabelecido para a apresentação das Propostas.  Nenhuma modificação na Proposta Técnica ou Financeira será aceita após o prazo final.

## 14. Preparação das Propostas – Considerações Específicas

14.1 Ao preparar sua Proposta a Consultora deverá prestar especial atenção ao seguinte:

14.1.1 Se a Consultora componente da lista curta considerar que poderá otimizar suas qualificações para a prestação de seus serviços, associando-se com outras Consultoras por meio de uma Joint Venture ou de Subconsultores, poderá fazê-lo seja com: (i) as consultoras que não estejam na lista curta ou (ii) as Consultoras componentes da lista curta, caso esta hipótese seja admitida na Folha de Dados.  Para todos esses casos a Consultora componente da lista curta deverá obter a aprovação prévia do Cliente antes da apresentação da Proposta.  Quando for associar-se à firmas não componentes da lista curta na forma de uma JV ou de uma Subconsultoria, a Consultora componente da lista curta deverá ser a empresa líder.  Se Consultoras componentes da lista curta associarem-se entre si, qualquer uma delas poderá ser indicada como líder.

14.1.2 O Cliente deverá  indicar na Folha de Dados a estimativa do custo total dos serviços feita pelo Cliente.  A estimativa é indicativa e a Proposta deverá basear-se na própria estimativa da Consultora.

14.1.3 Se estiver estabelecido na Folha de Dados, a Consultora deverá incluir em sua Proposta pelo menos a mesma quantidade de tempo (na mesma unidade indicada na Folha de Dados) para os Profissionais da Equipe Chave, na falha nesse procedimento a Proposta Financeira será ajustada com o propósito de comparação das propostas e da decisão de adjudicação do contrato de acordo com os procedimentos estabelecidos na Folha de Dados.

14.1.4 No caso de serviços com o método de Seleção Baseada em Orçamento Fixo, a estimativa de tempo para os Profissionais da Equipe Chave não é divulgada.  O orçamento total, sem os impostos, é apresentado na Folha de Dados e a Proposta Financeira não poderá exceder esse montante.

## 15. Formato e Conteúdo da Proposta Técnica

15.1 A Proposta Técnica não deverá incluir qualquer informação financeira.  Uma Proposta Técnica que contenha informação financeira será declarada como não adequada.

15.2 A Proposta Técnica deverá fornecer a informação indicada nos parágrafos de (a) a (f) seguintes, sendo utilizados os formulários padrão anexos (Seção 3).

(a) uma breve descrição da Empresa Consultora e uma sinopse da experiência recente de seus consultores em atividades similares deverão ser apresentadas no Formulário TEC-2 da Seção 3.  Para cada atividade, a sinopse deverá indicar os nomes de Subconsultores e profissionais que participaram, duração da tarefa, montante do contrato e a participação do Consultor. Deve-se fornecer somente informação sobre as tarefas para as quais o Consultor foi legalmente contratado pelo Contratante como uma empresa ou uma das empresas principais dentro de uma PCA.  As tarefas realizadas por profissionais trabalhando privadamente ou por meio de outras empresas consultoras não podem ser apresentadas como experiência do Consultor ou dos associados do Consultor, mas podem ser apresentadas pelos profissionais em seus currículos.  Os consultores deverão estar preparados para comprovar a experiência apresentada, se assim exigir o Contratante.

(b) comentários e sugestões sobre os Termos de Referência (incluindo as Especificações Técnicas), inclusive sugestões executáveis que possam melhorar a qualidade e eficácia da tarefa; e sobre os requisitos do pessoal de contrapartida e instalações, inclusive, apoio administrativo, escritórios, transporte local, equipamentos, informação, etc., a ser fornecido pelo Contratante (Formulário TEC-3 da Seção 3).

(c) uma descrição da conformidade da proposta com as Especificações Técnicas em relação à: (i) os requisitos obrigatórios, (ii) o prazo de execução, (iii) o suporte dos serviços, e (iv) os módulos. Um guia para o conteúdo desta seção das Propostas Técnicas encontra-se no Formulário TEC-4 da Seção 3.

(d) a lista da equipe de profissionais proposta por área de especialidade, cargo que será atribuído a cada membro da equipe e suas tarefas (Formulário TEC-5 da Seção 3).

(e) os currículos de cada profissional da equipe chave, assinados pelos próprios ou por seus representantes autorizados (Formulário TEC -6 da Seção 3).

(f) o Plano de Trabalho (Formulário TEC-7 da Seção 3) apresentado pelo Consultor.

## 16. Proposta Financeira

16.1 Na preparação das Propostas de Preço devem-se utilizar os Formulários Padrão (Seção 4), anexos.  Deverão ser listados todos os preços referentes às tarefas, incluindo: (a) remuneração do pessoal (estrangeiro e local, em campo e no escritório do Consultor); e (b) todas as demais despesas necessárias à completa execução dos serviços.  Estes custos deverão ser desmembrados por atividade e, se necessário, por despesas em moeda estrangeira e nacional.  Todas as atividades e itens descritos na Proposta Técnica deverão ser cotados separadamente; supõe-se que as atividades e produtos descritos na Proposta Técnica, mas não cotados, estão incluídos nos preços de outras atividades ou itens.

a. Reajustamento de Preços

16.2 Para trabalhos com a duração superior a dezoito (18) meses, uma disposição sobre o reajustamento de preços para a inflação no exterior/local referente às taxas de remuneração será aplicada, caso assim estiver estabelecido na Folha de Dados.

b. Impostos

16.3 A Consultora, seus Subconsultores e Especialistas são responsáveis por atender a todas as obrigações fiscais que se originem do Contrato, a menos que estiver estabelecido de forma diferente na Folha de Dados.  Informações sobre os impostos no país do Cliente constam da Folha de Dados.

c. Moeda da Proposta

16.4 A Consultora pode cotar o preço de seus Serviços na moeda ou nas moedas conforme estabelecido na Folha de Dados.  Caso indicado na Folha de Dados, a porção do preço representando os custos locais deverá ser cotada na moeda nacional do Cliente.

d. Moeda do Pagamento

16.5 O pagamento de acordo com o Contrato será feito na moeda ou moedas na qual o pagamento é solicitado na Proposta.

## C. Apresentação, Abertura e Avaliação

## 17. Apresentação, Selo, e Marcação das Propostas

17.1 A Consultora deverá apresentar uma Proposta complete e assinada contendo os documentos e formulários de acordo com a Cláusula 10 (Documentos que Compõem a Proposta).  A apresentação pode ser feita pelo correio ou em mãos. Caso especificado na Folha de Dados, a Consultora terá a opção de apresentar sua Proposta por meios eletrônicos.

17.2 Um representante autorizado da Consultora deverá assinar os originais das cartas de apresentação das propostas nos formatos requeridos para a Proposta Técnica, e caso aplicável, para a Proposta Financeira, devendo rubricar todas as páginas de ambos os documentos.  A autorização deverá estar respaldada mediante uma procuração outorgada por escrito anexada à Proposta Técnica.

17.3 Uma Proposta apresentada por uma Joint Venture deverá ser assinada por todos os membros de forma a ser legalmente obrigatória para todos eles ou por um representante autorizado apresentando uma procuração outorgada por escrito assinada por cada representante autorizado de cada um dos membros.

17.4 Quaisquer modificações, revisões, entrelinhas, rasuras, ou substituições serão válidas apenas se estiverem assinadas ou rubricadas pela pessoa que assina a Proposta.

17.5 A Proposta assinada deverá ser identificada como “Original” e as suas cópias marcadas como ”Cópias”, conforme apropriado.  O número de cópias está indicado na Folha de Dados.  Todas as cópias deverão ser produzidas do originas assinado.  Se houver discrepâncias entre o original e as cópias, o original prevalecerá.

17.6 O original e todas as cópias da Proposta Técnica deverão ser colocados dentro de um envelope selado, claramente marcado como “Proposta Técnica”, “[Nome dos Trabalhos]”, número de referência, nome e endereço da Consultora e com o aviso “Não abrir até [inserir a data e a hora do prazo final de apresentação da Proposta Técnica]”.

17.7 Similarmente, o original da Proposta Financeira (se requerido pelo método de seleção aplicável) deverá ser colocado dentro de um envelope selado, claramente marcado como “Proposta Financeira”, “[Nome dos Trabalhos]”, número de referência, nome e endereço da Consultora e com o aviso “Não abrir junto com a Proposta Técnica”.

17.8 Os envelopes selados contendo as Propostas Técnica e Financeira deverão ser colocados em um envelope externo selado.  Esse envelope externo deverá conter o endereço de apresentação, o número de referência da SDP, o nome dos trabalhos, o nome e o endereço da Consultora, claramente marcado com a nota “Não Abrir antes de [inserir a data e a hora do prazo final de apresentação das Propostas indicado na Folha de Dados]”.

17.9 Se os envelopes e os pacotes com a Proposta não estiverem selados e marcados conforme solicitado o Cliente não assumirá responsabilidade alguma pelo extravio, perda ou abertura antecipada da Proposta.

17.10 A Proposta ou suas modificações deverão ser enviadas para o endereço indicado na Folha de Dados e recebidas pelo Cliente até o fim do prazo final estabelecido para a apresentação das Propostas indicado na Folha de Dados, ou qualquer prorrogação desse prazo final.  Qualquer Proposta ou suas modificações recebida pelo Cliente após o prazo final será declarada como Proposta atrasada e rejeitada, sendo imediatamente devolvida sem ser aberta.

## 18. Confidencialidade

18.1 Desde o momento de abertura das Propostas até o momento de adjudicação do Contrato, a Consultora não poderá contatar-se com o Cliente sobre qualquer assunto relacionado com a sua Proposta Técnica e/ou Proposta Financeira.  Informações relacionadas com a avaliação das Propostas e recomendações de adjudicação não poderão ser reveladas para as Consultoras que apresentaram Propostas ou a nenhuma outra parte não envolvida oficialmente com o processo, até a publicação da informação sobre a adjudicação do Contrato.

18.2 Qualquer tentativa de uma Consultora componente da lista curta ou de qualquer parte em nome da Consultora de influenciar indevidamente o Cliente na avaliação das Propostas ou nas decisões para a adjudicação do Contrato pode resultar na rejeição de sua Proposta e pode estar sujeita a aplicação dos procedimentos correntes de sanções do Banco.

18.3 Não obstante as disposições anteriores, desde o momento de abertura das Propostas até o momento de publicação da adjudicação do Contrato, se uma Consultora desejar um contato com o Cliente ou com o Banco sobre qualquer assunto relacionado com o processo de seleção, ele deverá fazê-lo apenas por escrito.

## 19. Abertura das Propostas Técnicas

19.1 O comitê de avaliação do Cliente conduzirá a abertura das Propostas Técnicas na presença dos representantes autorizados das Consultoras componentes da lista curta que desejarem assistir (pessoalmente, ou online, se esta opção estiver indicada na Folha de Dados).  A data de abertura, hora e o endereço estão indicados na Folha de Dados.  Os envelopes com a Proposta Financeira permanecerão lacrados e guardados com segurança com um auditor público idôneo ou uma autoridade independente até que sejam abertos de acordo com a Cláusula 22 das IAC.

19.2 Quando da abertura das Propostas Técnicas será lido em voz alta: (i) o nome e o país da Consultora ou, no caso de uma Joint Venture, o nome da Joint Venture, o nome da empresa líder e os nomes e países de todos os membros; (ii) a existência ou falta de um envelope devidamente lacrado contendo a Proposta Financeira; (iii) quaisquer modificações de Proposta apresentadas antes do prazo final estabelecido para a apresentação das Propostas; e (iv) qualquer outra informação considerada apropriada ou conforme indicado na Folha de Dados.

## 20. Avaliação das Propostas

20.1 De acordo com as disposições da Cláusula 15.1 das IAC, os avaliadores das Propostas Técnicas não terão acesso às Propostas Financeiras até que a avaliação técnica esteja concluída e o Banco emita a sua “não objeção”, caso aplicável.

20.2 Não é permitido à Consultora de forma alguma alterar ou modificar sua Proposta após o prazo final estabelecido para a apresentação das Propostas, exceto conforme for permitido de acordo com a Cláusula 12.7 dessas IAC.  Durante a avaliação das Propostas, o Cliente conduzirá a avaliação das mesmas com base somente nas Propostas Técnica e Financeira apresentadas.

## 21. Avaliação das Propostas Técnicas

21.1 O comitê de avaliação avaliará as Propostas Técnicas com base no cumprimento dos termos de referência (incluindo as Especificações Técnicas), aplicando os critérios e subcritérios de avaliação e o sistema de pontos especificados na Seção 10 – Critérios de Avaliação das Propostas.  Cada Proposta adequada receberá uma pontuação técnica (Pt). Será rejeitada a Proposta que nesta etapa não corresponda a aspectos importantes da SDP, particularmente aos termos de referência (incluindo as Especificações Técnicas), ou não consiga obter a pontuação técnica mínima indicada na Seção 10.

## 22. Abertura Pública e Avaliação das Propostas Financeiras

22.1 Uma vez que a avaliação técnica tenha sido finalizada e o Banco haja emitido sua não objeção (se for o caso), o Cliente notificará aquelas Consultoras cujas propostas não cumpriram com os termos da SDP e dos TDR ou não obtiveram a pontuação técnica mínima de qualificação (e fornecerá as mesmas informação relacionada a pontuação técnica total da Consultora, assim como a pontuação obtida em cada critério e subcritério) que suas Propostas Financeiras serão devolvidas sem terem sido abertas após a conclusão do processo de seleção e da assinatura do Contrato.  O Cliente simultaneamente deverá notificar as Consultoras que alcançaram a pontuação técnica mínima de qualificação e informá-los da data, hora e local de abertura das Propostas Financeiras.  A data de abertura deverá ser marcada com antecedência suficiente para possibilitar às Consultoras fazerem os preparativos necessários para comparecer à abertura.  O comparecimento das Consultoras à abertura das Propostas Financeiras (pessoalmente, ou online, se esta opção estiver indicada na Folha de Dados) é opcional e por escolha da Consultora.

22.2 As Propostas Financeiras serão abertas pelo comitê de avaliação do Cliente na presença dos representantes daquelas Consultoras cujas propostas alcançaram a pontuação técnica mínima de qualificação.  Quando da abertura serão lidos em voz alta os nomes das Consultoras e as notas técnicas gerais, incluindo a discriminação por critério.  As Propostas Financeiras serão então inspecionadas para confirmar que elas permaneceram seladas e fechadas.  Essas Propostas Financeiras serão então abertas e os preços totais lidos em voz alta e registrados em ata.  Cópias da ata deverão ser encaminhadas a todas as Consultoras que apresentaram Proposta e ao Banco.

## 23. Correção de Erros

23.1 As atividades e os itens descritos na Proposta Técnica, mas que não tiveram seus respectivos preços cotados na Proposta Financeira, serão considerados como incluídos nos preços de outras atividades ou itens e nenhuma correção será feita na Proposta Financeira.

23.2 Se um contrato com Base no Preço Global for o aplicável à SDP, considera-se que a Consultora incluiu todos os preços na Proposta Financeira, portanto nenhuma correção quanto a erros aritméticos ou ajustamentos de preços será feita.  O preço total sem os impostos, conforme a Cláusula 24 abaixo e especificado no Formulário 1 – Apresentação da Proposta Financeira (Formulário FIN-1) será considerado como o preço oferecido.

## 24. Impostos

24.1 A avaliação feita pelo Cliente das Propostas Financeiras das Consultoras excluíra os impostos e tributos existentes em seu país, conforme as instruções contidas na Folha de Dados.

## 25. Conversão para uma Única Moeda

25.1 Com o propósito de avaliar as propostas, os preços serão convertidos para uma única moeda utilizando-se das taxas de câmbio de venda, fonte e data indicadas na Folha de Dados.

## 26. Avaliação Combinada Qualidade e Custo

26.1 A Seção 8 – Critérios de Avaliação das Propostas descreve como serão avaliadas as propostas.

26.2 A nota final é calculada ponderando as notas técnica e financeira e adicionando-as de acordo com a fórmula e as instruções contidas na Folha de Dados.

26.3 A Consultora que obtiver a maior nota final (combinação das notas técnica e financeira) será convidada para as negociações.

## D. Negociação e Adjudicação

## 27. Negociações

27.1 As negociações serão realizadas na data e no endereço indicados na Folha de Dados com os representantes autorizados da Consultora que deverão apresentar uma procuração escrita com poderes para negociar e assinar o Contrato em nome da Consultora.

27.2 O Cliente preparará atas das negociações que serão assinadas pelo Cliente e pelo representante autorizado da Consultora.

a. Disponibilidade da Equipe Chave

27.3 A Consultora convidada deverá confirmar a disponibilidade de todo Profissional da Equipe Chave incluído na Proposta como um pré-requisito para as negociações ou, caso aplicável, a substituição de acordo com a Cláusula 12 das IAC.  A falha na confirmação da disponibilidade dos Profissionais da Equipe Chave poderá resultar na rejeição da Proposta da Consultora e o Cliente procederá ao início das negociações do Contrato com a próxima Consultora classificada.

27.4 Não obstante o texto acima, a substituição de Profissionais da Equipe Chave durante as negociações poderá ser considerada se a mesma se deve unicamente a circunstâncias fora de controle razoável e não previsíveis pela Consultora, incluído, mas não se limitando a morte ou incapacidade médica.  Nesses casos, a Consultora deverá oferecer um Profissional da Equipe Chave dentro do prazo especificado na carta de convite para negociar o Contrato, que deverá possuir qualificações e experiência equivalentes ou superiores que as do candidato original.

b. Negociações Técnicas

27.5 As negociações incluem discussões sobre os Termos de Referência, a metodologia proposta, os insumos a serem fornecidos pelo Cliente, as condições especiais do Contrato, e finalmente a “Descrição dos Serviços” parte do Contrato.  Essas discussões não deverão alterar substancialmente o escopo original dos serviços de acordo com os TDR ou os termos do contrato, muito menos a qualidade do produto final, seus preços e sem afetar a relevância da avaliação inicial.

c. Negociações Financeiras

27.6 As negociações incluem o esclarecimento sobre as obrigações tributárias da Consultora no país do Cliente e como isso irá figurar no Contrato.

27.7 Se o método de seleção incluiu o custo como um fator na avaliação, o preço total estabelecido na Proposta Financeira para um Contrato com Base no Preço Global não será negociado.

## 28. Conclusão das Negociações

28.1 As negociações serão concluídas com uma análise do Contrato preliminar, que será então rubricado pelo Cliente e pelo representante autorizado da Consultora.

28.2 Se as negociações fracassarem, o Cliente deverá informar à Consultora por escrito  sobre os questões pendentes e os desacordos e permitir uma oportunidade final de resposta por parte da Consultora.  Se o desacordo persistir, o Cliente deverá encerrar as negociações informando à Consultora de tais motivos.  Após ter obtido a não objeção do Banco, o Cliente convidará a Consultora com que tenha obtido a segunda nota final para negociação do Contrato.  Uma vez que tenha iniciado as negociações com essa última Consultora, o Cliente não poderá reabrir as negociações anteriores.

## 29. Adjudicação do Contrato

29.1 Ao concluir as negociações, o Cliente deverá obter a não objeção do Banco à minuta do contrato negociado, caso aplicável, assinará o contrato, publicará a informação sobre a adjudicação conforme as instruções contidas na Folha de Dados e prontamente notificará as outras Consultoras componentes da lista curta.

29.2 Espera-se que a Consultora inicie a execução dos trabalhos na data e no local especificados na Folha de Dados.

## 30. Recursos: 30.1 Será facultado interpor recurso à Comissão de Julgamento em quaisquer das etapas do processo de seleção. 30.2 Para o Consultor que apresentou proposta as discussões deverão ser mantidas somente no âmbito do Contratante e do Consultor que apresentou o recurso e sobre o julgamento de sua proposta. 30.3 Os recursos deverão ser registrados no endereço indicado na Folha de Dados.

[Os comentários entre colchetes são orientações para a preparação da Folha de Dados; não deverão aparecer na SDP final que será distribuída às Empresas de Consultoria da Lista Curta.]

Seção 2 – Folha de Dados

| Número da Cláusula das IAC | # Modificações ou Complementações |
| --- | --- |

|  | A - Disposições Gerais |
| --- | --- |
| IAC 2.1 | Introdução Nome do Cliente: __[Indicar]______ Método de seleção: Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) de acordo com as Políticas Aplicáveis: Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento [inserir: GN-2350-7 ou GN-2350-9] |
| IAC 2.2 | A Proposta de Preço deverá ser apresentada junto com a Proposta Técnica: Sim Nome dos serviços: Implantação de Sistema Integrado de Gestão de Projetos (SIGP) |
| IAC 2.3 | Será realizada uma reunião prévia antes da apresentação das propostas: Sim. [Caso “Sim”, inserir o seguinte:] Data da reunião prévia:____________________________ Hora: _________________________________________________ Endereço: Telefone: ; Fax: E-mail: Pessoa para contato /coordenador da reunião: [inserir nome e cargo] ______[Indicar]_______________________________ |
| IAC 2.4 | O Cliente fornecerá os seguintes insumos, dados de projetos, relatórios etc. de forma a facilitar a preparação das Propostas: [liste ou insira “N/A” caso nenhum] |
| IAC 4.1 | Vantagens Competitivas Injustas [Se o assunto “Vantagens Competitivas Injustas” aplicar-se a essa seleção, explicar como será mitigado, incluindo a lista de relatórios, informações, documentos etc. e indicando as fontes onde os mesmos podem ser baixados ou obtidos pelas Consultoras componentes da lista curta] |
| IAC 6.3.1 | Elegibilidade a. Sanções Uma lista de firmas e pessoas inabilitadas está disponível no website externo do Banco: http://www.iadb.org/integrity |
|  | B – Preparação das Propostas |
| IAC 9.1 | Idioma A SDP foi emitida no seguinte idioma. [Se a SDP for emitida em apenas um idioma, utilize o seguinte texto:] As Propostas deverão ser apresentadas no idioma: Português, padrão MEC. Toda correspondência trocada deverá ser no idioma: Português, padrão MEC. |
| IAC 10.1 | Documentos que Compõem a Proposta A Proposta compreenderá o seguinte: Para a PROPOSTA TÉCNICA COMPLETA (PTC): 1o Envelope Interno com a Proposta Técnica: (1) Procuração para assinar a Proposta; (2) TEC-1; (3) TEC-2; (4) TEC-3; (5) TEC-4; (6) TEC-5; e (7) TEC-6. |
| IAC 10.2 | Se a Declaração de Compromisso for exigida ______[Indicar] Sim _____ ou Não_____ [Caso sim, inclua o parágrafo (i) no Formulário TEC-1] |
| IAC 11.1 | Apenas uma Proposta A participação de Subconsultores, Profissionais da Equipe Chave e da Equipe de Apoio em mais de uma Proposta é permissível: Sim _____ ou Não_____ |
| IAC 12.1 | Validade da Proposta As Propostas deverão permanecer válidas por [inserir um número, normalmente entre 60 e 90 dias] dias corridos depois da data final estabelecida de apresentação, ou seja, até: [indicar a data] |
| IAC 12.9 (c) | c. Subcontratação [Notas ao Cliente: A norma é que não se permite a subcontratação de todos os Serviços. Quaisquer desvios dessa disposição e a introdução de uma escala para medir o tamanho da subcontratação necessitará de: (a) acordo prévio com o Banco de financiamento, e (b) inserir a descrição dos requisitos específicos.] |
| IAC 13.1 | Esclarecimentos e Adendos à SDP Esclarecimentos podem ser solicitados até ______________ [inserir número] dias antes do prazo final estabelecido para a apresentação das Propostas. A fonte de contato para a solicitação de esclarecimentos é: _______________[Indicar]__________________ Fax: _______________[Indicar]_________ E-mail: ____________[Indicar]____________ |
| IAC 14.1.1 | Preparação das Propostas – Considerações Específicas As Consultoras componentes da lista curta podem associar-se: ______[Indicar] (a) outras Consultoras não componentes da Lista Curta: Sim ________ ou Não ______ Ou (b) outras Consultoras componentes da Lista Curta: Sim ________ ou Não ______ |
| IAC 14.1.2 | Custo total estimado dos trabalhos: _____________[Indicar]_______ , incluindo os impostos. |
| IAC 15.2 | Formato e Conteúdo da Proposta Técnica O formato da Proposta Técnica a ser apresentada é: PTC. A apresentação do orçamento total disponível em um formato incorreto pode resultar que a Proposta seja considerada inadequada às exigências da SDP. |
| IAC 16.2 | Proposta Financeira a. Reajustamento de Preços O reajustamento dos serviços será aplicado: ______[Indicar] Sim _____ ou Não_____ [Caso “Sim”, especificar se será aplicado à inflação estrangeira e local.] |
| IAC 16.3 | b. Impostos Se o Cliente tiver obtido uma isenção de impostos aplicável ao Contrato, inserir “o Cliente obteve uma isenção para a Consultora do pagamento de [inserir a descrição do imposto. Ex.: VAT ou impostos locais indiretos etc.] no país do Cliente conforme [inserir a referência da fonte oficial aplicável que tenha concedido essa isenção].” [Se não houver isenção de impostos no país do Cliente, inserir o seguinte:] “Informações sobre as obrigações das Consultoras quanto aos impostos no país do Cliente podem ser encontradas [inserir a referência da fonte oficial apropriada]“ |
| IAC 16.4 | c. Moeda da Proposta As Propostas Financeiras deverão ser cotadas nas seguintes moedas: A Consultora pode cotar o preço pelos seus Serviços em qualquer das moedas inteiramente conversíveis ou em uma única moeda ou por meio da combinação de até três moedas estrangeiras. As Propostas Financeiras devem ser cotadas em Reais para todos os custos locais: Sim. |
|  | C - Apresentação, Abertura e Avaliação |
| IAC 17.1 | Apresentação, Selo, e Marcação das Propostas As Consultoras [inserir “tem” ou “não tem”] a opção de submissão de suas Propostas por meios eletrônicos. [Caso “Sim”, inserir: Os procedimentos para a submissão das Propostas por meios eletrônicos são: [descrever os procedimentos para a submissão.] |
| IAC 17.4 | A Consultora deverá apresentar: (a) Proposta Técnica: um (1) original e _____ [Inserir número] cópias; e (b) Proposta Financeira: um (1) original e _____ [Inserir número] cópias. |
| IAC 17.7 e IAC 17.9 | As Propostas deverão ser apresentadas até: Data: ____dia/mês/ano [por exemplo, 15 de Janeiro de 2011] Hora: ____ [inserir a hora no formato de 24 horas, por exemplo, “16:00 (hora local)”] [Caso apropriado, acrescentar uma tradução da advertência [“Não abrir....”] no idioma nacional no envelope externo selado] O endereço para a apresentação da Proposta é: __________________[Indicar]_________ |
| IAC 19.1 | Abertura das Propostas Técnicas Existe a opção de abertura das Propostas Técnicas online: Sim_____ ou Não_________.[Indicar] [Caso ”Sim”, inserir “Os procedimentos de abertura online serão: [descrever os procedimentos para a abertura das Propostas Técnicas online”.] A abertura será realizada no seguinte local: [Inserir: “no mesmo endereço para a apresentação das Propostas” OU inserir e completar o texto seguinte:] Endereço: _______________ Andar, número da sala ______________________ Cidade:_______________________ País:____________________ Data: ____a mesma do prazo final de apresentação indicada na Cláusula 17.7. Hora: ____ [inserir a hora no formato 24 horas, por exemplo: “16:00 (hora local)] [A hora deverá ser imediatamente após a hora do prazo final estabelecido para a apresentação] |
| IAC 19.2 | Adicionalmente, a seguinte informação será lida em voz alta quando da abertura das Propostas Técnicas ________ [inserir “N/A” o indicar que informação adicional será lida e incluída na ata de abertura] |
| IAC 21.1 [para a PTC] | Avaliação das Propostas Técnicas Os critérios e subcritérios e o sistema de pontos para a avaliação das Propostas Técnicas Completas são: O comitê de avaliação avaliará as Propostas Técnicas com base no cumprimento dos termos de referência (incluindo as Especificações Técnicas), aplicando os critérios e subcritérios de avaliação e o sistema de pontos especificados na Seção 10 – Critérios de Avaliação das Propostas. |
|  | A Pontuação Técnica (PT) mínima requerida para se qualificar é 350,00 (trezentos e cinquenta) pontos |
| IAC 22.1 | Abertura Pública e Avaliação das Propostas Financeiras Existe a opção de abertura das Propostas Financeiras online: Sim_____ ou Não_________.______[Indicar] [Caso ”Sim”, inserir “Os procedimentos de abertura online serão: (descrever os procedimentos para a abertura das Propostas Financeiras online)”]. |
| IAC 24.1 | Impostos Para os propósitos de avaliação, o Cliente excluirá: (a) todos os impostos indiretos locais identificáveis tais como impostos de venda, impostos de consumo, imposto de valor agregado (IVA) (VAT em inglês), ou impostos similares cobrados sobre as faturas do contrato; e (b) todos os impostos indiretos adicionais sobre a remuneração de serviços prestados por profissionais não residentes no país do Cliente. No caso da adjudicação de um Contrato durante as negociações todos esses impostos serão discutidos, acordados (utilizando-se de uma lista itemizada como guia, mas não se limitando a isso) e adicionados ao valor do Contrato em separado, indicando também quais os impostos serão pagos pela Consultora e quais os impostos serão retidos e pagos pelo Cliente em nome da Consultora. [O IVA adotado na maior parte do mundo é um imposto aplicado na União Europeia que incide sobre a despesa ou consumo e tributa o "valor acrescentado" das transações efetuadas pelo contribuinte. Aqui no Brasil, este imposto é dividido em três impostos IPI (Imposto sobre produtos industrializados) de competência da União, ICMS de competência dos Estados Membros e do DF (Distrito federal) e o ISSQN de competência dos Municípios.] |
| IAC 25.1 | Conversão para uma Única Moeda A moeda para a conversão de todos os preços expressos em várias moedas em uma única moeda é: [indicar a moeda local ou outra moeda estrangeira livremente conversível] A fonte oficial da taxa de câmbio de venda é: Banco Central do Brasil. A data da taxa de câmbio é: final estabelecida para a apresentação das Propostas. |
| IAC 26.1 | Avaliação Combinada Qualidade e Custo A Seção 8 – Critérios de Avaliação das Propostas descreve como serão avaliadas as propostas financeiras. |
|  | D - Negociação e Adjudicação |
| IAC 27.1 | Negociações Data e Endereço previstos para as negociações do Contrato: Data: ________________ dia/mês/ano [por exemplo, 15 de Janeiro de 2011] Endereço: __________________[Indicar]______________ |
| IAC 29.1 | Adjudicação do Contrato A informação sobre a adjudicação do Contrato após a conclusão das negociações e a assinatura do Contrato será publicada em: UNDB online e na única página da Internet oficial do país do Cliente. A informação sobre a adjudicação incluirá o seguinte: (a) os nomes de todas as Consultoras que apresentaram propostas; (b) a pontuação técnica de cada Consultora; (c) o preço avaliado de cada Consultora; (d) a pontuação e colocação final das Consultoras; e (e) o nome da Consultora vencedora e o preço, duração e um sumário do escopo do contrato. A publicação será feita dentro de [inserir número] dias após a assinatura do contrato. |
| IAC 29.2 | Data prevista para o início dos Serviços: Data:_______ [Inserir mês e ano], no: _______________ [Inserir o local] |
| IAC 30.3 | Os recursos deverão ser registrados no setor de protocolo da [indicar endereço]. |

Seção 3 – Proposta Técnica – Formulários Padrão

[As Notas para as Consultoras mostradas entre colchetes [    ] por toda da Seção 3 fornecem orientação às Consultoras para a preparação de suas Propostas Técnicas e não deverão aparecer nas Propostas a serem apresentadas.]

CONTEÚDO

FORMULÁRIO TEC-1 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA	35

FORMULÁRIO TEC-2 - ORGANIZAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA CONSULTORA	37

FORMULÁRIO TEC-3 - COMENTÁRIOS OU SUGESTÕES SOBRE OS TERMOS DE REFERÊNCIA, O PESSOAL DE CONTRAPARTIDA E AS INSTALAÇÕES A SEREM FORNECIDAS PELO CLIENTE	39

FORMULÁRIO TEC-4 - CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	40

FORMULÁRIO TEC-5 - COMPOSIÇÃO DA EQUIPE E ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADES	72

FORMULÁRIO TEC-6 – CURRÍCULOS (CV)	74

FORMULÁRIO TEC–7 - PLANO DE TRABALHO	77

Checagem dos Formulários Exigidos

| EXIGÊNCIA DA PTC OU DA PTS [*], (√) | FORMULÁRIO | DESCRIÇÃO | LIMITE DE PÁGINAS |
| --- | --- | --- | --- |
| PTC |  |  |  |
| √ | TEC-1 | Formulário de Apresentação da Proposta Técnica. |  |
| “√ “ Caso aplicável | TEC-1 Apêndice | Se a Proposta for apresentada por uma joint venture, anexar um termo de compromisso de constituição ou um termo de acordo já existente. |  |
| “√” Caso aplicável | Procuração | No formulário/formato pré-determinado. No caso de uma Joint Venture, várias procurações são requeridas: uma procuração para cada representante autorizado de cada membro da JV e uma procuração para o representante do líder para representar todos os membros da JV. |  |
| √ | TEC-2 | Organização e Experiência da Consultora. |  |
| √ | TEC-2A | A. Organização da Consultora. |  |
| √ | TEC-2B | B. Experiência da Consultora. |  |
| √ | TEC-3 | Comentários ou Sugestões sobre os Termos de Referência, Pessoal de Contrapartida, e Instalações a Serem Fornecidas pelo Cliente. |  |
| √ | TEC-3A | A. Sobre os Termos de Referência. |  |
| √ | TEC-3B | B. Sobre o Pessoal de Contrapartida e as Instalações a Serem Fornecidas pelo Cliente. |  |
| √ | TEC-4 | Conformidade com as Especificações Técnicas |  |
| √ | TEC-5 | Composição da Equipe e Atribuição de Responsabilidades |  |
| √ | TEC-6 | Currículos dos Profissionais Propostos (Equipe Chave) |  |
| √ | TEC-7 | Plano de Trabalho |  |

[*] Todas as páginas dos originais da Proposta Técnica e da Proposta Financeira deverão ser rubricadas pelo mesmo representante autorizado da Consultora que estará assinando a Proposta.

### FORMULÁRIO TEC-1 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA

[Local, Data]

Para: [Nome e endereço do Cliente]

Caros Srs:

Os abaixo-assinados se oferecem o fornecimento dos serviços de consultoria para [Inserir título dos serviços] em conformidade com a sua Solicitação de Propostas [data] e com nossa Proposta.  [Selecionar o texto apropriado dependendo do método de seleção estabelecido na SDP: “Nós estamos apresentado a nossa proposta, que inclui esta Proposta Técnica e uma Proposta Financeira em um envelope selado em separado” ou, se apenas a Proposta Técnica for solicitada “Nós estamos apresentado a nossa proposta, que inclui apenas a Proposta Técnica em um envelope selado.”].

[Se a Consultora for uma joint venture, inserir o seguinte Nós estamos apresentando nossa Proposta em associação/como um consórcio/como uma joint venture com: [Inserir uma lista com os nomes completos e o endereço legal de cada membro, e indicando a empresa líder.].  Estamos anexando uma cópia [inserir: “um termo de compromisso de constituição de uma joint venture” ou, se a JV já estiver constituída, “do Termo Constituição da  JV”] assinada por todos os membros participantes, com detalhes da possível estrutura legal e a confirmação da responsabilidade conjunta e solidária dos membros da referida JV.

OU

Se a Proposta da Consultora inclui Subconsultoras, inserir o seguinte: Nós estamos apresentando nossa Proposta com as seguintes firmas como Subconsultoras: [Inserir uma lista com o nome completo e o endereço de cada Subconsultora]

Nós pelo presente declaramos que:

(a) Toda a informação e declarações fornecidas ou feitas nesta Proposta são verdadeiras e nós aceitamos que qualquer declaração ou informação falsa contida nessa Proposta pode levar a nossa desqualificação pelo Cliente e/ou sofrer sanções pelo Banco.

(b) Nossa Proposta tem validade e permanece comprometendo-nos pelo prazo especificado na Folha de Dados, Cláusula 12.1.

(c) Não temos conflito de interesses em conformidade com a Cláusula 3.das IAC

(d) Nós atendemos aos requisitos de elegibilidade conforme estabelecidos nas IAC 6, e nós confirmamos nosso entendimento quanto a nossa obrigação de acatar a política do Banco relacionada às práticas proibidas de acordo com as IAC 5.

(e) Salvo conforme estabelecido na Folha de Dados, Cláusula 12.1, nós nos comprometemos a negociar um Contrato com base nos Profissionais da Equipe Chave propostos. Nós aceitamos que a substituição dos Profissionais da Equipe Chave por razões que não aquelas estabelecidas nas IAC Cláusula 12 e IAC Cláusula 28.4 pode resultar no encerramento das negociações do Contrato.

(f) Nossa Proposta compromete-nos e está sujeita a quaisquer modificações resultantes das negociações do Contrato.

(g) Não temos nenhuma sanção do Banco ou de alguma outra Instituição Financeira Internacional.

(h) Usaremos os nossos melhores esforços para assistir ao Banco nas suas investigações.

(i) Comprometemo-nos que dentro do processo da competição (e no caso de resultar adjudicatários, da execução) para o Contrato, a observar as leis contra fraude e corrupção, incluindo suborno, vigente no país do Cliente.

Nos comprometemos, caso a nossa Proposta seja aceita e o Contrato assinado, a iniciarmos os Serviços relacionados aos trabalhos até a data indicada na Cláusula 30.2 da Folha de Dados.

Estamos de acordo que V. Sas não estão obrigadas a aceitar nenhuma das Propostas que receberem.

Assinatura Autorizada [completa e rubrica]:

Nome e Cargo do Assinante:

Nome da Consultora (nome da empresa ou nome da JV):

Na qualidade de:

Endereço:

Contato para Informações (fone e e-mail):

[Para uma joint venture, cada um de seus membros deverá assinar ou apenas a empresa líder da Consultora (nesse caso uma procuração autorizando a assinatura em nome de todos os membros deverá ser anexada)]

### FORMULÁRIO TEC-2 - ORGANIZAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA CONSULTORA

[Apenas para a Proposta Técnica Completa (PTC)]

Formulário TEC-2: uma breve descrição da organização da Consultora e um resumo da experiência recente da Consultora que seja mais relevante para o trabalho. Na caso de uma joint venture, informações sobre trabalhos similares deverão ser fornecidas pelos membros. Para cada trabalho, o resumo deverá indicar os nomes dos Profissionais da Equipe Chave e dos Subconsultores que participaram, a duração dos trabalhos o valor do contrato (total e, se foi executado na forma de uma joint venture ou subconsultoria, o montante pago à Consultora), e o papel da Consultora na execução dos trabalhos.

A - Organização da Consultora

[1. Forneça aqui uma breve descrição dos antecedentes e da organização da sua empresa, e– no caso de uma joint venture – de cada membro para esses trabalhos.]

B - Experiência da Consultora

1. Listar apenas trabalhos similares anteriores concluídos com sucesso nos últimos [.....] anos.

2. Listar apenas aqueles trabalhos para os quais a Consultora foi legalmente contratada pelo Cliente como uma única empresa ou como uma das empresas de uma joint venture.  Os trabalhos realizados por Profissionais individuais da Consultora, trabalhando de forma particular ou por meio de outras firmas de consultoria não poderão ser considerados como experiência relevante da Consultora, ou dos membros ou das Subconsultoras, mas poderão ser atribuídos aos Profissionais em seus CV. A Consultora deverá estar preparada para substanciar a experiência reivindicada com a apresentação de cópias dos documentos essenciais e referências, caso assim solicitado pelo Cliente.

| Duração | Nome do Trabalho/& Breve Descrição dos Principais Produtos/Documentos Entregues | Nome do Cliente & País do Trabalho | Valor Aprox. do Contrato (em US$)/ Montante Pago a sua Firma | Papel da Execução dos Trabalhos |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| [ex., Jan.2009– Abr.2010] | [ex., “Melhoria da Qualidade de ...............”: Elaboração do Plano Diretor para a Racionalização de ........; ] | [ex., Ministério de ......, país] | [ex., US$1 milhões /US$0,5 milhões] | [ex., Empresa Líder em uma JV A&B&C] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ex., Jan-Mai. 2008] | [ex., “Apoio ao Governo regional .....” : elaboração de Regulamentação de Nível Secundário sobre.............] | [ex., Município de ........., país] | [ex., US$0,2 milhões /US$0,2 milhões] | [ex., Consultora única] |

### FORMULÁRIO TEC-3 - COMENTÁRIOS OU SUGESTÕES SOBRE OS TERMOS DE REFERÊNCIA, O PESSOAL DE CONTRAPARTIDA E AS INSTALAÇÕES A SEREM FORNECIDAS PELO CLIENTE

[Formulário TEC-3: comentários e sugestões relacionados aos Termos de Referência que possam melhorar a qualidade/efetividade dos trabalhos, e nas necessidades sobre o pessoal de contrapartida e as instalações, que serão fornecidos pelo Cliente, incluindo: suporte administrativo, espaço de escritório, transporte local, equipamento, dados etc.]

A – Sobre os Termos de Referência

[Melhoramentos nos Termos de Referência, caso existam]

B - Sobre o Pessoal de Contrapartida e as Instalações

[Incluir comentários sobre o pessoal de contrapartida e as instalações a serem fornecidos pelo Cliente. Por exemplo, suporte administrativo, espaço de escritório, transporte local, equipamento, dados, relatórios antecedentes etc., caso existam.]

### FORMULÁRIO TEC-4 - CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

[O Concorrente deverá informar sobre o atendimento e fazer os comentários pertinentes.  Utilizar outras folhas caso necessário.]

C1 - CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

| No | ASSUNTO | REQUISITO OBRIGATÓRIO | ATENDIMENTO |  | COMENTÁRIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIM | NÃO |  |

| 1 | PORTFÓLIO | (a) Registrar os dados gerais do Programa categorias de investimento, componentes, subcomponentes, fontes, mutuários, etc. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (b) Registrar a matriz de investimentos contemplada pelo Programa, organizada por categoria de investimento, componente, subcomponente, fonte de financiamento e valor estimado. |  |  |  |
|  |  | (g) Registrar as Matrizes de Financiamento dos contratos de empréstimo, guardando consonância com a Matriz de Financiamento do Programa. |  |  |  |
|  |  | (h) Registrar o plano de execução do Programa. |  |  |  |
|  |  | (i) Permitir a consulta e geração de relatórios sobre a situação de cada contrato de empréstimo. |  |  |  |
| 2 | PROJETOS | (a) Cadastrar os dados básicos do Projeto, caracterizando de forma geral o empreendimento, o relacionado com a matriz de financiamento e o plano de execução do programa. |  |  |  |
|  |  | (b) Confeccionar a orçamento de investimento para projetos e obras, possibilitando a realização de planejamento adequado ao orçamento do empreendimento. |  |  |  |
|  |  | (j) Anexar documentos relacionados ao Projeto, a exemplo dos Pareceres de Análise Técnica, atas de aprovação, de planilhas de custos, imagens, arquivos digitalizados, desenhos, listas etc. |  |  |  |
|  |  | (k) Monitorar e fazer o registro de análise de todos os tipos de projetos financiados, disponibilizando roteiros de análise específicos para cada subcomponente, de acordo com as orientações da equipe técnica. |  |  |  |
|  |  | (l) Associar o Projeto com indicadores previstos no Marco Lógico do Programa. |  |  |  |
|  |  | (q) Cadastrar os dados básicos do Projeto, caracterizando de forma geral o empreendimento, o relacionado com a matriz de financiamento e o plano de execução do programa. |  |  |  |
| 3 | PLANEJAMENTO | (a) Registrar o planejamento de todas as fase/etapas do ciclo de vida dos projetos. (Especificação, Aquisição, Execução e Conclusão). |  |  |  |
|  |  | (e) Fazer a integração automática com o módulo de projetos. |  |  |  |
|  |  | (g) Registrar a programação financeira |  |  |  |
|  |  | (k) Definir e monitorar as etapas por modalidade dos processos de aquisições (Obras, Bens, Serviços e Serviços de Consultoria). |  |  |  |
|  |  | (p) Obter níveis de visualização diferenciados para o BID e para os demais participantes do Programa. |  |  |  |
|  |  | (q) Atualizar automaticamente o plano de aquisições em função do estado atual de todas as aquisições em andamento (integração com o módulo de aquisições). |  |  |  |
| 4 | AVALIAÇÃO | (a) Cadastrar o marco lógico do Programa. |  |  |  |
|  |  | (b) Associar indicadores globais do programa e dos projetos. |  |  |  |
|  |  | (c) Cadastrar informações de Linha de Base e Metas. |  |  |  |
|  |  | (d) Definir formas de controle do avanço dos indicadores. |  |  |  |
|  |  | (e) Associar os indicadores a estrutura do programa (componente/subcomponente). |  |  |  |
|  |  | (f) Associar os indicadores às informações físicas e financeiras dos projetos. |  |  |  |
|  |  | (g) Registrar o avanço dos indicadores. |  |  |  |
|  |  | (i) Acompanhar a execução do Marco Lógico do Programa. |  |  |  |
|  |  | (j) Estabelecer critérios de pontos entre indicadores, para cálculo do avanço físico. |  |  |  |
|  |  | (k) Consultar informações analíticas (valores brutos) e sintéticas dos indicadores dos Projetos e do Programa. |  |  |  |
|  |  | (l) Criar modelos de relatórios específicos com subconjunto de indicadores – esta funcionalidade, no sistema, chama-se “balanço”. |  |  |  |
| 5 | ORÇAMENTÁRIO | (a) Cadastrar e acompanhar, desde a intenção de licitar, prevendo valores, cronogramas estimativos para possibilitar previsões de saldos orçamentários e necessidades financeiras. |  |  |  |
|  |  | (d) Realizar o Controle do Orçamento Anual, desde o orçamento inicial, até os movimentos (suplementação, redução e anulação) realizados no decorrer do ano sobre o mesmo. |  |  |  |
|  |  | (e) Realizar o Controle de Movimentações Orçamentárias, armazenando as informações do comprometimento dos valores orçamentários baseados nos empenhos realizados em função de contratos, ordens de fornecimento etc. |  |  |  |
|  |  | (f) Realizar a migração de orçamentos em andamento de exercício para exercícios futuros. |  |  |  |
|  |  | (g) Registrar orçamentos de investimentos plurianuais. |  |  |  |
|  |  | (h) Realizar a integração com o Módulo de Aquisições a fim de associar os empenhos aos seus respectivos contratos, ordens de fornecimento e aquisições futuras. |  |  |  |
|  |  | (i) Definir regras de validação de lançamentos que indicam as rubricas possíveis de registro de acordo com a natureza do pagamento. |  |  |  |
|  |  | (j) Realizar a integração com o módulo financeiro-contábil e de planejamento. |  |  |  |
| 6 | AQUISIÇÕES |  |  |  |  |
| 6.1 | Especificações Técnicas (ou Termos de Referência - TDR) | (a) Registrar os dados básicos das especificações técnicas ou TDR, como prazos, responsável, objeto, forma de acompanhamento, entre outras informações. |  |  |  |
|  |  | (c) Associar entre a estrutura do programa (componente e subcomponentes). |  |  |  |
|  |  | (f) Acompanhar datas de elaboração e aprovação das instâncias superiores, entre outras datas. |  |  |  |
| 6.2 | Pedidos de Compra | (d) Realizar a aprovação da aquisição. Nesta etapa o responsável pelo Setor de Aquisições analisa o resultado da pesquisa e define a modalidade na qual será realizada a compra. |  |  |  |
|  |  | (e) Realizar os fluxos por modalidade. O sistema permitirá a configuração de fluxos diferenciados para cada modalidade de aquisição. De forma geral, esses fluxos contemplam as seguintes etapas: |  |  |  |
|  |  | (i) elaboração da minuta de documento de aquisição; |  |  |  |
|  |  | (ii) elaboração da minuta de contrato; |  |  |  |
|  |  | (iii) indicação de recursos financeiros; |  |  |  |
|  |  | (iv) agendamento da abertura da sessão pública; |  |  |  |
|  |  | (v) publicação do documento de aquisição no diário oficial; |  |  |  |
|  |  | (vi) homologação; |  |  |  |
|  |  | (vii) empenho; |  |  |  |
|  |  | (viii) registro dos pareceres de todos os envolvidos no processo. |  |  |  |
|  |  | (f) Anexar documentos dos concorrentes (imagens, textos, etc.). |  |  |  |
|  |  | (g) Consultar informações sobre as informações de todos pedidos cadastrados. |  |  |  |
| 6.3 | Aquisições | (a) Caracterizar, de modo geral, a(s) aquisição(ões) relativa(s) a cada projeto, com campos específicos para registro, de modalidade, tipo de aquisição, valor do edital, lotes, empresas concorrentes, empresas habilitadas, empresas classificadas, empresa vencedora e valor da proposta vencedora. |  |  |  |
|  |  | (b) Vincular o documento de aquisição com os termos de referência ou especificação técnica. |  |  |  |
|  |  | (c) Associar o documento de aquisição ao projeto vinculado. |  |  |  |
|  |  | (d) Registrar a análise das minutas de editais (e SDP) e processos de aquisição, incluindo status, condicionantes, valor aprovado, descrição de ocorrências e conclusão do parecer. |  |  |  |
|  |  | (f) Consolidar informações para a geração do Plano de Aquisições (Módulo de Planejamento) |  |  |  |
|  |  | (g) Configurar avisos para etapas previstas que ainda não foram realizadas ou que não puderam ser cumpridas |  |  |  |
|  |  | (h) Acompanhar o fluxo / trâmite de informações |  |  |  |
|  |  | (i) Anexar a documentação complementar ao processo de aquisição e ao contrato |  |  |  |
|  |  | (l) Registrar as modalidades de contratação/aquisição utilizadas pelo Programa. Ex: Licitação Pública Nacional, Licitação Pública Internacional, SDP Nacional etc. |  |  |  |
|  |  | (m) Registrar os Critérios de Julgamento (tipo de aquisição). São definidos e cadastrados pelo Programa, como por exemplo: menor preço avaliado, melhor técnica, técnica e preço, etc. |  |  |  |
| 6.4 | Contratos | (a) Registrar detalhadamente os contratos dos Projetos. |  |  |  |
|  |  | (b) Registrar contratos em qualquer moeda. |  |  |  |
|  |  | (c) Realizar a integração com o submódulo de Aquisição e Pedidos. |  |  |  |
|  |  | (d) Registrar e acompanhar os cronogramas de desembolso previstos. |  |  |  |
|  |  | (e) Avaliar produtos e serviços dos contratos. |  |  |  |
|  |  | (f) Controlar a validade de contratos de compras. |  |  |  |
|  |  | (g) Controlar as rescisões e os aditivos de contratos. |  |  |  |
|  |  | (h) Bloquear as compras com quantidades acima do saldo contratado. |  |  |  |
|  |  | (i) Consultar o histórico dos contratos, tais como pedidos, quantidades recebidas, valores pagos, valores ou quantidades contratados e saldos. |  |  |  |
| 7 | FINANCEIRO E CONTÁBIL |  |  |  |  |
| 7.1 | Financeiro | (a) Registrar e controlar despesas / gastos. |  |  |  |
|  |  | (b) Disponibilizar funcionalidades para atualização de indexadores e valores dos indexadores (com possibilidade de atualização automática pela Internet, por meio do site do Banco Central). |  |  |  |
|  |  | (c) Registrar as informações das categorias de investimento do BID, informando tetos máximos, valores por origem dos recursos, entre outros, além de possibilitar o registro e acompanhamento das transferências entre as categorias. |  |  |  |
|  |  | (e) Classificar, de maneira automática, os recursos alocados por fonte de recursos. |  |  |  |
|  |  | (f) Gerar relatórios de projeção de fluxo de caixa que demonstram todos os pagamentos e recebimentos esperados em um determinado período, com possibilidade de utilização de vários filtros e moedas. |  |  |  |
|  |  | (g) Controlar a duplicidade de pagamento. |  |  |  |
| 7.2 | Conta Corrente | (a) Registrar pagamentos efetuados, permitindo baixas parciais, no qual são registrados números da parcela, valor do pagamento e forma de pagamento (ordem bancária, cheque, boletim de crédito etc.). |  |  |  |
|  |  | (b) Realizar a integração com Módulo de Aquisições. A partir dos pagamentos das faturas, gera automaticamente o débito na conta corrente. |  |  |  |
|  |  | (f) Lançar estornos e quaisquer outros tipos de débitos e créditos que possam ser definidos pelo usuário a partir de uma tabela de tipos de lançamentos. |  |  |  |
|  |  | (k) Emitir Relatórios de Razão da Conta Corrente, que descrevem para cada conta corrente, em período selecionado pelo usuário, o saldo anterior ao período e todos os lançamentos efetuados. |  |  |  |
| 7.3 | Contabilidade | (a) Definir um plano de contas do Programa (alfanumérico). |  |  |  |
|  |  | (b) Validar a integridade das contas contáveis cadastradas no plano de contas. |  |  |  |
|  |  | (c) Efetuar lançamentos contábeis automatizados. |  |  |  |
|  |  | (d) Efetuar lançamentos manuais. |  |  |  |
|  |  | (e) Realizar estorno de lançamentos manuais. |  |  |  |
|  |  | (f) Registrar regras: a regra demonstra a maneira de transformação das informações do Módulo Financeiro para o Módulo de Contabilidade. |  |  |  |
|  |  | (g) Registrar os históricos padrão para os lançamentos contábeis do sistema. |  |  |  |
|  |  | (h) Fazer o encerramento de períodos contábeis. |  |  |  |
|  |  | (i) Realizar a exportação automática das informações financeiras. |  |  |  |
|  |  | (j) Emitir relatórios padrão em contabilidade, tais como diário geral, razão, balanço (configurável), balancete, demonstração de resultados. |  |  |  |
|  |  | (k) Disponibilizar interfaces de documentação do plano de contas para auxiliar a consulta de informações. |  |  |  |
| 8 | DESEMBOLSO | (a) Registrar e emitir Pedidos de Desembolso com o BID. Os pedidos de desembolso são categorizados de acordo com o estabelecido no contrato de empréstimo. |  |  |  |
|  |  | (b) Registrar o ingresso de recursos do BID (data, valor em US$ e R$) bem como registro do tipo de modalidade de desembolso adotada. |  |  |  |
|  |  | (c) Considerar, para todos os processos correlacionados com o BID, a necessidade de organização das informações de acordo com as Categorias de Investimentos. |  |  |  |
|  |  | (d) Realizar a gestão dos limites nas Categorias de Investimento. |  |  |  |
|  |  | (e) Propiciar a conversão automática dos valores em R$ para US$ e outras moedas. |  |  |  |
|  |  | (h) Gerar, de forma automática, os relatórios de desembolso para a BID. |  |  |  |
|  |  | (i) Controlar duplicidade na apresentação de gastos. |  |  |  |
|  |  | (j) Registrar as movimentações nas Contas do Programa. |  |  |  |
|  |  | (k) Registrar e emitir Pedidos de Desembolso com o BID. Os pedidos de desembolso são categorizados de acordo com o estabelecido no contrato de empréstimo; |  |  |  |
|  |  | (l) Registrar o ingresso de recursos do BID (data, valor em US$ e R$) e o tipo de modalidade de desembolso adotada. |  |  |  |
|  |  | (m) Considerar, para todos os processos correlacionados com o BID, a necessidade de organização das informações de acordo com as Categorias de Investimentos. |  |  |  |
|  |  | (n) Realizar a gestão dos limites nas Categorias de Investimento. |  |  |  |
|  |  | (o) Propiciar a conversão automática dos valores em R$ para US$ e outras moedas. |  |  |  |
|  |  | (p) Gerenciar impostos e taxas não financiados pelo BID. |  |  |  |
|  |  | (q) Registrar os valores de comissão de inspeção e supervisão. |  |  |  |
|  |  | (r) Gerar, de forma automática, os relatórios de desembolso para a BID. |  |  |  |
|  |  | (s) Controlar a duplicidade na apresentação de gastos. |  |  |  |
|  |  | (t) Registrar as movimentações nas Contas do Programa. |  |  |  |
|  |  | (u) Emitir os seguintes relatórios: |  |  |  |
|  |  | (i) Formulário de Pedido de Desembolso |  |  |  |
|  |  | (ii) Relatório de Detalhamento de Pagamentos |  |  |  |
| 8.1 | Glosa | (a) Permitirá o cadastramento das glosas realizadas pelo BID nos Pedidos de Desembolso dos órgãos participantes do Programa |  |  |  |
| 9 | ANÁLISE |  |  |  |  |
| 9.1 | Análise | (a) Criar novos modelos de análise em função da necessidade dos usuários. |  |  |  |
|  |  | (b) Controlar versões dos modelos de análise. |  |  |  |
|  |  | (c) Cadastrar itens (aspectos) da análise. A interface do sistema para o cadastro dos itens (aspectos) da análise é conceitualmente similar ao cadastro de um plano de contas contábil, no qual cada item (aspecto) inserido precisa ser classificado como sintético ou analítico. |  |  |  |
|  |  | (d) Configurar os itens analíticos. Para cada item analítico pode-se identificar qual tipo de valor de entrada será informado para ele na execução da análise. Os tipos permitidos pelo sistema são: data, texto breve, texto longo, valor numérico, valores predefinidos e tabela. |  |  |  |
| 9.3 | Preenchimento de Análise. | (a) Visualizar, na tela de avisos, a indicação de que há análise para preenchimento. |  |  |  |
| 10 | GERENCIAL |  |  |  |  |
| 10.2 | Relatórios | (a) Gerar relatórios Financeiros (10 tipos) |  |  |  |
|  |  | (b) Gerar relatórios de Auditoria (Conforme Guia de Relatórios Financeiros e Auditoria Externa das Operações Financiadas pelo BID) |  |  |  |
|  |  | (c) Gerar relatórios do BID (5 tipos) |  |  |  |
|  |  | (d) Gerar relatórios de Planejamento (3 tipos) |  |  |  |
| 11 | RISCOS | (a) Cadastrar Categorias (Severidade do Impacto). |  |  |  |
|  |  | (b) Cadastrar Classificações dos Riscos (Probabilidade). |  |  |  |
|  |  | (c) Cadastrar a estrutura analítica dos riscos. |  |  |  |
|  |  | (d) Cadastrar os riscos do Programa e riscos dos empréstimos. |  |  |  |
|  |  | (e) Registrar o Plano de Mitigação e Plano de Contingência. |  |  |  |
|  |  | (f) Associar usuários do sistema com os eventos associados aos riscos. |  |  |  |
|  |  | (g) Configurar avisos para os eventos associados aos riscos. |  |  |  |
|  |  | (h) Associar os riscos com informações dos demais módulos do SIGP (ex.: Avanço Físico, Avanço financeiro, Custos, entre outros). |  |  |  |
|  |  | (i) Gerar automaticamente a matriz de probabilidade e impacto. |  |  |  |
|  |  | (j) Avisar automaticamente a ocorrência de evento (para os riscos integrados as informações dos módulos do Sistema Integrado de Gestão de Projetos). |  |  |  |
|  |  | (k) Realizar a avaliação manual e periódica dos riscos pelos usuários do sistema. |  |  |  |
| 12 | DOCUMENTOS | (a) Associar documentos aos processos gerenciados pelo sistema. |  |  |  |
| 13 | WORKFLOW | (a) Criar regras de tramitação entre as instâncias envolvidas no Projeto/Programa e utilização de ferramenta gráfica. |  |  |  |
|  |  | (b) Definir responsáveis (papéis) para cada tipo de movimentação. |  |  |  |
|  |  | (c) Armazenar pareceres e encaminhamentos. |  |  |  |
|  |  | (d) Emitir avisos de pendências de tramitação. |  |  |  |
|  |  | (e) Emitir avisos de atrasos em tramitações. |  |  |  |
|  |  | (f) Integrar a tramitação aos demais módulos do Sistema Integrado de Gestão de Projetos. |  |  |  |
|  |  | (g) Realizar a integração com a área de avisos da área de trabalho. |  |  |  |
|  |  | (h) Utilizar recursos de e-mail. |  |  |  |
| 14 | SEGURANÇA | (a) Cadastrar órgãos. Possibilita o registro de todos os órgãos envolvidos no Programa, além da definição da hierarquia entre as entidades envolvidas. Dessa maneira pode-se criar uma forma de organização das informações na qual alguns órgãos só visualizam suas informações e outros podem visualizar os órgãos imediatamente inferiores na hierarquia. |  |  |  |
|  |  | (b) Cadastrar usuários. Cadastro das principais informações das pessoas que terão acesso ao sistema, incluindo seu nome de usuário, senha e órgão(s) vinculado (s). |  |  |  |
|  |  | (c) Cadastrar perfis de usuário. Funcionalidade para agrupar funcionalidades do sistema, que são utilizadas por um grupo de usuários. |  |  |  |
|  |  | (d) Associar usuários a perfis de acesso, ou a funcionalidades específicas. |  |  |  |
|  |  | (e) Cadastrar senha dos usuários – registro e alteração da senha dos usuários. |  |  |  |
|  |  | (f) Emitir relatórios de auditoria. Consulta de ações realizadas por usuário, apresentando quais informações foram alteradas por ele, e em qual data e hora. |  |  |  |
| 16 | BUSINESS INTELLIGENCE (BI) | (a) A ferramenta de BI deve ser integrada ao Sistema de Gestão de Projetos. |  |  |  |
|  |  | (b) Permitir a definição dos cubos de On Line Analytical Processing (OLAP) para possibilitar a posterior criação de consultas e geração de relatórios. |  |  |  |
|  |  | (e) Permitir a criação de dashboards com gráficos, consultas e relatórios desejados. Esses dashboards podem estar disponíveis para usuários previamente autorizados. |  |  |  |
|  |  | (j) Permitir a obtenção de dados de outras fontes externas ao banco de dados (planilhas etc.). |  |  |  |
|  |  | (k) Permitir a ordenação dos dados das consultas. |  |  |  |
|  |  | (l) Permitir a criação de consultas paginadas. |  |  |  |
|  |  | (m) Permitir a totalização por colunas e linhas. |  |  |  |
|  |  | (q) Permitir exportação das consultas para os formatos PDF e XLS. |  |  |  |
|  |  | (v) Permitir que usuários criem seus próprios relatórios e gráficos e publiquem para outros usuários usarem. |  |  |  |

C2 - CONFORMIDADE COM O PRAZO DE EXECUÇÃO

| No | PRAZO DE EXECUÇÃO | ATENDIMENTO | COMENTÁRIOS |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | A | NA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prazo de Execução |  |  |  |

Nota: A= Atende e NA= Não Atende.

C3 - CONFORMIDADE COM O SUPORTE DOS SERVIÇOS

| No | DESEMPENHO | ATENDIMENTO | COMENTÁRIOS |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | A | NA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desempenho |  |  |  |

Nota: A= Atende e NA= Não Atende.

C4 - CONFORMIDADE COM OS MÓDULOS

Nota: N= Nativo; C= Customizável e NA= Não atende.

| No | MÓDULO | REFERÊNCIA | ATENDIMENTO | COMENTÁRIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | N | C | NA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PORTFÓLIO | (c) Registrar as etapas de negociação dos empréstimos com a possibilidade de geração de documentos, a partir de modelo predefinido. |  |  |  |  |
|  |  | (d) Criar modelos de documentos, possibilitando indicação de pontos de mesclagem com as informações do sistema. Dessa forma podem-se armazenar minutas padrão de contratos de empréstimo, aditivos, entre outros; |  |  |  |  |
|  |  | (e) Registrar documentos padronizados relacionados ao processo de aprovação da operação de crédito. |  |  |  |  |
|  |  | (f) Registrar os dados gerais dos contratos de empréstimo [Dados Financeiros, Bancários e Encargos (Comissão de Crédito, Inspeção e Supervisão e Amortização)]. |  |  |  |  |
| 2 | PROJETOS | (c) Criar, dentro do módulo de orçamento, atividades sintéticas e analíticas, permitindo assim a criação da estrutura analítica do Projeto. |  |  |  |  |
|  |  | (d) No registro da duração da atividade, “alimentar” a duração da atividade utilizando os conceitos de Pert-CPM. |  |  |  |  |
|  |  | (e) Cadastrar, de maneira detalhada, custos, quantidades de materiais, mão-de-obra interna e serviços contratados. |  |  |  |  |
|  |  | (f) Copiar atividades de orçamento de projetos pré-cadastrados para o projeto atual. |  |  |  |  |
|  |  | (g) Criar templates de projetos. |  |  |  |  |
|  |  | (h) Criar novos projetos a partir de modelos de projetos predefinidos (template). |  |  |  |  |
|  |  | (i) Realizar, simulações na execução do Projeto (físico e financeiro) a partir da alimentação de parâmetros de entrada. As simulações realizadas podem ser gravadas na base de dados, para posterior consulta. |  |  |  |  |
|  |  | (m) Registrar o técnico responsável pelos aspectos da análise, com envio de mensagem automática e prazo para conclusão. |  |  |  |  |
|  |  | (n) Registrar relatórios de acompanhamento de cada projeto, com campo específico para descrição da visita de campo e conclusão do parecer bem como importação de informações gerais oriundas dos macroprocessos de análise, aquisição e controle financeiro, a exemplo de: nome, componente, subcomponente, valor aprovado, valor desembolsado e saldo de recursos e eventuais pendências. |  |  |  |  |
|  |  | (o) Realizar avaliações parciais e finais da execução física e financeira do projeto. |  |  |  |  |
|  |  | (p) Gerar relatórios de acompanhamento de cada projeto, possibilitando o detalhamento das principais etapas envolvidas, o orçamento do projeto, os valores previstos x realizados, os avanços e desvios. |  |  |  |  |
| 3 | PLANEJAMENTO | (b) Manter banco de fase/etapas padrões por tipo de projeto. |  |  |  |  |
|  |  | (c) Realizar o sequenciamento e a definição de dependência entre atividades. |  |  |  |  |
|  |  | (d) Criar planejamentos de projetos a partir de wizards e templates. |  |  |  |  |
|  |  | (f) Copiar informações de planejamento entre projetos. |  |  |  |  |
|  |  | (h) Gerar relatórios de avaliação do previsto x realizado. |  |  |  |  |
|  |  | (i) Gerar, a partir do planejamento, os planos de aquisições e os planos operativos anuais. |  |  |  |  |
|  |  | (j) Definir marcos de controle. |  |  |  |  |
|  |  | (l) Emitir e configurar avisos de etapas e marcos em atraso. |  |  |  |  |
|  |  | (m) Gerar relatórios com diversas formas de agrupamento (categoria, componente/subcomponente, executor, entre outros). |  |  |  |  |
|  |  | (n) Exportar e importar informações para o MS Project. |  |  |  |  |
|  |  | (o) Bloquear programação, que impede a atualização de informação em programações selecionadas. |  |  |  |  |
|  |  | (r) Realizar a distribuição do planejamento, por exemplo, um município pode delegar o registro do planejamento de um determinado projeto para uma secretaria municipal. |  |  |  |  |
|  |  | (s) Configurar os marcos de avanço do projeto, para permitir o faturamento parcial do projeto relativo até este marco. |  |  |  |  |
|  |  | (t) Controlar prazos de atualização de informações de planejamento. |  |  |  |  |
|  |  | (u) Realizar planejamento dos desembolsos com o Banco financiador. |  |  |  |  |
| 4 | AVALIAÇÃO | (h) Gerar gráficos de previsto x realizado. |  |  |  |  |
| 5 | ORÇAMENTÁRIO | (b) Realizar empenhos de um contrato e até mesmo do cadastro de contratos referentes às intenções de licitações, caracterizando reservas orçamentárias, o que permitirá, inclusive, observar a necessidade de suplementações orçamentárias. |  |  |  |  |
|  |  | (c) Prestar consistência e também a atualização do saldo do empenho, quando do cadastramento da liquidação. |  |  |  |  |
|  |  | (k) Realizar consultas e extrair relatórios, compreendendo: |  |  |  |  |
|  |  | (i) consulta de orçamento anual; |  |  |  |  |
|  |  | (ii) relatórios da posição (geral e detalhada) dos empenhos; |  |  |  |  |
|  |  | (iii) relatórios de saldos orçamentários por projeto, elemento, fonte de recurso; |  |  |  |  |
|  |  | (iv) relatórios comparativos orçamentários x cronogramas de desembolso, permitindo visões por fontes de recurso e projeto/atividade em vários níveis de detalhamento. |  |  |  |  |
| 6 | AQUISIÇÕES |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Especificações Técnicas (ou Termos de Referência - TDR) | (b) Registrar informações sobre a memória de cálculo. |  |  |  |  |
|  |  | (d) Dispor de funcionalidades para pesquisa de informações nos TDR (ou Especificações) já cadastrados. |  |  |  |  |
|  |  | (e) Gerar, de forma automática, Especificações Técnicas (ou TDR) a partir de modelos pré-cadastrados pelos usuários, possibilitando a exportação para outros aplicativos como MS Word. |  |  |  |  |
| 6.2 | Pedidos de Compra | (a) Elaborar o Pedido de Compra. O sistema disponibiliza funcionalidades para a realização de pedidos de compra, nos quais são identificados os itens e suas respectivas quantidades bem como a especificação detalhada de cada item a ser adquirido. No pedido de compra são registradas informações sobre os locais de entrega, cronograma de pagamento, verificação da disponibilidade orçamentária, além de possibilitar a inclusão de documentos anexos ao pedido. |  |  |  |  |
|  |  | (b) Fazer a triagem dos pedidos. Nesta etapa os pedidos passam por uma triagem para definir se os itens serão adquiridos. O sistema permitirá agrupar diversos pedidos em um único processo de compra. |  |  |  |  |
|  |  | (c) Realizar a pesquisa de preços. A etapa de pesquisa de preços é divida nas seguintes fases: |  |  |  |  |
|  |  | (i) inclusão dos Concorrentes que participarão da pesquisa; |  |  |  |  |
|  |  | (ii) envio de e-mail e/ou fax para os Concorrentes, convidando-os a participar da pesquisa (os usuários podem optar em utilizar o Portal de Consultores do Sistema Integrado de Gestão de Projetos); |  |  |  |  |
|  |  | (iii) registro dos preços ofertados; nesta fase o sistema permitirá que os preços sejam registrados pelo setor de pesquisa e também disponibiliza um Portal, acessado via Internet, no qual o próprio Concorrente informa os preços dos itens selecionados; |  |  |  |  |
|  |  | (iv) geração do resultado da pesquisa de acordo com o critério de julgamento selecionado: menor preço unitário, menor preço global, média dos valores, entre outros. |  |  |  |  |
| 6.3 | Aquisições | (e) Disponibilizar arquivos de texto padrão, a exemplo de minutas de documento de aquisição por modalidade. |  |  |  |  |
|  |  | (j) Realizar pesquisas na base de dados de documentos de aquisição e documentação associada. |  |  |  |  |
|  |  | (k) Realizar upload de documentos. |  |  |  |  |
|  |  | (n) Que o usuário defina em qual nível deseja acompanhar o follow-up dos processos de aquisição (datas previstas e datas realizadas das etapas do processo. Ex.: abertura, publicação, etc.). |  |  |  |  |
| 6.4 | Contratos | (j) Gerenciar as ordens de serviço. |  |  |  |  |
|  |  | (k) Gerar minutas de contratos, a partir de modelos pré-cadastrados. |  |  |  |  |
|  |  | (l) Associar documentos aos contratos. |  |  |  |  |
|  |  | (m) Realizar pesquisas na base de dados de contratos e documentação associada. |  |  |  |  |
|  |  | (n) Realizar upload de documentos e vinculação aos contratos. |  |  |  |  |
|  |  | (o) Disponibilizar diversos relatórios para acompanhamento dos saldos contratuais, levando em consideração as informações do submódulos de pedidos e aquisições. |  |  |  |  |
| 7 | FINANCEIRO E CONTÁBIL |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Financeiro | (d) Liberar e gerar pagamentos a partir de medições calculadas. |  |  |  |  |
|  |  | (h) Registrar informações dos boletins de medição. |  |  |  |  |
|  |  | (i) Registrar e Controlar as informações de serviço da dívida. |  |  |  |  |
|  |  | (j) Limitar, por meio da configuração do perfil do usuário, a natureza dos pagamentos a serem acessados. |  |  |  |  |
| 7.2 | Conta Corrente | (c) Lançar os créditos recebidos por intermédio dos recursos e das fontes, tais como: BIRD, BID, Tesouro, etc. |  |  |  |  |
|  |  | (d) Lançar os débitos efetuados, tais como: pagamento de faturas, requerimentos de correção monetária, pagamentos de impostos, INSS etc. |  |  |  |  |
|  |  | (e) Lançar as aplicações financeiras. |  |  |  |  |
|  |  | (g) Atualizar, de maneira on-line, os saldos das contas correntes. |  |  |  |  |
|  |  | (i) Realizar a conciliação bancária (em alguns casos de forma automática). |  |  |  |  |
|  |  | (j) Registrar transferências. |  |  |  |  |
| 8 | DESEMBOLSO | (f) Gerenciar impostos e taxas não financiados pelo BID, |  |  |  |  |
|  |  | (g) Registrar os valores de comissão de inspeção e supervisão. |  |  |  |  |
| 9 | ANÁLISE |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Alocação | (a) Permitirá a associação de modelos de formulários e técnicos |  |  |  |  |
| 9.3 | Preenchimento de Análise. | (b) Registrar as informações solicitadas que foram estabelecidas no modelo de análise. |  |  |  |  |
|  |  | (c) Registrar o técnico responsável pelos aspectos da análise, com envio de mensagem automática e prazo para conclusão. |  |  |  |  |
|  |  | (d) Possibilitar a anexação de documentos. |  |  |  |  |
| 10 | GERENCIAL |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Consulta de Informações | (a) Configurar as colunas para visualização. Permitirá que o usuário selecione as colunas que deseja mostrar ou ocultar. |  |  |  |  |
|  |  | (b) Realizar ordenação. O usuário pode indicar a sequência de ordenação das informações, e se esta será descendente ou ascendente. |  |  |  |  |
|  |  | (c) Realizar agrupamento. A interface permitirá o agrupamento das informações apresentadas por qualquer uma das colunas visíveis na consulta e também o encadeamento de agrupamentos, por intermédio da seleção de mais de uma coluna, e respeitando a ordem em que as colunas são selecionadas. |  |  |  |  |
|  |  | (d) Realizar agregação. O conteúdo selecionado pode ser apresentado de forma agregada ou detalhada, permitindo operações do tipo valor máximo, valor mínimo, contador, somatória e média. |  |  |  |  |
|  |  | (e) Filtrar informações. O usuário pode também aplicar filtros para selecionar e apresentar o conteúdo da consulta. |  |  |  |  |
| 10.3 | Geração de Gráficos (Modulo Opcional) | (a) Possibilitar que cada usuário possa selecionar os tipos de gráficos que deseja visualizar em sua área de trabalho |  |  |  |  |
| 10.4 | Painel de Controle | (a) Deve agrupar diversas consultas que objetivam auxiliar os usuários na administração do Programa |  |  |  |  |
| 12 | DOCUMENTOS | (b) Consultar documentos inseridos na base de dados. |  |  |  |  |
|  |  | (c) Notificar os usuários de novos documentos inseridos na base de dados. |  |  |  |  |
|  |  | (d) Apresentar, por meio de ícones específicos, a situação do documento (ex.: minuta, draft, em aprovação e final) |  |  |  |  |
|  |  | (e) Incluir documentos “privados”, “públicos” e de grupos. |  |  |  |  |
|  |  | (f) Controlar permissões sobre os documentos publicados. |  |  |  |  |
| 15 | SITE INSTITUCIONAL (OPCIONAL) | (a) Manter um site institucional para disponibilizar as informações do Projeto |  |  |  |  |
| 16 | BUSINESS INTELLIGENCE (BI) | (c) Permitir a construção de gráficos a partir das consultas OLAP criadas. |  |  |  |  |
|  |  | (d) Permitir os seguintes tipos de gráficos: pizza, barra, gauge e linhas. |  |  |  |  |
|  |  | (f) Os dashboards devem conter uma área de acesso administrativa dinâmica na qual possam ser inclusas/editadas ou até mesmo inativas das partes ou dados específicos; essa área deverá ser acessada por um usuário do tipo administrador previamente autorizado a ser definido posteriormente. |  |  |  |  |
|  |  | (g) Permitir a criação de temas e subtemas, possibilitando identificar assuntos como financeiro, contabilidade, orçamentário, contratos e físico, permitindo a posterior associação aos dashboards definidos. |  |  |  |  |
|  |  | (h) Permitir que as consultas, gráficos e relatórios previamente armazenados sejam atualizados de forma automática pelo sistema, garantindo que as informações disponibilizadas pelos usuários estejam sempre consistentes. |  |  |  |  |
|  |  | (i) Permitir o agendamento de geração de consultas, gráficos e relatórios. |  |  |  |  |
|  |  | (n) Permitir estabelecer limites nos gráficos, permitindo identificação para os limites superiores e inferiores estabelecidos. |  |  |  |  |
|  |  | (o) Permitir a definição de uma área principal para exibição das informações. |  |  |  |  |
|  |  | (p) Permitir que a data e hora da última atualização de relatórios (manter histórico), gráficos e consultas sejam exibidas. |  |  |  |  |
|  |  | (r) Permitir paginar os dados de consultas e relatórios para a impressão. |  |  |  |  |
|  |  | (s) Permitir elaboração de sentenças, informando valores máximos, mínimos ou média, envolvendo quaisquer informações das consultas e medidas disponíveis na solução de BI. |  |  |  |  |
|  |  | (t) Permitir comparar dados entre consultas diferentes, utilizando um paginador em comum para navegação nos dados. |  |  |  |  |
|  |  | (u) Permitir a elaboração de gráficos em forma de gauge, com definição de metas a serem atingidas e que permitam ou seu acompanhamento. |  |  |  |  |

### FORMULÁRIO TEC-5 - COMPOSIÇÃO DA EQUIPE E ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADES

| 1. Equipe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | Empresa | Área de Especialidade | Cargo | Atividade Atribuída |

### FORMULÁRIO TEC-6 – CURRÍCULOS (CV)

| Cargo Título e No | [ex., K-1, Coordenador] |
| --- | --- |
| Nome do Profissional: | [Inserir o nome completo] |
| Data de Nascimento: | [dia/mês/ano] |
| País de Cidadania/Residência |  |

Educação: [Indicar os colégios e as universidades ou outras instituições especializadas, indicando os nomes das instituições, graduações/diplomas obtidos e as datas em que os obteve.]:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Histórico de Trabalhos Relevantes para os Serviços: [Começando com o cargo atual, enumere em ordem inversa. Favor fornecer datas, nome da organização empregadora, nomes dos cargos ocupados, tipos de atividades executadas e localização dos trabalhos, informações para contato de clientes e organizações empregadoras que possam ser contatadas para referências. Empregos anteriores que não sejam relevantes para os trabalhos não necessitam ser incluídos.].

| Período | Organização Empregadora e Seu Título/Cargo. Informações de Contato para Referências | País | Resumo das Atividades Executadas Relevantes para os Trabalhos |
| --- | --- | --- | --- |

| [ex., Maio 2005-até hoje] | [ex., Ministério da ……, assessor/consultor para… Para referências: Fone………/e-mail……; Sr. Bbbbbb, vice ministro] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Associações Profissionais e Publicações Profissionais às quais Pertence:

______________________________________________________________________

Idiomas (indicar apenas aqueles idiomas nos quais possa trabalhar):

______________________________________________________________________

Adequação para os Trabalhos:

| Tarefas Detalhadas Atribuídas na Equipe de Profissionais da Consultora | Serviços Prestados que Melhor Demonstram a Capacidade para Executar as Tarefas Atribuídas |
| --- | --- |

| [Listar todas as entregas/tarefas indicadas no formulário TEC-5 nas quais o Profissional esteja envolvido] |  |
| --- | --- |

Informação para Contato do Profissional: [e-mail …………………., fone……………]

Certificado:

Eu, abaixo assinado, certifico, segundo meu conhecimento e entendimento, que este currículo descreve corretamente minha pessoa, minhas qualificações e minha experiência e eu estou disponível para participar dos trabalhos em caso de adjudicação.  Entendo que qualquer declaração ou informação falsa incluída aqui podem resultar na minha desqualificação ou recusa pelo Cliente de meu trabalho e/ou de sanções pelo Banco.

[dia/mês/ano]

Nome do Profissional 					Assinatura 					Data

[dia/mês/ano]

Nome do Representante Autorizado da Consultora 				Assinatura						Data

[o mesmo que assina a Proposta]

|  | Sim |  | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| (i) Este CV corretamente descreve as minhas qualificações e experiência |  |  |  |
| (ii) Eu estou empregado pela Agência Executora ou Agência Implementadora |  |  |  |
| (iii) Eu fiz parte da equipe que elaborou os termos de referência para esses serviços de consultoria |  |  |  |
| (iv) Não estou atualmente inabilitado por um banco de desenvolvimento multilateral (caso Sim, identificar qual) |  |  |  |

Eu certifico que fui informado pela empresa que está incluindo o meu CV na Proposta para [nome do projeto e contrato].  Eu confirmo que estarei disponível para executar os trabalhos para os quais o meu CV foi apresentado, de acordo com as disposições de execução e o cronograma estabelecido na Proposta.

OU

[Se o CV estiver assinado pelo representante autorizado da Consultora e um acordo por escrito está anexado]

Eu, como o representante autorizado da Consultora que está apresentando esta Proposta para [nome do projeto e contrato], certifico que eu obtive o consentimento do Profissional aqui indicado para apresentar o seu CV, e que eu obtive uma procuração por escrito do citado Profissional de que ele estará disponível para executar as tarefas de acordo com as disposições de execução e o cronograma apresentados na Proposta.

### FORMULÁRIO TEC–7 - PLANO DE TRABALHO

| N° | Atividade1 | Meses2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | n |

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas:

1. Indicar todas as principais atividades dos serviços a serem prestados, incluindo entrega de relatórios (por exemplo: inicial, intermediário e final) e outros marcos de referência como aprovações pelo Contratante. Para as tarefas em etapas, indicar atividades, entrega de relatórios e marcos separadamente para cada etapa.

2. A duração das atividades deve ser indicada na forma de gráfico de barras.

Seção 4 – Proposta Financeira – Formulários Padrão

[As Notas para as Consultoras mostradas entre colchetes [.....] fornecem orientação às Consultoras para a preparação de suas Propostas Financeiras e não deverão aparecer nas Propostas a serem apresentadas.]

[Os Formulários Padrão deverão ser utilizados para a preparação da Proposta Financeira de acordo com as instruções fornecidas na Seção 2.]

CONTEÚDO

FORMULÁRIO FIN-1 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA	80

FORMULÁRIO FIN-2 - PLANILHA DE PREÇOS	82

FORMULÁRIO FIN-3 - DISCRIMINAÇÃO DE PREÇOS POR ATIVIDADE	83

#### FORMULÁRIO FIN-1 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA

[Local, Data]

Para: [Nome e endereço do Cliente]

Caros Srs:

Os abaixo-assinados se oferecem o fornecimento dos serviços de consultoria para [Inserir título dos serviços] em conformidade com a sua Solicitação de Propostas [data] e com nossa Proposta Técnica.

Nossa Proposta Financeira anexada é do montante de [Indicar o correspondente ao (s) montante(s) da(s) moeda(s)] [Inserir os montantes por extenso e em cifras], [Inserir “incluindo” ou “excluindo”] todos os impostos indiretos locais de acordo com a Cláusula 25.1 da Folha de Dados. O valor estimado dos impostos indiretos locais é [Inserir moeda] [Inserir os montantes por extenso e em cifras] os quais serão confirmados ou ajustados, caso necessário, durante as negociações. [Favor notar que todos os montantes deverão ser os mesmos constantes do Formulário FIN-2].

A proposta de preço será obrigatória para todos nós, sujeita às modificações que resultem das negociações do Contrato, até a expiração do período de validade da Proposta, ou seja, antes da data indicada na Cláusula 1.12 da Folha de Dados.

Adiante enumeram-se as comissões e bonificações, se houver, pagas ou pagáveis por nós a agentes com relação a esta Proposta e à execução do Contrato, se o contrato nos for adjudicado:

| Nome e Endereço do Agente(s)/Outra Parte |  | Montante e Moeda |  | Propósito |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[Se nenhum pagamento for feito ou prometido, acrescente a seguinte declaração: “Nenhuma comissão ou bonificação foi ou será paga por nós aos agentes ou a qualquer outra parte com relação a esta Proposta e, no caso da adjudicação, à execução do Contrato.”]

Estamos de acordo que V. Sas não estão obrigadas a aceitar nenhuma das Propostas que receberem.

Atenciosamente,

Assinatura autorizada: [completa e rubrica]:	__________________________________

Nome e cargo do signatário:

Na qualidade de:

Endereço:

E. mail:

[Para uma joint venture, cada um de seus membros deverá assinar ou apenas a empresa líder da Consultora (nesse caso uma procuração autorizando a assinatura em nome de todos os membros deverá ser anexada.)]

#### FORMULÁRIO FIN-2 - PLANILHA DE PREÇOS

| Nº (1) | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES (2) | PAÍS DE ORIGEM (3) | UNID. (4) | QUANT. (5) | PREÇO UNITÁRIO (indicar moeda) (6) | PREÇO TOTAL (indicar moeda) (7) = (5) x (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SERVIÇOS E BENS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software |  | ud |  | 1 |  |  |
| 2 | Plano de Execução Atualizado |  | ud |  | 1 |  |  |
| 3 | Elaboração do Projeto de Customização do Sistema |  | ud |  | 1 |  |  |
| 4 | Customização do Sistema |  |  | ud | 1 |  |  |
| 5 | Implantação do Sistema |  |  | ud | 1 |  |  |
| 6 | Capacitação dos Usuários |  |  | ud | 1 |  |  |
| 7 | Operação Inicial Assistida |  |  | horas | [indicar] |  |  |
| 8 | Manutenção e Suporte Técnico |  |  | horas | [indicar |  |  |
| 9 | Banco de Horas |  |  | horas | [indicar] |  |  |
| (8) | PREÇO TOTAL DA PROPOSTA (Transferir este valor para o FORMULÁRIO FIN–1 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA) |  |  |  |  |  |  |

Assinatura do Concorrente:__________________________________________________

Nota: 1. Relacionar os Bens e os Serviços na sequência acima indicada.

#### FORMULÁRIO FIN-3 - DISCRIMINAÇÃO DE PREÇOS POR ATIVIDADE

| Atividade [indicar o número da atividade]: | Descrição: [ indicar a atividade] |
| --- | --- |

| Componente | Custos |  |
| --- | --- | --- |
|  | Real (R$) | [Indicar moeda(s) estrangeira(s)] |

| Remuneração de Pessoal |  |  |
| --- | --- | --- |
| Outras Despesas |  |  |
| Subtotais |  |  |

Assinatura do Concorrente:__________________________________________________

Nota: 1. Relacionar as atividades conforme a sequência do Formulário FIN-2 – Planilha de Preços (Ex: Atividade 1: Software, Atividade 2: Plano de Execução atualizado etc.

Seção 5 – Países Elegíveis

De acordo com os propósitos das IAC 6.1:

Uma Consultora e todas as partes que a constituem deverão ser nacionais de países membros do Banco.  As Consultoras de outros países estarão desqualificadas para a participação em contratos previstos com financiamento total ou parcial de empréstimos do Banco.  Essa seção lista os países membros do Banco, bem como os critérios para determinar a nacionalidade das Consultoras e o país de origem dos bens e serviços de consultoria.

[Notas para o Cliente: Dependendo da fonte do financiamento, selecione uma das duas opções seguintes. O financiamento pode originar-se do BID, do Fundo de Investimento Multilateral (Fumin), ou, ocasionalmente, contratos podem ser financiados por fundos especiais que restringem os critérios de elegibilidade ainda mais a um grupo específico de países membros.  Quando a última opção for selecionada, os critérios de elegibilidade deverão ser mencionados:]

Opção (1) – quando o BID ou o Fumin estiver financiando, incluir a seguinte lista de países:

“Os países elegíveis são: Alemanha, Argentina, Áustria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Croácia, Dinamarca, El Salvador, Equador, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Guatemala, Guiana, Haiti, Holanda, Honduras, Israel, Itália, Jamaica, Japão, México, Nicarágua, Noruega, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Reino Unido, República da Coréia, República Dominicana, República Popular da China, Suécia, Suíça, Suriname, Trinidad & Tobago, Uruguai e Venezuela.”.

Opção (2) – quando um Fundo administrado pelo Banco estiver financiando, relacione os países elegíveis abaixo:

“Os países elegíveis são: [Incluir a lista de países] __________.”

Critérios de Nacionalidade e Origem dos Bens e Serviços

Estas disposições da política tornam necessário o estabelecimento de critérios para determinar: (a) a nacionalidade das empresas e das pessoas físicas elegíveis para apresentar propostas ou participar de um contrato financiado pelo Banco, e (b) o país de origem dos bens e serviços.  Para estas determinações, deverão ser utilizados os seguintes critérios:

(A) Nacionalidade

(a) Uma pessoa física é considerada como tendo a nacionalidade de um país membro do Banco se ela satisfaz um dos seguintes requisitos:

(i) é cidadã de um país membro; ou

(ii) estabeleceu seu domicílio em um país membro como residente de boa fé e está legalmente autorizada a trabalhar nesse país.

(b) Uma empresa é considerada como tendo a nacionalidade de um país membro se satisfaz os dois seguintes requisitos:

(i) está legalmente constituída ou formada segundo as leis de um país membro do Banco; e

(ii) mais de cinquenta por cento (50%) do capital da empresa é de propriedade de pessoas físicas ou empresas de países membros do Banco.

Todos os membros de uma PCA e todos os subconsultores devem cumprir os requisitos de nacionalidade estabelecidos acima.

(B) Origem dos Bens.

Os bens são originários de um país membro do Banco se foram extraídos, cultivados, colhidos ou produzidos em um país membro do Banco.  Um bem é produzido quando, mediante manufatura, processamento ou montagem, o resultado é outro artigo comercialmente reconhecido cujas características básicas, função ou propósito de uso são substancialmente diferentes de suas partes ou componentes.

No caso de um bem que consiste de vários componentes que precisam ser interconectados (pelo fornecedor, comprador ou um terceiro) para que o bem possa operar, e sem importar a complexidade da interconexão, o Banco considera que esse bem é admissível para seu financiamento se a montagem dos componentes foi feita em um país membro, independente da origem dos componentes.  Quando o bem é uma combinação de vários bens que normalmente são empacotados e vendidos comercialmente como uma só unidade, se considera que provém do país onde este bem foi empacotado e embarcado com destino ao comprador.

Para fins de determinação da origem, os bens identificados como “feito na União Europeia” serão admissíveis sem necessidade de identificar o correspondente país específico da União Europeia.

A origem dos materiais, peças ou componentes dos bens ou a nacionalidade da empresa produtora, montadora, distribuidora ou vendedora dos bens não determina a origem dos mesmos.

(C) Origem dos Serviços

O país de origem dos serviços é o mesmo da pessoa física ou empresa que presta os serviços conforme os critérios de nacionalidade acima estabelecidos. Esses critérios são aplicados aos serviços conexos ao fornecimento de bens (tais como transporte, seguro, instalação, montagem etc.), aos serviços de construção e aos serviços de consultoria.

Seção 6 – Fraude e Corrupção e Práticas Proibidas

[“Nota para o Cliente”: essa Seção 6 não deverá ser modificada]

Fraude e Corrupção

[Cláusula exclusiva para os contratos de empréstimo assinados de acordo com a Política GN-2350-7]

1.1 O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas físicas oferecendo propostas ou participando de um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes) observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco todos os atos suspeitos de fraude ou corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de seleção, negociação ou execução de um contrato.  A fraude e corrupção estão proibidas.  A fraude e corrupção incluem os seguintes atos: (a) prática corrupta; (b) prática fraudulenta; (c) prática coercitiva e (d) prática colusiva.  As definições a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de fraude e corrupção, mas não são exaustivas.  Por esta razão, o Banco também deverá tomará medidas caso ocorram ações ou alegações similares envolvendo supostos atos de fraude ou corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista a seguir.  O Banco aplicará em todos os casos os procedimentos referidos no parágrafo (c) abaixo.

(a) O Banco define, para os propósitos desta disposição, os termos indicados a seguir:

(i) uma prática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte;

(ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que engane ou tente enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma obrigação;

(iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar as ações de uma parte; e

(iv) uma prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra parte;

(b) Se o Banco, de acordo com seus procedimentos administrativos, demonstrar que qualquer empresa, entidade ou pessoa física que participa de uma aquisição ou projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros, mutuários, licitantes, fornecedores, empreiteiros, subcontratados, firmas de consultoria, concessionárias, agências executoras ou agências contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes) executou um ato de fraude ou corrupção, o Banco poderá:

(i) decidir não financiar qualquer proposta de adjudicação de um contrato ou um contrato adjudicado para obras, bens e serviços relacionados financiados pelo Banco;

(ii) suspender o desembolso da operação se ficar determinado em qualquer etapa que as provas são suficientes para apoiar a alegação de que um funcionário, agente ou representante do Mutuário, Agência Executora ou Agência Contratante participou de um ato de fraude ou corrupção;

(iii) cancelar e/ou acelerar o repagamento de uma parte de um empréstimo ou doação para um contrato quando houver provas que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas saneadoras adequadas num período que o Banco considere razoável, e de acordo com as garantias de um devido processo legal conforme a legislação do país do Mutuário;

(iv) emitir uma reprimenda na forma de uma carta formal de censura à conduta da empresa, entidade ou pessoa física;

(v) emitir uma declaração na qual uma pessoa física, entidade ou empresa é inelegível, permanentemente ou por um certo período, para receber a adjudicação ou participar de contratos em projetos financiados pelo Banco, exceto nas condições que o Banco julgar apropriadas;

(vi) encaminhar o assunto às autoridades judiciárias apropriadas; e/ou

(vii) impor outras sanções que julgue apropriadas nas circunstâncias, inclusive a imposição de multas representando o reembolso ao Banco dos custos vinculados às investigações e processos.  Essas outras sanções podem ser impostas adicionalmente ou em lugar de outras sanções.

(c) O Banco estabeleceu procedimentos administrativos para casos de alegações de fraude e corrupção dentro do processo de aquisições ou execução de um contrato financiado pelo Banco, que estão disponíveis no site do Banco (www.iadb.org/integrity) os quais são atualizados periodicamente.  Para tais propósitos qualquer denúncia deverá ser apresentada ao Escritório de Integridade Institucional (EII) para a correspondente investigação. As alegações poderão ser apresentadas de maneira confidencial ou anônima;

(d) Os pagamentos estarão expressamente condicionados a que a participação no processo de aquisições tenha se realizado de acordo com as políticas do Banco aplicáveis em matéria de Fraude e Corrupção descritas nesta Cláusula; e

(e) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco, conforme as disposições referidas no parágrafo (b) desta Cláusula poderá ocorrer de forma pública ou privada, de acordo com as políticas do Banco.

1.2 O Banco terá o direito de exigir que, nos contratos financiados por um empréstimo do Banco, se inclua uma disposição exigindo que os concorrentes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionárias permitam que o Banco examine suas contas e registros e outros documentos relacionados à apresentação de propostas e o cumprimento do contrato e submetê-los a uma auditoria por auditores designados pelo Banco.  O Banco terá o direito de exigir que, nos contratos financiados por um empréstimo do Banco, se inclua uma disposição exigindo que os concorrentes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionárias: (i) mantenham todos os documentos e registros relacionados com os projetos financiados pelo Banco por um período de três (3) anos depois de terminado o trabalho; e (ii) tornem disponível qualquer documento necessário para a investigação das alegações de fraude e corrupção e coloquem à disposição os funcionários ou agentes dos concorrentes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionárias que tenham conhecimento do projeto financiado pelo Banco para responder às indagações do pessoal do Banco ou de outro investigador devidamente designado, agente, auditor ou consultor relacionado para a revisão ou auditoria dos documentos.  Se o concorrente, fornecedor, empreiteiro, subempreiteiro, consultor e concessionária falharem no cumprimento da solicitação do Banco ou de outro modo obstruírem a revisão do assunto, o Banco poderá tomar, a seu exclusivo critério, medidas apropriadas contra o Concorrente, fornecedor, empreiteiro, subempreiteiro, consultor e concessionária.

1.3 Os Concorrentes deverão declarar e garantir que:

(a) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se obrigam a observar as normas pertinentes;

(b) não incorreram em nenhuma infração das políticas sobre fraude e corrupção descritas neste documento;

(c) não deturparam nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de aquisição ou negociação do contrato ou na execução do contrato;

(d) nem eles nem qualquer de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis para receber contratos financiados pelo Banco nem foram declarados culpados de delitos vinculados a fraude ou corrupção;

(e) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foi diretor, funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegível para a adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito vinculado a fraude ou corrupção;

(f) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para participar de atividades financiadas pelo Banco; e

(g) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamentação para a imposição pelo Banco de uma das medidas descritas na Cláusula 1.1(b) ou de uma combinação delas.

OU

Práticas Proibidas

[Cláusula exclusiva para os contratos de empréstimo assinados de acordo com a Política GN-2350-9]

1.1 O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas físicas oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes) observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco  todos os atos suspeitos de fraude ou corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de seleção, negociação ou execução de um contrato.  Fraude e corrupção estão proibidas. Fraude e corrupção incluem os seguintes atos: (a) prática corrupta; (b) prática fraudulenta; (c) prática coercitiva e (d) prática colusiva.  As definições a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de fraude e corrupção, mas não são exaustivas.  Por esta razão, o Banco também deverá tomará medidas caso ocorram ações ou alegações similares envolvendo supostos atos de fraude ou corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicará em todos os casos os procedimentos referidos no parágrafo (c) abaixo.

(a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir:

(i) uma prática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte;

(ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que engane ou tente enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma obrigação;

(iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar indevidamente as ações de uma parte;

(iv) uma prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra parte; e

(v) uma prática obstrutiva consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significativa para a investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre denuncias de uma prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir a divulgação de seu conhecimento de assuntos que são importantes para a investigação ou a continuação da investigação, ou

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Banco e dos direitos de auditoria previstos no parágrafo 1.1(f) a seguir.

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que em qualquer estágio da aquisição ou da execução de um contrato qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes, quer sejam suas atribuições expressas ou implícitas), estiver envolvida em uma Prática Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou execução de um contrato, o Banco poderá:

(i) não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e serviços relacionados financiados pelo Banco;

(ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um empregado, agente ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou da Agência Contratante estiver envolvido em uma Prática Proibida;

(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou  declarar vencido antecipadamente o pagamento de parte de um empréstimo ou doação relacionada inequivocamente com um contrato, se houver evidências de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a notificação adequada ao Banco após tomar conhecimento da Prática Proibida) dentro de um período que o Banco considere razoável;

(iv) emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa física com uma carta formal censurando sua conduta;

(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa física é inelegível, permanentemente ou por um período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em atividades financiadas pelo Banco; e (ii) designação  como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar atividades financiadas pelo Banco;

(vi) encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou;

(vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive multas que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às investigações e ao processo.  Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em substituição às sanções acima referidas.

(c) O disposto nos parágrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, na pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção ou qualquer outra resolução;

(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições anteriormente referidas será de caráter público;

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ser sujeita a sanções, em conformidade com o disposto nos acordos que o Banco tenha celebrado com outra instituição financeira internacional com respeito ao reconhecimento recíproco de decisões de inelegibilidade.  Para fins do disposto neste parágrafo, o termo “sanção” refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposição de condições para a participação em futuros contratos ou adoção pública de medidas em resposta a uma contravenção às regras vigentes de uma IFI aplicável à resolução de denúncias de Práticas Proibidas;

(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de serviços e concessionárias permitam que o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à apresentação de propostas e a execução do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco.  Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias deverão prestar plena assistência ao Banco em sua investigação. O Banco requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes às atividades financiadas pelo Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) forneçam qualquer documento necessário à investigação de denúncias de Práticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam disponíveis para responder às consultas relacionadas com a investigação provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente designado.  Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária se negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à investigação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária; e

(g) Se um Mutuário fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria diretamente de uma agência especializada, todas as disposições da Seção 6 relativas às sanções e Práticas Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agência especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria, em conformidade com as atividades financiadas pelo Banco.  O Banco se reserva o direito de obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As agências especializadas deverão consultar a lista de empresas ou pessoas físicas declaradas temporária ou permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa física declarada temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os gastos correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere convenientes.

1.2 As Consultoras ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e garantem que:

(i) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se obrigam a observar as normas pertinentes;

(ii) não incorreram em nenhuma Prática Proibida descrita neste documento;

(iii) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de seleção, negociação e execução do contrato;

(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a práticas proibidas;

(v) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegível pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo Práticas Proibidas;

(vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para participar de atividades financiadas pelo Banco; e

(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento para a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 1.1 (b).

Seção 7 - Termos de Referência

CONTEÚDO

1. Terminologia, Definições, Siglas e Conceitos Básicos	98

2. Objetivo	98

3. Metas e Alcance	98

4. Escopo dos Serviços	98

5. Informações Disponíveis e Estudos Existentes	98

5.1 Dados Básicos e Estudos Disponíveis	98

5.2 Local e Horário para Consulta	99

6. Especificações Técnicas	99

6.1 Sistema de Gestão e Monitoramento de Projetos	99

6.1.1 Portfólio	100

6.1.2 Projetos	100

6.1.3 Planejamento	102

6.1.4 Avaliação	103

6.1.5 Orçamentário	104

6.1.6 Aquisições	105

6.1.6.1 Especificações Técnicas (ou Termos de Referência - TDR)	106

6.1.6.2 Pedidos de Compra	106

6.1.6.3 Aquisições	108

6.1.6.4 Contratos	109

6.1.7 Financeiro e Contábil	109

6.1.7.1 Financeiro	110

6.1.7.2 Conta Corrente	110

6.1.7.3 Contabilidade	111

6.1.8. Desembolso	112

6.1.8.1 Glosa	113

6.1.9 Análise	113

6.1.9.1 Modelos de Formulário de Análise	113

6.1.9.2 Alocação	116

6.1.9.3 Preenchimento de Análise	116

6.1.10 Gerencial	116

6.1.10.1 Consulta de Informações	117

6.1.10.2 Relatórios	117

6.1.10.3 Geração de Gráficos (Modulo Opcional)	119

6.1.10.4 Painel de Controle	119

6.1.11 Riscos	119

6.1.12 Documentos	120

6.1.13 Workflow	120

6.1.14 Segurança	121

6.1.14.1 Descrição das Características de Segurança	121

6.1.14.2 Funcionalidades Adicionais do Sistema de Segurança	122

6.1.14.3. Auditoria do Sistema	122

6.1.15 Site Institucional (Opcional)	123

6.1.16 Módulo Business Intelligence (Bi)	123

6.1.16.1 Principais Funcionalidades	123

6.2. Integração	124

6.2.1 Integração de Aplicativos com o SIGP	124

6.3. Descrição da Arquitetura da Aplicação	125

6.3.1 Organização em Camadas	125

6.3.2 Camada de Apresentação	126

6.3.3 Camada do Repositório de Dados	126

6.3.4 Camada de Servidor de Aplicação	126

6.3.5 Recursos de Criptografia no Acesso Via Internet	127

6.3.6 Compatibilidade dos Pré-requisitos de Hardware e Software	130

6.3.7 Compatibilidade com Sistemas Operacionais	131

6.3.7.1 Compatibilidade da Camada de Apresentação com Windows	131

6.3.7.2 Compatibilidade da Camada de Apresentação com Linux	131

6.3.7.3 Compatibilidade da Camada do Servidor de Aplicação com Ambiente Windows 2000 ou Superior	131

6.3.7.4 Compatibilidade da Camada do Servidor de Aplicação com o Ambiente Linux	132

6.3.8 Ferramenta de Monitoramento	132

6.3.9 Ambiente de Instalação	132

6.3.10 Padronização	133

6.3.11 Agendamento de Relatórios	133

6.4. Capacitação	133

6.5. Serviços de Suporte Técnico e Níveis de Serviços Para o Sistema de Controle e Acompanhamento	134

6.5.1 Especificações da Cobertura do Suporte Técnico	134

6.5.2 Descrição do Funcionamento do Suporte Técnico	134

6.6. Banco de Horas	135

6.7. Plano de Execução Atualizado	136

6.8. Plano de Implantação do Sistema	136

6.8.1 Macro-etapas de Implantação	136

6.8.1.1 Instalação dos Componentes da Solução	137

6.8.1.2 Customização do Aplicativo	137

6.8.1.3. Testes em Ambiente de Laboratório:	138

6.8.1.4 Período de Funcionamento Experimental (PFE)	139

6.8.1.5 - Implantação em ambiente de Produção (IAP)	139

6.8.1.6 Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços (TRD)	140

Anexo – Guia para Teste de Desempenho	141

7. Relatórios e Produtos a Serem Fornecidos	143

7.1 Relatórios e Produtos	143

7.2 Forma de Apresentação	143

8. Cronograma Físico de Execução Sugerido	143

9. Subcontratação	144

10. Qualificação da Equipe Técnica Necessária	144

11. Insumos a Serem Fornecidos pelo Contratante	144

12. Capacitação e Transferência de Tecnologia	145

12.1 Capacitação	145

12.2 Transferência de Tecnologia:	145

13. Instalações e Equipamentos Exigidos do Consultor	145

14. Local de Execução dos Serviços	146

15. Coordenador do Contratante	146

16. Endereço do Contratante	146

17. Anexos	146

17.1 Mapas, fotos etc.	146

17.2 Modelos Padrão	146

17.3 Antecedentes do Projeto	146

##### 1. Terminologia, Definições, Siglas e Conceitos Básicos

[Em no máximo 1 (uma) página inserir a terminologia, as siglas, as definições e os conceitos básicos que irão aparecer no texto dos TDR.]

Exemplo:

| BI | Business Intelligence |
| --- | --- |
| PA | Plano de Aquisições |
| POA | Plano Operativo Anual |
| SIGP | Sistema Integrado de Gestão de Projetos |

##### 2. Objetivo

[Em no máximo 3 (três) parágrafos definir claramente o objetivo da seleção de consultores objeto dessa seleção.]

Exemplo: Seleção de empresa de consultoria visando a execução de serviços técnicos incluindo o fornecimento de softwares e objetivando a implantação de Sistema Integrado de Gestão de Projetos (SIGP).

##### 3. Metas e Alcance

[Indicar, caso aplicável, as metas e o alcance pretendidos com a execução dos serviços.]

##### 4. Escopo dos Serviços

Os serviços a serem executados constam das Especificações Técnicas

##### 5. Informações Disponíveis e Estudos Existentes

##### 5.1 Dados Básicos e Estudos Disponíveis

[Indicar a bibliografia com os Dados Básicos e Estudos Disponíveis relevantes disponíveis para as Consultoras componentes da lista curta e que irão apresentar proposta.]

##### 5.2 Local e Horário para Consulta

[Indicar o local e horário para consulta bem como setor, telefone, e.mail e pessoa para contato.]

##### 6. Especificações Técnicas

##### 6.1 Sistema de Gestão e Monitoramento de Projetos

O Sistema Integrado de Gestão de Projetos (SIGP) é um conjunto de módulos integrados destinados à informatização dos processos de planejamento, execução, monitoramento e encerramento de projetos sendo uma ferramenta de administração integrada do projeto possibilitando a administração e acompanhamento do projeto em sua totalidade.

Tal solução deverá ser assim subdividida:

(a) Portfólio: Possibilita a administração da carteira de empréstimos.

(b) Projetos: Provê mecanismos para o acompanhamento dos projetos, com o registro e controle de todo o fluxo operacional, de forma a estruturar, sistematizar e consolidar as informações físico-financeiras provenientes de sua execução.

(c) Planejamento: Gerar as informações de planejamento, desde o macro planejamento inicial do Programa, até o planejamento detalhado dos projetos.

(d) Avaliação: Com a utilização de indicadores de processos, possibilitar o monitoramento do progresso físico do Programa e dos Projetos.

(e) Orçamentário: Por intermédio da extração de relatórios gerenciais, auxiliar no gerenciamento orçamentário dos órgãos envolvidos no Programa.

(f) Aquisições: A fim de prestar agilidade e transparência ao processo de aquisições (licitações e seleções), contemplar o registro das publicações legais, a análise da documentação, a publicação dos resultados e o acompanhamento dos documentos de aquisição em todas as suas fases.

(g) Financeiro e Contábil: Auxiliar na administração e no monitoramento e controle dos recursos aplicados no Programa.

(h) Desembolso: Informatizar os procedimentos financeiros. Esses procedimentos serão utilizados para a captação de recursos do empréstimo para as contas do programa e para prestações de contas dos recursos aplicados.

(i) Análise: Permitirá a criação de formulários de análise (questionários) específicos para cada necessidade do Projeto/Programa.

(j) Gerencial: Agrupar diversas funcionalidades para consulta de informações, geração de relatórios a partir dos diversos módulos, geração de gráficos e painel de controle.

(k) Riscos: Possibilitar o cadastramento e o monitoramento dos riscos do Programa.

(l) Documentos: Disponibilizar interface para exibição de documentos e modelos de documentos do próprio usuário e de outros usuários, caso esses documentos sejam públicos.

(m) Workflow: Permitirá aos usuários a configuração de possíveis tramitações entre as instâncias envolvidas no Programa, deverá refletir o mapeamento dos processos de negócio do programa x Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

(n) Segurança: Permitirá o gerenciamento da segurança dos demais módulos do SIGP.

(o) Site Institucional: Permitirá a publicação de informações para o externo.

(p) Business Intelligence (BI): Permitirá a produção de relatórios dinâmicos e estáticos com base nos dados dos módulos do sistema. (módulo opcional)

##### 6.1.1 Portfólio

O módulo de gestão do portfólio objetiva a administração da carteira de empréstimos.

As principais informações que irão compor o módulo conterão os seguintes itens:

(a) Registrar os dados gerais do Programa categorias de investimento, componentes, subcomponentes, fontes, mutuários, etc.

(b) Registrar a matriz de investimentos contemplada pelo Programa, organizada por categoria de investimento, componente, subcomponente, fonte de financiamento e valor estimado.

(c) Registrar as etapas de negociação dos empréstimos com a possíbilidade de geração de documentos, a partir de modelo predefinido.

(d) Criar modelos de documentos, possibilitando indicação de pontos de mesclagem com as informações do sistema. Dessa forma pode-se armazenar minutas padrão de contratos de empréstimo, aditivos, entre outros;

(e) Registrar documentos padronizados relacionados ao processo de aprovação da operação de crédito.

(f) Registrar os dados gerais dos contrato de empréstimo [Dados Financeiros, Bancários e Encargos (Comissão de Crédito, Inspeção e Supervisão e Amortização)].

(g) Registrar as Matrizes de Financiamento dos contratos de empréstimo, guardando consonância com a Matriz de Financiamento do Programa.

(h) Registrar o plano de execução do Programa.

(i) Permitir a consulta e geração de relatórios sobre a situação de cada contrato de empréstimo.

##### 6.1.2 Projetos

O Módulo de Gestão de Projetos provê mecanismos para o acompanhamento dos projetos, com o registro e controle de todo o fluxo operacional, de forma a estruturar, sistematizar e consolidar as informações físico-financeiras provenientes de sua execução. Além disso, disponibilizam mecanismos compatíveis com a natureza dos projetos, como obras físicas, aquisição de bens (mobiliário, equipamentos, maquinaria etc.), contratação de serviços (de engenharia, consultoria etc.) ou ações de caráter institucional.

As principais informações que irão compor o módulo conterão os seguintes itens:

(a) Cadastrar os dados básicos do Projeto, caracterizando de forma geral o empreendimento, o relacionado com a matriz de financiamento e o plano de execução do programa.

(b) Confeccionar a orçamento de investimento para projetos e obras, possibilitando a realização de planejamento adequado ao orçamento do empreendimento.

(c) Criar, dentro do módulo de orçamento, atividades sintéticas e analíticas, permitindo assim a criação da estrutura analítica do Projeto.

(d) No registro da duração da atividade, “alimentar” a duração da atividade utilizando os conceitos de Pert-CPM.

(e) Cadastrar, de maneira detalhada, custos, quantidades de materiais, mão-de-obra interna e serviços contratados.

(f) Copiar atividades de orçamento de projetos pré-cadastrados para o projeto atual.

(g) Criar templates de projetos.

(h) Criar novos projetos a partir de modelos de projetos predefinidos (template).

(i) Realizar, simulações na execução do Projeto (físico e financeiro) a partir da alimentação de parâmetros de entrada. As simulações realizadas podem ser gravadas na base de dados, para posterior consulta.

(j) Anexar documentos relacionados ao Projeto, a exemplo dos Pareceres de Análise Técnica, atas de aprovação, de planilhas de custos, imagens, arquivos digitalizados, desenhos, listas, etc.

(k) Monitorar e fazer o registro de análise de todos os tipos de projetos financiados, disponibilizando roteiros de análise específicos para cada subcomponente, de acordo com as orientações da equipe técnica.

(l) Associar o Projeto com indicadores previstos no Marco Lógico do Programa.

(m) Registrar o técnico responsável pelos aspectos da análise, com envio de mensagem automática e prazo para conclusão.

(n) Registrar relatórios de acompanhamento de cada projeto, com campo específico para descrição da visita de campo e conclusão do parecer bem como importação de informações gerais oriundas dos macroprocessos de análise, aquisição e controle financeiro, a exemplo de: nome, componente, subcomponente, valor aprovado, valor desembolsado e saldo de recursos e eventuais pendências.

(o) Realizar avaliações parciais e finais da execução física e financeira do projeto.

(p) Gerar relatórios de acompanhamento de cada projeto, possibilitando o detalhamento das principais etapas envolvidas, o orçamento do projeto, os valores previstos x realizados, os avanços e desvios.

##### 6.1.3 Planejamento

Entre as metas de um Projeto ou Programa está a sua conclusão no tempo e custo estimados. O planejamento constitui um instrumento essencial para a consecução desses objetivos. Isso ajuda a gerência a estabelecer metas mais ajustadas para cada ano do Projeto e/ou um período preestabelecido. O planejamento do Projeto expressa, de forma quantitativa, um conjunto de medidas (tarefas, ações) preparadas com antecedência. Sem planejamento, a administração perderá a direção.

Para atender a essa importante função o SIGP deverá possuir um módulo próprio de planejamento, pelo qual os usuários poderão gerir as informações de planejamento desde o macro-planejamento inicial do Programa, até o planejamento detalhado dos projetos, além de emitir vários modelos de relatórios como o Plano Operativo Anual (POA), Relatório de Execução do POA, Plano de Aquisições (PA), Plano de Execução de Obras, Fornecimentos, Serviços e Consultoria, entre outros.

As principais informações que irão compor o módulo conterão os seguintes itens:

(a) Registrar o planejamento de todas as fase/etapas do ciclo de vida dos projetos. (Especificação, Aquisição, Execução e Conclusão).

(b) Manter banco de fase/etapas padrões por tipo de projeto.

(c) Realizar o sequenciamento e a definição de dependência entre atividades.

(d) Criar planejamentos de projetos a partir de wizards e templates.

(e) Fazer a integração automática com o módulo de projetos.

(f) Copiar informações de planejamento entre projetos.

(g) Registrar a programação financeira.

(h) Gerar relatórios de avaliação do previsto x realizado.

(i) Gerar, a partir do planejamento, os planos de aquisições e os planos operativos anuais.

(j) Definir marcos de controle.

(k) Definir e monitorar as etapas por modalidade dos processos de aquisições (Obras, Bens, Serviços e Serviços de Consultoria).

(l) Emitir e configurar avisos de etapas e marcos em atraso.

(m) Gerar relatórios com diversas formas de agrupamento (categoria, componente/subcomponente, executor, entre outros).

(n) Exportar e importar informações para o MS Project.

(o) Bloquear programação, que impede a atualização de informação em programações selecionadas.

(p) Obter níveis de visualização diferenciados para o BID e para os demais participantes do Programa.

(q) Atualizar automaticamente o plano de aquisições em função do estado atual de todas as aquisições em andamento (integração com o módulo de aquisições).

(r) Realizar a distribuição do planejamento, por exemplo, um município pode delegar o registro do planejamento de um determinado projeto para uma secretaria municipal.

(s) Configurar os marcos de avanço do projeto, para permitir o faturamento parcial do projeto relativo até este marco.

(t) Controlar prazos de atualização de informações de planejamento.

(u) Realizar planejamento dos desembolsos com o Banco financiador.

##### 6.1.4 Avaliação

O Módulo de Avaliação do SIGP tem como objetivo principal possibilitar o monitoramento do progresso físico do Programa e dos Projetos. Este monitoramento se dá com a utilização de indicadores que, no SIGP, deverão ser configurados pelos usuários, possibilitando a obtenção de informações de maneira automatizada. Neste módulo devem existir várias funcionalidades desenvolvidas para a visualização detalhada dos avanços obtidos em cada um dos indicadores do Programa e dos Projetos.

A interface para o registro do indicador deverá ser modelada em passos, nos quais o usuário informará gradativamente as informações de acordo com a complexidade do tipo de indicador que está sendo mantido. Algumas informações registradas:

(a) Organização (a organização é uma estrutura do sistema, previamente cadastrada de forma hierárquica para agrupar e classificar os indicadores, com objetivo de facilitar sua localização e permitir uma melhor visualização do seu papel no contexto geral do Programa).

(b) Descrição (título/nome do indicador).

(c) Forma de avanço (comunica se o avanço do indicador será informado manualmente, ou sua alimentação será feita de forma automatizada pelos diversos módulos do sistema).

(d) Unidade de medida.

(e) Periodicidade (periodicidade na qual o indicador será alimentado).

(f) Linha de Base e Meta.

O esforço concentrado no registro detalhado dos indicadores é aproveitado para a geração do marco lógico. A visualização do Marco Lógico deverá ser obtida pelos relatórios do sistema.

O módulo de avaliação deverá ser utilizado para apoio a elaboração dos Relatórios Semestrais de Progresso, fazendo um paralelo entre o comportamento, a condução e a execução do Programa. Com a funcionalidade de registro de informações Linha de Base e Metas tal módulo poderá também ser utilizado para geração dos Relatórios de Avaliação Ex-post.

As principais informações que irão compor o módulo conterão os seguintes itens:

(a) Cadastrar o marco lógico do Programa.

(b) Associar indicadores globais do programa e dos projetos.

(c) Cadastrar informações de Linha de Base e Metas.

(d) Definir formas de controle do avanço dos indicadores.

(e) Associar os indicadores a estrutura do programa (componente/subcomponente).

(f) Associar os indicadores às informações físicas e financeiras dos projetos.

(g) Registrar o avanço dos indicadores.

(h) Gerar gráficos de previsto x realizado.

(i) Acompanhar a execução do Marco Lógico do Programa.

(j) Estabelecer critérios de pontos entre indicadores, para cálculo do avanço físico.

(k) Consultar informações analíticas (valores brutos) e sintéticas dos indicadores dos Projetos e do Programa.

(l) Criar modelos de relatórios específicos com subconjunto de indicadores – esta funcionalidade, no sistema, chama-se “balanço”.

##### 6.1.5 Orçamentário

O Módulo Orçamentário do SIGP tem como objetivo auxiliar o gerenciamento orçamentário dos órgãos envolvidos no Programa. Pela extração de uma série de relatórios gerenciais, deverá ser possível acompanhar os montantes pagos e a dívida existente.

Além disso, deverão estar disponíveis informações sobre o orçamento, os totais empenhados, as liquidações realizadas e os saldos disponíveis. Todo o controle de conta corrente é ainda atualizado a partir dos pagamentos registrados no sistema.

As principais informações que irão compor o módulo conterão os seguintes itens:

(a) Cadastrar e acompanhar, desde a intenção de licitar, prevendo valores, cronogramas estimativos para possibilitar previsões de saldos orçamentários e necessidades financeiras.

(b) Realizar empenhos de um contrato e até mesmo do cadastro de contratos referentes às intenções de licitações, caracterizando reservas orçamentárias, o que permitirá, inclusive, observar a necessidade de suplementações orçamentárias.

(c) Prestar consistência e também a atualização do saldo do empenho, quando do cadastramento da liquidação.

(d) Realizar o Controle do Orçamento Anual, desde o orçamento inicial, até os movimentos (suplementação, redução e anulação) realizados no decorrer do ano sobre o mesmo.

(e) Realizar o Controle de Movimentações Orçamentárias, armazenando as informações do comprometimento dos valores orçamentários baseados nos empenhos realizados em função de contratos, ordens de fornecimento, etc.

(f) Realizar a migração de orçamentos em andamento de exercício para exercícios futuros.

(g) Registrar orçamentos de investimentos plurianuais.

(h) Realizar a integração com o Módulo de Aquisições a fim de associar os empenhos aos seus respectivos contratos, ordens de fornecimento e aquisições futuras.

(i) Definir regras de validação de lançamentos que indicam as rubricas possíveis de registro de acordo com a natureza do pagamento.

(j) Realizar a integração com o módulo financeiro-contábil e de planejamento.

(k) Realizar consultas e extrair relatórios, compreendendo:

(i) consulta de orçamento anual;

(ii) relatórios da posição (geral e detalhada) dos empenhos;

(iii) relatórios de saldos orçamentários por projeto, elemento, fonte de recurso;

(iv) relatórios comparativos orçamentários x cronogramas de desembolso, permitindo visões por fontes de recurso e projeto/atividade em vários níveis de detalhamento.

##### 6.1.6 Aquisições

O Módulo de Aquisições objetiva dar agilidade, transparência e segurança a todas as etapas do processo de aquisição, contemplando o registro das publicações legais, a análise da documentação, a publicação dos resultados e o acompanhamento dos documentos de aquisição em todas as suas fases.

Deverá contemplar as diversas modalidades de aquisição, disponibiliza também funcionalidades para o gerenciamento do cadastro de empresas.

Neste módulo devem existir também diversas funcionalidades para o gerenciamento de pedidos de compra e gestão de contratos e ordens de serviço.

Vale ressaltar que todos os módulos do SIGP devem ser integrados com o sistema de segurança, dessa forma o nível de visualização / cadastramento de informações deverá ser associado ao perfil de cada usuário do sistema. Por exemplo, os usuários nos municípios visualizarão somente as informações de seus editais, não sendo permitido o acesso a informações de outros. Os usuários do sistema, de instâncias superiores (ex.: BID), poderão consultar tais editais, mas não alterá-los. Esta filosofia deverá ser estendida para os demais módulos do sistema.

O Módulo de Aquisições deve ser integrado diretamente ao módulo de Projeto e Planejamento.

Principais objetivos

Auxiliar o gerenciamento dos procedimentos utilizados para seleção, contratação e monitoramento de consultores, assim como para aquisição de bens e contratação de obras e serviços.

Possibilitar a gerência de convênios, ordens de fornecimentos e contratos firmados pelos órgãos.

O Módulo de Aquisições deverá ser composto pelos seguintes submódulos:

(a) Especificações Técnicas (ou Termos de Referência - TDR)

(b) Pedidos de Compra

(c) Licitações os Seleções

(d) Contratos

##### 6.1.6.1 Especificações Técnicas (ou Termos de Referência - TDR)

O submódulo de Especificações Técnicas (ou TDR) permitirá que os usuários registrem o conjunto de informações básicas para a criação de especificações ou TDR. A partir desses registros, pode-se gerar de forma automatizada, com base em modelos de especificações ou TDR pré-cadastrados, as especificações ou os TDR para envio às instâncias de aprovação.

As principais informações que irão compor o submódulo conterão os seguintes itens:

(a) Registrar os dados básicos das especificações ou TDR, como prazos, responsável, objeto, forma de acompanhamento, entre outras informações.

(b) Registrar informações sobre a memória de cálculo.

(c) Associar entre a estrutura do programa (componente e subcomponentes).

(d) Dispor de funcionalidades para pesquisa de informações nos termos de referência já cadastrados.

(e) Gerar, de forma automática, Especificações Técnicas (ou TDR) a partir de modelos pré-cadastrados pelos usuários, possibilitando a exportação para outros aplicativos como MS Word.

(f) Acompanhar datas de elaboração e aprovação das instâncias superiores, entre outras datas.

##### 6.1.6.2 Pedidos de Compra

O submódulo de Pedidos de Compra possibilitará, por meio de recursos de workflow, que se estabeleçam os fluxos de trabalho desse a identificação da necessidade de uma aquisição, as etapas de aprovações, a relação com os Concorrentes, as atividades de avaliação, de adjudicação dos contratos, entre outras atividades. Em cada uma das etapas do fluxo, são apresentadas interfaces específicas para os usuários.

As principais informações que irão compor o submódulo conterão os seguintes itens:

(a) Elaborar do Pedido de Compra. O sistema disponibiliza funcionalidades para a realização de pedidos de compra, nos quais são identificados os itens e suas respectivas quantidades bem como a especificação detalhada de cada item a ser adquirido. No pedido de compra são registradas informações sobre os locais de entrega, cronograma de pagamento, verificação da disponibilidade orçamentária, além de possibilitar a inclusão de documentos anexos ao pedido.

(b) Fazer a triagem dos pedidos. Nesta etapa os pedidos passam por uma triagem para definir se os itens serão adquiridos. O sistema permitirá agrupar diversos pedidos em um único processo de compra.

(c) Realizar a pesquisa de preços. A etapa de pesquisa de preços é divida nas seguintes fases:

(i) inclusão dos Concorrentes que participarão da pesquisa;

(ii) envio de e-mail e/ou fax para os Concorrentes, convidando-os a participar da pesquisa (os usuários podem optar em utilizar o Portal de Concorrentes do Sistema Integrado de Gestão de Projetos);

(iii) registro dos preços ofertados; nesta fase o sistema permitirá que os preços sejam registrados pelo setor de pesquisa e também disponibiliza um Portal, acessado via Internet, no qual o próprio Concorrente informa os preços dos itens selecionados;

(iv) geração do resultado da pesquisa de acordo com o critério de julgamento selecionado: menor preço unitário, menor preço global, média dos valores, entre outros.

(d) Realizar a aprovação da aquisição. Nesta etapa o responsável pelo Setor de Aquisições analisa o resultado da pesquisa e define a modalidade na qual será realizada a compra.

(e) Realizar os fluxos por modalidade. O sistema permitirá a configuração de fluxos diferenciados para cada modalidade de aquisição. De forma geral, esses fluxos contemplam as seguintes etapas:

(i) elaboração da minuta de documento de aquisição;

(ii) elaboração da minuta de contrato;

(iii) indicação de recursos financeiros;

(iv) agendamento da abertura da sessão pública;

(v) publicação do documento de aquisição no diário oficial;

(vi) homologação;

(vii) empenho;

(viii) registro dos pareceres de todos os envolvidos no processo.

Obs.: as etapas deverão ser pré-cadastradas pelos usuários.

(f) Anexar documentos dos Concorrentes (imagens, textos, etc.).

(g) Consultar informações sobre as informações de todos pedidos cadastrados.

##### 6.1.6.3 Aquisições

O submódulo de Aquisições deve possibilitar a gestão de todos os processos de aquisição (licitações e seleções) relacionados ao Programa, desde a disponibilização de minutas de documentos de aquisição (editais, Solicitação de Propostas (SDP) etc.), o cadastramento dos dados básicos da aquisição até a respectiva análise e aprovação.

As principais informações que irão compor o submódulo conterão os seguintes itens:

(a) Caracterizar, de modo geral, a(s) aquisição(ões) relativa(s) a cada projeto, com campos específicos para registro, de modalidade, tipo de aquisição, valor do edital, lotes, empresas concorrentes, empresas habilitadas, empresas classificadas, empresa vencedora e valor da proposta vencedora.

(b) Vincular o documento de aquisição com os termos de referência ou especificação técnica.

(c) Associar o documento de aquisição ao projeto vinculado.

(d) Registrar a análise das minutas de editais e processos de aquisição, incluindo status, condicionantes, valor aprovado, descrição de ocorrências e conclusão do parecer.

(e) Disponibilizar arquivos de texto padrão, a exemplo de minutas de documento de aquisição por modalidade.

(f) Consolidar informações para a geração do Plano de Aquisições (Módulo de Planejamento).

(g) Configurar avisos para etapas previstas que ainda não foram realizadas ou que não puderam ser cumpridas.

(h) Acompanhar o fluxo / trâmite de informações.

(i) Anexar a documentação complementar ao processo de aquisição e ao contrato.

(j) Realizar pesquisas na base de dados de documentos de aquisição e documentação associada.

(k) Realizar upload de documentos.

(l) Registrar as modalidades de contratação/aquisição utilizadas pelo Programa. Ex: Licitação Pública Nacional (LPN), Licitação Pública Internacional (LPI), Solicitação de Propostas (SDP) Nacional etc.

(m) Registrar os Critérios de Julgamento (tipo de aquisição). São definidos e cadastrados pelo Programa, como por exemplo: menor preço avaliado, melhor técnica, técnica e preço, etc.

(n) Que o usuário defina em qual nível deseja acompanhar o follow-up dos processos de aquisição (datas previstas e datas realizadas das etapas do processo. Ex.: abertura, publicação, etc.).

##### 6.1.6.4 Contratos

O Submódulo de Contratos objetiva permitir a gerência de contratos, convênios e ordens de fornecimentos firmados pelos órgãos envolvidos no Programa. Em cada contrato deverão ser registradas informações básicas, tais como objeto, data de assinatura, Concorrente e valor, além de informações sobre as ações/atividades envolvidas, cronograma previsto, aditivos, produtos previstos, impostos relacionados, entre outras.

Este módulo deverá contemplar também o controle e gerenciamento do contrato de prestação de serviço com consultorias permitindo emissão, acompanhamento e prestação de contas de ordens de serviço. Dessa forma pode-se padronizar e registrar ordens de serviço, incluindo descrição do serviço, quantidade de horas técnicas, valor da hora técnica, produto esperado, consultor responsável e prazo para entrega.

As principais informações que irão compor o submódulo conterão os seguintes itens:

(a) Registrar detalhadamente os contratos dos Projetos.

(b) Registrar contratos em qualquer moeda.

(c) Realizar a integração com o submódulo de Aquisição e Pedidos.

(d) Registrar e acompanhar os cronogramas de desembolso previstos.

(e) Avaliar produtos e serviços dos contratos.

(f) Controlar a validade de contratos de compras.

(g) Controlar as rescisões e os aditivos de contratos.

(h) Bloquear as compras com quantidades acima do saldo contratado.

(i) Consultar o histórico dos contratos, tais como pedidos, quantidades recebidas, valores pagos, valores ou quantidades contratados e saldos.

(j) Gerenciar as ordens de serviço.

(k) Gerar minutas de contratos, a partir de modelos pré-cadastrados.

(l) Associar documentos aos contratos.

(m) Realizar pesquisas na base de dados de contratos e documentação associada.

(n) Realizar upload de documentos e vinculação aos contratos.

(o) Disponibilizar diversos relatórios para acompanhamento dos saldos contratuais, levando em consideração as informações do submódulos de pedidos e aquisições.

##### 6.1.7 Financeiro e Contábil

O Módulo Financeiro e Contábil do SIGP objetiva auxiliar na administração e no monitoramento e controle dos recursos aplicados no Programa.

O Módulo Financeiro e Contábil deve ser composto pelos seguintes submódulos:

(a) Financeiro

(b) Conta Corrente

(c) Contabilidade

##### 6.1.7.1 Financeiro

O Módulo de Financeiro do SIGP deverá suportar todas as operações relacionadas com os aspectos financeiros do Programa, de modo a apoiar os órgãos envolvidos no controle interno da operação e auxiliar na consolidação de relatórios.

As principais informações que irão compor o submódulo conterão os seguintes itens:

(a) Registrar e controlar despesas / gastos.

(b) Disponibilizar funcionalidades para atualização de indexadores e valores dos indexadores (com possibilidade de atualização automática pela Internet, através do site do Banco Central).

(c) Registrar as informações das categorias de investimento do BID, informando tetos máximos, valores por origem dos recursos, entre outros, além de possibilitar o registro e acompanhamento das transferências entre as categorias.

(d) Liberar e gerar pagamentos a partir de medições calculadas.

(e) Classificar, de maneira automática, os recursos alocados por fonte de recursos.

(f) Gerar relatórios de projeção de fluxo de caixa que demonstram todos os pagamentos e recebimentos esperados em um determinado período, com possibilidade de utilização de vários filtros e moedas.

(g) Controlar a duplicidade de pagamento.

(h) Registrar informações dos boletins de medição.

(i) Registrar e Controlar as informações de serviço da dívida.

(j) Limitar, por meio da configuração do perfil do usuário, a natureza dos pagamentos a serem acessados.

##### 6.1.7.2 Conta Corrente

O submódulo de Conta Corrente deverá estar associado diretamente ao módulo Financeiro e tem por objetivo gerar automaticamente os lançamentos nas contas correntes a partir dos pagamentos das faturas.

As principais informações que irão compor o submódulo conterão os seguintes itens:

(a) Registrar pagamentos efetuados, permitindo baixas parciais, no qual são registrados números da parcela, valor do pagamento e forma de pagamento (ordem bancária, cheque, boletim de crédito etc.).

(b) Realizar a integração com Módulo de Aquisições. A partir dos pagamentos das faturas, gera automaticamente o débito na conta corrente.

(c) Lançar os créditos recebidos por intermédio dos recursos e das fontes, tais como: BIRD, BID, Tesouro etc.

(d) Lançar os débitos efetuados, tais como: pagamento de faturas, requerimentos de correção monetária, pagamentos de impostos, INSS etc.

(e) Lançar as aplicações financeiras.

(f) Lançar estornos e quaisquer outros tipos de débitos e créditos que possam ser definidos pelo usuário a partir de uma tabela de tipos de lançamentos.

(g) Atualizar, de maneira on-line, os saldos das contas correntes.

(i) Realizar a conciliação bancária (em alguns casos de forma automática).

(j) Registrar transferências.

(k) Emitir Relatórios de Razão da Conta Corrente, que descrevem para cada conta corrente, em período selecionado pelo usuário, o saldo anterior ao período e todos os lançamentos efetuados.

##### 6.1.7.3 Contabilidade

O submódulo de Contabilidade se constitui em um "sistema contábil" para registro da movimentação financeira do Projeto. Utiliza o método de partidas dobradas, possibilitando a escrituração da movimentação financeira em um plano de contas, em observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

As principais informações que irão compor o submódulo conterão os seguintes itens:

(a) Definir um plano de contas do Programa (alfanumérico).

(b) Validar a integridade das contas contáveis cadastradas no plano de contas.

(c) Efetuar lançamentos contábeis automatizados.

(d) Efetuar lançamentos manuais.

(e) Realizar estorno de lançamentos manuais.

(f) Registrar regras: a regra demonstra a maneira de transformação das informações do Módulo Financeiro para o Módulo de Contabilidade.

(g) Registrar históricos padrão para os lançamentos contábeis do sistema.

(h) Fazer o encerramento de períodos contábeis.

(i) Realizar a exportação automática das informações financeiras.

(j) Emitir relatórios padrão em contabilidade, tais como diário geral, razão, balanço (configurável), balancete, demonstração de resultados.

(k) Disponibilizar interfaces de documentação do plano de contas para auxiliar a consulta de informações.

##### 6.1.8. Desembolso

Este módulo objetiva informatizar os procedimentos financeiros específicos com o BID. Esses procedimentos deverão ser utilizados para a captação de recursos do empréstimo para as contas do programa e para prestações de contas dos recursos aplicados. Neste módulo os demonstrativos para o BID deverão ser emitidos de forma automatizada – contando com modelos predefinidos com preenchimento automático.

As principais informações que irão compor o módulo deverão permitir:

(a) Registrar e emitir Pedidos de Desembolso com o BID. Os pedidos de desembolso são categorizados de acordo com o estabelecido no contrato de empréstimo.

(b) Registrar o ingresso de recursos do BID (data, valor em US$ e R$) bem como registro do tipo de modalidade de desembolso adotada.

(c) Considerar, para todos os processos correlacionados com o BID, a necessidade de organização das informações de acordo com as Categorias de Investimentos.

(d) Realizar a gestão dos limites nas Categorias de Investimento.

(e) Propiciar a conversão automática dos valores em R$ para US$ e outras moedas.

(f) Gerenciar impostos e taxas não financiados pelo BID,

(g) Registrar os valores de comissão de inspeção e supervisão.

(h) Gerar, de forma automática, os relatórios de desembolso para a BID.

(i) Controlar duplicidade na apresentação de gastos.

(j) Registrar as movimentações nas Contas do Programa.

(k) Registrar e emitir Pedidos de Desembolso com o BID. Os pedidos de desembolso são categorizados de acordo com o estabelecido no contrato de empréstimo;

(l) Registrar o ingresso de recursos do BID (data, valor em US$ e R$) e o tipo de modalidade de desembolso adotada.

(m) Considerar, para todos os processos correlacionados com o BID, a necessidade de organização das informações de acordo com as Categorias de Investimentos.

(n) Realizar a gestão dos limites nas Categorias de Investimento.

(o) Propiciar a conversão automática dos valores em R$ para US$ e outras moedas.

(p) Gerenciar impostos e taxas não financiados pelo BID.

(q) Registrar os valores de comissão de inspeção e supervisão.

(r) Gerar, de forma automática, os relatórios de desembolso para a BID.

(s) Controlar a duplicidade na apresentação de gastos.

(t) Registrar as movimentações nas Contas do Programa.

(u) Emitir os seguintes relatórios:

(i) Formulário de Pedido de Desembolso (RE1-729-S);

(ii) Relatório de Detalhamento de Pagamentos (RE1-733);

(iii) Relatório de Controle de Desembolsos e Aportes Locais;

(iv) Relatório de Resumo por Categoria;

(v) Relatório de Conciliação do Fundo Rotativo.

O Módulo de Desembolso deverá ser composto pelo submódulo “Glosa”

##### 6.1.8.1 Glosa

Permitirá o cadastramento das glosas realizadas pelo BID nos Pedidos de Desembolso dos órgãos participantes do Programa. Neste módulo, além do registro das informações básicas da glosa, são cadastradas as ações necessárias para resolução dos problemas (necessidades de reapresentação de despesas por falta de documentação, modificações de percentuais, inexigibilidade de gastos, entre outros) preservando as informações originalmente emitidas.

##### 6.1.9 Análise

O Módulo de Análise do SIGP objetiva permitir aos usuários a criação de formulários que poderão ser agregados dentro dos diversos módulos do sistema. O módulo de análise é subdividido em Modelos de Formulários de:

(a) Análise;

(b) Alocação; e

(c) Preenchimento de Análise.

Esse módulo do SIGP deverá possuir funcionalidades que permitirão aos usuários a criação de formulários de análise (avaliação) específicos para cada necessidade do Projeto/Programa. Por exemplo, pode-se criar um formulário de avaliação de processos licitatórios do projeto, da execução do projeto, da operação, de avaliação ex-post, de acompanhamento, de lições aprendidas e outros que forem necessários.

O módulo de análise deverá possuir integração com o módulo de riscos.

##### 6.1.9.1 Modelos de Formulário de Análise

Para a criação de modelos de formulários análise, o SIGP deverá possuir funcionalidades que Permitam aos usuários a criação de formulários específicos para cada necessidade do Programa. Por exemplo, criar um formulário para análise de projeto de abastecimento de água, de avaliação do processo de aquisição, da execução do projeto, da operação e outros que forem necessários.

Estes modelos de formulário deverão ser configurados para serem vinculados nas interfaces específicas do sistema e serem acessados pelos usuários pelo Módulo de “Análise”, no qual o formulário de resposta deve ser montado automaticamente em função dos itens (aspectos) cadastrados pelos usuários.

Exemplos de formulários de análise que devem ser criados:

| Nome | Aspectos Avaliados |
| --- | --- |

| Projeto | Modelo de Análise que objetiva avaliar a concepção do projeto que está sendo proposto, considerando a natureza desse projeto e validando a conformidade com os procedimentos estabelecidos pelo Programa. |
| --- | --- |
| Avanço Físico - Projeto | Modelo de Análise que objetiva avaliar o progresso sobre os aspectos físico do Projeto |
| Avanço Financeiro – Projeto | Modelo de Análise de progresso sobre os aspectos físico-financeiro do Projeto |
| Minuta Documento de Aquisição (Edital ou SDP) | Modelo de Análise que objetiva avaliar a minuta do documento de Aquisição validando a conformidade com os procedimentos estabelecidos pelo Programa |
| Aquisição | Modelo de Análise que objetiva avaliar o processo de aquisição realizado pelo órgão contratante validando a conformidade com os procedimentos estabelecidos pelo Programa |
| Contratação | Modelo de Análise que objetiva avaliar o procedimento de contratação realizado pelo órgão contratante validando a conformidade com as normas estabelecidas pelo Programa |
| Aditivos de Contratos | Modelo de Análise que objetiva avaliar o procedimento de aditamento realizado pelo órgão contratante validando a conformidade com as normas estabelecidas pelo Programa |
| Acompanhamento | Modelo de análise que objetiva oferecer informações que evidenciem o andamento do Programa por meio do avanço de indicadores pré-definidos. |
| Manutenção | Modelo de análise que objetiva avaliar o impacto dos projetos concluídos entregues a população. |
| Lições Aprendidas | Modelos de análise que objetivam verificar a eficiência e eficácias da execução do projeto identificando seus êxitos e debilidades. |
| Missões de Supervisão | Objetiva registrar o status atual dos empréstimos, recomendações, solicitações de ações corretivas, avaliação do avanço físico-financeiro, classificação geral da implementação dos componentes, entre outros a serem preenchidos nas visitas técnicas realizadas pelos técnicos do BID (ou outros envolvidos) para monitoramento dos projetos do programa, o técnico poderá efetuar seu parecer sobre o projeto visitado (uma análise), atualizar as lições aprendidas e atualizar os riscos do Programa. |
| Lições Aprendidas | Objetiva registrar informações sobre cada lição aprendida na programação, preparação e execução do Projeto, que sirvam para melhorar futuros projetos similares. |
| Missões de Supervisão | Objetiva registrar o status atual dos empréstimos, recomendações, solicitações de ações corretivas, avaliação do avanço físico-financeiro, classificação geral da implementação dos componentes, entre outros a serem preenchidas nas visitas técnicas realizadas pelos técnicos do BID (ou outros envolvidos) para monitoramento dos projetos do programa, o técnico poderá efetuar seu parecer sobre o projeto visitado (uma análise), atualizar as lições aprendidas e atualizar os riscos do Programa. |
| Avaliação Ex-post | Objetiva a criação de um conjunto padrão de questões para avaliação do atendimento dos objetivos do Programa. |
| Avaliação de Consultores e Contratados | Objetiva a criação de um conjunto padrão de questões para a avaliação dos Consultores e Contratados do Programa. |
| Empresa Supervisora | Objetiva permitir que a empresa contratada para supervisão das obras possa informar aos órgãos do Programa sobre os avanços alcançados. Além desta funcionalidade, poderão ser disponibilizados espaços para pareceres, vinculação de documentos e fotografias. |

As principais funcionalidades que devem compor o Módulo de Modelos de Análise são:

(a) Criar novos modelos de análise em função da necessidade dos usuários.

(b) Controlar versões dos modelos de análise.

(c) Cadastrar itens (aspectos) da análise. A interface do sistema para o cadastro dos itens (aspectos) da análise é conceitualmente similar ao cadastro de um plano de contas contábil, no qual cada item (aspecto) inserido precisa ser classificado como sintético ou analítico.

(d) Configurar os itens analíticos. Para cada item analítico pode-se identificar qual tipo de valor de entrada será informado para ele na execução da análise. Os tipos permitidos pelo sistema são: data, texto breve, texto longo, valor numérico, valores predefinidos e tabela.

##### 6.1.9.2 Alocação

Permitirá a associação de modelos de formulários e técnicos. Com esta funcionalidade a equipe gerencial dos órgãos poderá solicitar o preenchimento de análise para determinados técnicos informando as necessidades e os prazos de conclusão e disponibilizando o modelo adequado de formulário para o preenchimento. O sistema realizará a comunicação automática entre o gerente (ou outro usuário com permissão de acesso) e o técnico. Ao final da análise o gerente é informado.

##### 6.1.9.3 Preenchimento de Análise

O módulo de preenchimento de análise do SIGP objetiva permitir aos usuários o preenchimento de formulários que são montados dinamicamente a partir dos modelos pré-cadastrados.

As principais informações que devem compor o Módulo de Preenchimento de Análise são:

(a) Visualizar, na tela de avisos, a indicação de que há análise para preenchimento.

(b) Registrar as informações solicitadas que foram estabelecidas no modelo de análise.

(c) Registrar o técnico responsável pelos aspectos da análise, com envio de mensagem automática e prazo para conclusão.

(d) Possibilitar a anexação de documentos.

##### 6.1.10 Gerencial

Com a implantação do SIGP o número de informações disponíveis tende a aumentar com o tempo. Essas informações serão indispensáveis na elaboração de análises, na extração de relatórios e consultas gerenciais. Para suprir essa necessidade o sistema deve conter um Módulo Gerencial do Sistema Integrado de Gestão de Projetos, oferecendo aos usuários a possibilidade de visualizar relatórios e gráficos físicos e financeiros que demonstram, de forma facilitada, o avanço físico e financeiro do Projeto. Além disso, dentro deste módulo, existem funcionalidades para a realização de consultas interativas.

O módulo gerencial deve agrupar diversas funcionalidades para consulta de informações, geração de relatórios a partir dos diversos módulos, geração de gráficos e painel de controle.

O Módulo Gerencial dever ser composto pelos seguintes submódulos:

(a) Consulta de Informações

(b) Relatórios

(c) Geração de Gráficos

(d) Painel de Controle

##### 6.1.10.1 Consulta de Informações

O Submódulo de Consulta de Informações deverá permitir a realização de consultas interativas que proporcionam total flexibilidade para agregar, agrupar, ordenar e totalizar as informações apresentadas, simplesmente clicando sobre as colunas do relatório visualizado ou arrastando colunas.

A visualização poderá ser personalizada, permitindo selecionar as colunas visíveis, quebras e agrupamentos que o usuário desejar.

Para formatar as informações consultadas de acordo com suas necessidades, os usuários poderão realizar interações com a interface da consulta apresentada.

As principais informações que devem compor o Submódulo são:

(a) Configurar as colunas para visualização. Permitirá que o usuário selecione as colunas que deseja mostrar ou ocultar.

(b) Realizar ordenação. O usuário pode indicar a sequência de ordenação das informações, e se esta será descendente ou ascendente.

(c) Realizar agrupamento. A interface permitirá o agrupamento das informações apresentadas por qualquer uma das colunas visíveis na consulta e também o encadeamento de agrupamentos, por intermédio da seleção de mais de uma coluna, e respeitando a ordem em que as colunas são selecionadas.

(d) Realizar agregação. O conteúdo selecionado pode ser apresentado de forma agregada ou detalhada, permitindo operações do tipo valor máximo, valor mínimo, contador, somatória e média.

(e) Filtrar informações. O usuário pode também aplicar filtros para selecionar e apresentar o conteúdo da consulta.

A interface de consulta deverá possibilitar que o usuário selecione a desejada entre os diversos modelos de predefinidos (informações agrupadas por Programa, Empréstimo, Projeto, Componente, Subcomponente, Categoria de Investimento, Fontes de Recursos, Rubricas Orçamentárias, agregando informações físicas, financeiras e contábeis) e possibilita a exportação de dados para diversos formatos (como excel, html, txt, xml, etc.).

##### 6.1.10.2 Relatórios

O submódulo de relatórios deve agrupar diversos relatórios dos diversos módulos do Sistema Integrado de Gestão de Projetos.

As principais informações que devem compor o Submódulo são:

Gerar os seguintes relatórios:

(a) Financeiros

(i) Aplicações por Submutuário, Componente, Subcomponente e Projeto.

(ii) Contratos Celebrados.

(iii) Aplicações por Projeto.

(iv) Demonstrativo de Saldos de Recursos a Repassar.

(v) Execução do Projeto por Componente /Subcomponente.

(vi) Participantes /Consultores.

(vii) Controle de Projetos.

(viii) Evolução da Carteira de Projetos Consolidados.

(ix) Pendências de Comprovação.

(x) Informações Gerenciais.

(b) Auditoria (Conforme Guias de Relatórios Financeiros e Auditoria Externa das Operações Financiadas pelo BID)

(i) Demonstrativo de Recursos Recebidos e Desembolsos Efetuados.

(ii) Demonstrativos de Investimentos Acumulados.

(iii) Custos Estimados e Custos Efetivos.

(iv) Montante e Oportunidade da Contribuição Local e de Terceiros.

(v) Ativos Adquiridos.

(vi) Demonstração das Solicitações de Desembolsos.

(vii) Relatório Semestral de Fundo Rotativo

(viii) Fundos utilizados pendentes de Justificação.

(c) BID

(i) Relatório sobre o Fundo Rotativo.

(ii) Plano de Aquisições.

(iii) Conciliação do Passivo a Favor do BID.

(iv) Detalhes dos Ativos Adquiridos.

(v) Marco Lógico.

(d) Planejamento

(i) Previsto x Realizado.

(ii) Planejamento Financeiro.

(iii) Planejamento Físico.

##### 6.1.10.3 Geração de Gráficos (Modulo Opcional)

O Submódulo de Geração de Gráficos é uma funcionalidade do Módulo Gerencial que deve possibilitar que cada usuário possa selecionar os tipos de gráficos que deseja visualizar em sua área de trabalho. Os gráficos deverão ser oferecidos em função de uma lista de informações predefinidas e os usuários deverão possuir interfaces próprias para selecionar as informações de origem e os tipos de gráficos desejados. No momento que o usuário, entre em sua área de trabalho todos os gráficos configurados pelo usuário são montados automaticamente pelo sistema e apresentado.

##### 6.1.10.4 Painel de Controle

O Submódulo Painel de Controle deve agrupar diversas consultas que objetivam auxiliar os usuários na administração do Programa. Nessas consultas, pelas funcionalidades de drill-down poderá visualizar informações do nível superior (programa), permitindo a navegação para os níveis inferiores. Dentro das interfaces do painel de controle devem existir mecanismos inteligentes para configurar alertas, baseados em critérios e sinalizadores. Exemplo = (verde, amarelo, vermelho).

##### 6.1.11 Riscos

O Módulo de Gestão de Riscos do SIGP deve possibilitar o cadastramento e o monitoramento dos riscos do Programa.

As principais informações que devem compor o módulo são:

(a) Cadastrar Categorias (Severidade do Impacto).

(b) Cadastrar Classificações dos Riscos (Probabilidade).

(c) Cadastrar a estrutura analítica dos riscos.

(d) Cadastrar os riscos do Programa e riscos dos empréstimos.

(e) Registrar o Plano de Mitigação e Plano de Contingência.

(f) Associar usuários do sistema com os eventos associados aos riscos.

(g) Configurar avisos para os eventos associados aos riscos.

(h) Associar os riscos com informações dos demais módulos do SIGP (ex.: Avanço Físico, Avanço financeiro, Custos, entre outros).

(i) Gerar automaticamente a matriz de probabilidade e impacto.

(j) Avisar automaticamente a ocorrência de evento (para os riscos integrados as informações dos módulos do Sistema Integrado de Gestão de Projetos).

(k) Realizar a avaliação manual e periódica dos riscos pelos usuários do sistema.

##### 6.1.12 Documentos

O SIGP deve possuir ferramenta que possibilite guardar os documentos e modelos de documentos disponibilizados pelo próprio usuário e por outros usuários, caso esses documentos sejam públicos. Além disso, o SIGP disponibilizar em diversas etapas de cadastramento uma opção de pasta denominada “Anexos”, a qual permitirá armazenar na base de dados um ou mais arquivos de qualquer tipo (doc, xls, jpg, pdf, gif, entre outros).

Nesses cadastros as funcionalidades de upload e download devem ser disponibilizadas.

As principais informações que devem compor o módulo são:

(a) Associar documentos aos processos gerenciados pelo sistema.

(b) Consultar documentos inseridos na base de dados.

(c) Notificar os usuários de novos documentos inseridos na base de dados.

(d) Apresentar, por meio de ícones específicos, a situação do documento (ex.: minuta, draft, em aprovação e final)

(e) Incluir documentos “privados”, “públicos” e de grupos.

(f) Controlar permissões sobre os documentos publicados.

##### 6.1.13 Workflow

O Módulo de Workflow do SIGP objetiva permitir aos usuários a configuração de possíveis tramitações entre as instâncias envolvidas no Programa. Com a criação do fluxo básico de trabalho, no momento da realização de tramitações, o sistema identifica a instância ativa, os envolvidos em cada instância do trâmite e de acordo com o cadastro prévio, ele permitirá o registro de pareceres, encaminhamento de trâmites e a associação de documentos.

Para os processos informatizados pelo aplicativo SIGP, nos quais seja necessário o controle de workflow.

As principais informações que devem compor este Módulo de Workflow são:

(a) Criar regras de tramitação entre as instâncias envolvidas no Projeto/Programa e utilização de ferramenta gráfica.

(b) Definir responsáveis (papéis) para cada tipo de movimentação.

(c) Armazenar pareceres e encaminhamentos.

(d) Emitir avisos de pendências de tramitação.

(e) Emitir avisos de atrasos em tramitações.

(f) Integrar a tramitação aos demais módulos do Sistema Integrado de Gestão de Projetos.

(g) Realizar a integração com a área de avisos da área de trabalho.

(h) Utilizar recursos de e-mail.

##### 6.1.14 Segurança

O módulo de segurança permitirá que seja definida uma política de acesso ao sistema. O controle de acesso pode ser definido por usuário ou por perfil de usuário. As permissões de acesso deverão ser definidas ao nível de interface e funcionalidade, oferecendo ao administrador a possibilidade de conceder a permissão de inclusão e alteração a um usuário e apenas de consulta a outro, para uma mesma interface.

As principais informações que devem compor o módulo são:

(a) Cadastrar órgãos. Possibilita o registro de todos os órgãos envolvidos no Programa, além da definição da hierarquia entre as entidades envolvidas. Dessa maneira pode-se criar uma forma de organização das informações na qual alguns órgãos só visualizam suas informações e outros podem visualizar os órgãos imediatamente inferiores na hierarquia.

(b) Cadastrar usuários. Cadastro das principais informações das pessoas que terão acesso ao sistema, incluindo seu nome de usuário, senha e órgão(s) vinculado (s).

(c) Cadastrar perfis de usuário. Funcionalidade para agrupar funcionalidades do sistema, que são utilizadas por um grupo de usuários.

(d) Associar usuários a perfis de acesso, ou a funcionalidades específicas.

(e) Cadastrar senha dos usuários – registro e alteração da senha dos usuários.

(f) Emitir relatórios de auditoria. Consulta de ações realizadas por usuário, apresentando quais informações foram alteradas por ele, e em qual data e hora.

##### 6.1.14.1 Descrição das Características de Segurança

Definição de usuários, grupos de usuários e permissões de acesso

O SIGP deve possuir um módulo inteiramente dedicado à administração da segurança das suas informações, chamado Administração da Segurança.  Por meio deste módulo o administrador do sistema pode realizar diversas tarefas de definição e acompanhamento da segurança de acesso ao sistema.

O módulo de segurança permitirá, entre outros recursos, a criação e manutenção do cadastro de usuários do sistema e de suas informações complementares. Permitirá também a definição e redefinição de senhas destes usuários a qualquer tempo, além da revogação de acesso de determinado usuário ao aplicativo, caso isso seja necessário.

Essas informações são utilizadas, entre outras coisas, para controle de acesso dos usuários no sistema, ação que só pode ser realizada mediante informação de login e senha válidos.

Visando aumentar a segurança da aplicação, esses dados devem trafegar cifrados do cliente ao servidor.

Além do cadastramento de usuários, o administrador do sistema poderá criar e gerenciar grupos de usuários. No módulo de segurança esses grupos são chamados de “Perfis”.

O ‘Cadastro de Perfis’ permitirá a criação de grupos de usuários em função de suas características. O administrador do sistema pode, por exemplo, criar um perfil chamado “Gerentes” e associar a ele todos os usuários que ocupam este cargo.

Em relação à concessão e revogação de permissões de acesso, essas podem ser realizadas tanto em nível de usuário como em nível de perfil (grupo). Assim, o administrador tem à sua disposição instrumentos para atribuir ou revogar permissões de acesso para um determinado usuário ou para um grupo inteiro de usuários. Além disso, as permissões podem ser concedidas ou revogadas em nível de tela e função. Dessa forma, o administrador pode, por exemplo, inibir o acesso de determinado usuário ou grupo a uma tela ou função específica.

Também deve ser possível fazer a cópia de permissões de um usuário para outro, ou de um grupo de usuários para outro. Isso facilita sobremaneira a atividade de definição de autorizações, pois reduz a carga de trabalho necessária para esta atividade. Todas essas combinações conferem excelente flexibilidade e granularidade de controle ao administrador do sistema na gestão de permissões de acesso.

##### 6.1.14.2 Funcionalidades Adicionais do Sistema de Segurança

A seguir são apresentadas algumas funcionalidades que devem ser implementadas no sistema de segurança do Sistema Integrado de Gestão de Projetos:

(a) Métricas mínimas de senha

(b) Primeira senha é gerada e obriga usuário alterar a senha para usar o sistema

(c) “Esqueci minha senha” – recebe nova senha no email

(d) Usuário desativado perde acesso a todos os sistemas mesmo tendo autorização

(e) Número de logins inválidos bloqueiam o usuário

(f) Obrigatoriedade da troca periódica da senha

(g) Mostra, após o login, o último login válido e o último inválido

(h) Defesa contra ataque de sequestro de session-id.

##### 6.1.14.3. Auditoria do Sistema

O SIGP, por meio do recurso de auditoria, mantém o registro das operações realizadas pelos usuários durante o uso do sistema.

Toda vez que alguma informação do sistema é inclusa, modificada ou excluída, o sistema registra os dados da transação realizada. O registro de auditoria identifica o nome do usuário que realizou a operação, a data e hora em que a mesma foi realizada, o tipo da operação (inclusão, exclusão ou alteração) e a descrição da transação executada, contendo a situação anterior e a situação posterior dos dados da transação.

O administrador do sistema pode consultar os registros de auditoria por meio da tela de ‘Consulta de Auditoria’. Para a consulta dos dados podem ser utilizados os seguintes campos de filtragem: sistema, tela, usuário, criticidade, data, hora e operação.

Uma vez informados os parâmetros desejados, o sistema busca no seu registro de auditoria todas as transações realizadas que atendam aos critérios de pesquisa informados e os apresenta em uma tela de resultado.

##### 6.1.15 Site Institucional (Opcional)

Além dos módulos operacionais do SIGP citados anteriormente, é opcional para o Executor manter um site institucional para disponibilizar as informações do Projeto, como: metas, avaliação do empréstimo, fotos, links para os sites do governo que impliquem interesse para os objetivos do projeto, notícias, documentos técnicos, divulgação de eventos e também dados estatísticos da execução, divulgando assim de forma transparente a aplicação dos recursos.

##### 6.1.16 Módulo Business Intelligence (Bi)

A solução de Business Intelligence (BI) a ser disponibilizada deverá prover ao projeto de recursos para obtenção e agregação de informações gerenciais consolidadas, permitindo a extração dos mais variados tipos de consultas e relatórios do andamento físico e financeiro dos projetos, informações estas de grande utilidade no processo de tomada de decisão.

##### 6.1.16.1 Principais Funcionalidades

(a) A ferramenta de BI deve ser integrada ao Sistema de Gestão de Projetos.

(b) Permitir a definição dos cubos de On Line Analytical Processing (OLAP) para possibilitar a posterior criação de consultas e geração de relatórios.

(c) Permitir a construção de gráficos a partir das consultas OLAP criadas.

(d) Permitir os seguintes tipos de gráficos: pizza, barra, gauge e linhas.

(e) Permitir a criação de dashboards com gráficos, consultas e relatórios desejados. Esses dashboards podem estar disponíveis para usuários previamente autorizados.

(f) Os dashboards devem conter uma área de acesso administrativa dinâmica na qual possam ser inclusas/editadas ou até mesmo inativas das partes ou dados específicos; essa área deverá ser acessada por um usuário do tipo administrador previamente autorizado a ser definido posteriormente.

(g) Permitir a criação de temas e subtemas, possibilitando identificar assuntos como financeiro, contabilidade, orçamentário, contratos e físico, permitindo a posterior associação aos dashboards definidos.

(h) Permitir que as consultas, gráficos e relatórios previamente armazenados sejam atualizados de forma automática pelo sistema, garantindo que as informações disponibilizadas pelos usuários estejam sempre consistentes.

(i) Permitir o agendamento de geração de consultas, gráficos e relatórios.

(j) Permitir a obtenção de dados de outras fontes externas ao banco de dados (planilhas, etc.).

(k) Permitir a ordenação dos dados das consultas.

(l) Permitir a criação de consultas paginadas.

(m) Permitir a totalização por colunas e linhas.

(n) Permitir estabelecer limites nos gráficos, permitindo identificação para os limites superiores e inferiores estabelecidos.

(o) Permitir a definição de uma área principal para exibição das informações.

(p) Permitir que a data e hora da última atualização de relatórios (manter histórico), gráficos e consultas sejam exibidas.

(q) Permitir exportação das consultas para os formatos PDF e XLS.

(r) Permitir paginar os dados de consultas e relatórios para a impressão.

(s) Permitir elaboração de sentenças, informando valores máximos, mínimos ou média, envolvendo quaisquer informações das consultas e medidas disponíveis na solução de BI.

(t) Permitir comparar dados entre consultas diferentes, utilizando um paginador em comum para navegação nos dados.

(u) Permitir a elaboração de gráficos em forma de gauge, com definição de metas a serem atingidas e que permitam ou seu acompanhamento.

(v) Permitir que usuários criem seus próprios relatórios e gráficos e publiquem para outros usuários usarem.

##### 6.2. Integração

Por meio do módulo de integração do SIGP pode-se criar mecanismos de integração entre diversos sistemas, caso venha ser necessário.

##### 6.2.1 Integração de Aplicativos com o SIGP

Para atender à necessidade dos aplicativos se interagirem com o SIGP, devem ser obrigatórias as seguintes interfaces de acesso:

(a) Java EJB

(b) XML/SOAP

(c) DLL

(d) DCOM

(e) Mensagem com o WebSphere MQ

(f) Mensagem com o MSMQ.

##### 6.3. Descrição da Arquitetura da Aplicação

##### 6.3.1 Organização em Camadas

O sistema deve ser projetado e implementado utilizando a arquitetura Java/J2EE e ou equivalente na sua segurança e com o conceito de separação de camadas, sendo composto pelas camadas de apresentação, servidor de aplicação e repositório de dados, conforme exemplo do diagrama abaixo:

Visão geral da arquitetura do Sistema Integrado de Gestão de Projetos

Model: é a representação do domínio específico das informações sobre as quais a aplicação opera. Também chamada de camada de domínio. Dos componentes da camada model, normalmente o mais significativo é o repositório persistente de dados, o qual geralmente é hospedado em um SGBD – Sistema Gerenciador de Banco de Dados.

View: é representada principalmente pela interface com o usuário. Em aplicações web esta camada normalmente é composta pelas páginas HTML e códigos associados que implementam os formulários da aplicação.

Controller: camada que responde a eventos (tipicamente ações do usuário) e invoca operações sobre a camada model. O controller coordena a comunicação entre as camadas de view e model.

A arquitetura em camadas reduz o acoplamento entre os componentes lógicos da aplicação, o que é uma característica bastante desejável, pois permitirá realizar alterações em uma camada causando pouco ou nenhum impacto nas demais. Como vantagens adicionais, destacam-se a robustez, a segurança, a facilidade de atualização de versões e a maior simplicidade para manutenção da aplicação, entre outras.

Maiores detalhes sobre este tópico bem como sobre as tecnologias e padrões específicos utilizados em cada camada podem ser obtidos nos itens a seguir.

##### 6.3.2 Camada de Apresentação

A camada de apresentação do SIGP é acessada pelo usuário final por meio de um navegador padrão (browser). O sistema deverá ser compatível com os navegadores Internet Explorer 6.0 (ou superior) e Mozilla Firefox (1.0.4 ou superior).

##### 6.3.3 Camada do Repositório de Dados

A camada de repositório de dados é responsável pela persistência das informações do sistema.

Compõe esta camada, primordialmente, o SGBD – Sistema Gerenciador de Banco de Dados.  No caso do Sistema Integrado de Gestão de Projetos, o SGBD é acessado a partir de componentes J2EE e ou equivalente que implementam um facade juntamente com o padrão de abstração da fonte de dados (DAO – Data Access Object) e o framework de mapeamento objeto-relacional.  Para esta finalidade (mapeamento objeto-relacional) é utilizado o framework Hibernate versão 3.1.

Como SGBD – Sistema Gerenciador de Banco de Dados podem ser adotados o Microsoft SQL Server 2000 (ou superior), Oracle 7 (ou superior) e IBM DB2 7 (ou superior), entre outros.  O acesso do Hibernate ao SGBD é realizado por meio de conexão via JDBC – Java Database Connectivity.  No link a seguir pode ser comprovado que o Hibernate é compatível com qualquer SGBD que possua um driver JDBC, o que é exatamente o caso dos SGBDs mencionados.

O SIGP deve possuir base de dados única a qual armazena informações de forma centralizada de todos os módulos do sistema.

##### 6.3.4 Camada de Servidor de Aplicação

Exemplo:

A camada do servidor de aplicação é responsável pela hospedagem dos objetos de negócio (EJBs-Enterprise Java Beans) bem como pela autenticação de usuários e autorização de objetos de negócio para os usuários (JAAS-Java Authentication and Authorization Services), apresentação de conteúdo dinâmico de páginas web (JSP-Java Server Pages e Servlet utilizando o framework Apache Struts), fornece persistência dos objetos de negócio (Hibernate e JDBC-Java Database Connectivity) com controle de transação (JTA-Java Transaction API) e publicar e obter recursos da aplicação e do sistema (JNDI-Java Naming and Directory Interface).

O sistema é construído utilizando o framework STRUTS que implementa o pattern MVC-Model-View-Controller (especificamente na filosofia Model 2). Neste pattern o modelo (Model) representa os objetos da aplicação sem referenciar nenhum objeto de controle ou de interface. A visão (View) é a interface do usuário com a aplicação.  Ela obtém dados do modelo ou do controlador e avisa o controlador que ocorreram mudanças nos dados.  O controlador (Controller) é responsável por repassar para o modelo as alterações vindas da visão, notificar a visão das alterações ocorridas no modelo e gerenciar o fluxo lógico da aplicação.

O modelo (Model) é implementado por EJBs Stateless Session Beans persistidos usando-se o pattern DAO-Data Access Object. A aplicação utiliza como acesso a dados objetos DAO implementados com o Hibernate, usando assim como repositório dos objetos um banco de dados relacional. O Hibernate faz acesso ao banco de dados por meio de conexão JDBC. Por questões de performance algumas poucas rotinas dos Stateless Session Beans utilizam diretamente JDBC. As regras de negócio são implementadas nos EJBs e o controle de transação é configurado de forma a ser controlado pelo servidor de aplicação (CMT – Container Managed Transaction) da arquitetura JTA. Cada EJB é publicado com seu nome JNDI e somente pode ser acessado por usuários autorizados do sistema (JAAS).

A visão (View) é a apresentação do modelo, a interface da aplicação. Ela é implementada utilizando as tecnologias de servlets e Java Server Pages. As páginas JSP usam ostensivamente as taglibs do STRUTS e nunca fazem acesso aos objetos de negócio sem ser por um controlador (ou seja, nunca violam a integridade da separação de camadas). A apresentação e a interatividade das páginas também é enriquecida pela utilização de JavaScript e da tecnologia AJAX em pontos específicos (já citadas anteriormente). As páginas da aplicação também são verificadas por segurança, somente usuários autorizados podem ter acesso (apoiado pelo JAAS).

O controlador (Controller) reage às entradas dos usuários e cria e altera objetos do modelo acessando os EJBs pelos seus nomes JNDI. Ele também controla o fluxo da aplicação de acordo com as ações do usuário e as regras de negócio. Por exemplo, se houver a violação de alguma regra de negócio na gravação dos dados de um formulário de cadastro, o sistema emite uma mensagem de aviso sobre o fato e aguarda intervenção do operador. Se a gravação ocorreu sem problemas, o sistema notifica o usuário com uma mensagem de operação bem sucedida. O controlador do STRUTS foi estendido para fazer verificações de segurança sobre cada ação que o usuário pode executar no servidor.

Para implementação e deploy da camada do servidor de aplicação é utilizada a tecnologia Java/J2EE versão 1.4, podendo ser utilizadas versões superiores.

##### 6.3.5 Recursos de Criptografia no Acesso Via Internet

Exemplo

Conforme já exposto, o SIGP pode ser operado a partir de um navegador internet padrão (browser). Dessa forma, primeiramente conclui-se que o sistema pode ser acessado sem problemas por meio da Internet.  Basta que o mesmo esteja publicado em uma URL acessível pela rede mundial (endereço IP público).

Tendo em vista a proliferação de ameaças e problemas de segurança na web, torna-se indispensável a adoção de medidas que minimizem os riscos de uso do sistema por meio da Internet. Dentre os vários recursos de segurança oferecidos pelo Sistema Integrado de Gestão de Projetos, um dos mais importantes é a possibilidade de utilização de conexões encriptadas no acesso via web. Para atender a este requisito, o SIGP pode ser acessado através de protocolo HTTPs (Hypertext Transfer Protocol over Secure Sockets Layer). Nesta modalidade as informações continuam a trafegar sobre o protocolo HTTP, porém, não mais em texto plano. Os dados da sessão passam a ser criptografados utilizando uma versão do protocolo SSL, que é um protocolo não proprietário e padronizado para esta finalidade. Além disso, o HTTP utiliza a porta 443 para sua interação com a camada inferior TCP/IP em vez do padrão de porta 80 do protocolo HTTP.

Para que esta funcionalidade seja viabilizada é preciso dispor de um certificado digital. Este certificado é utilizado pelo web-server para a encriptação da sessão de conexão do usuário. A ilustração abaixo demonstra, em termos gerais, a negociação realizada entre o servidor e o browser para encriptação da sessão:

O protocolo SSL normalmente utiliza chaves de 40 bits, as quais oferecem um grau adequado de encriptação para os fins comerciais atuais, mas é possível utilizar chaves de tamanhos maiores.

Esta solução pode ser implantada em uma grande variedade de ambientes, incluindo plataformas Linux e Windows, entre outras.

##### 6.3.6 Compatibilidade dos Pré-requisitos de Hardware e Software

Os pré-requisitos mínimos exigidos para funcionamento do sistema são compatíveis com a maioria dos ambientes computacionais.  Para um melhor entendimento, abaixo estão relacionados estes pré-requisitos.

Estações de Trabalho:

(a) Sistemas operacionais: Windows 2000 Professional, Windows XP ou Linux.

(b) Microcomputadores:

(i) Pentium Celeron, 3 ou 4 - ADM K6, Duron ou Athlon

(ii) HD com 20 Gb de capacidade

(iii) Mouse, teclado, monitor.

(c) Browsers:

(i) Ambiente Windows: Microsoft Internet Explorer (6.0 ou superior) e/ou Firefox (1.0.4 ou superior).

(ii) Ambiente Linux: Firefox (1.0.4 ou superior).

(iii) JRE 5.0;

(d) Conexão por meio de rede local ou link de comunicação para acesso ao servidor de aplicação

Servidor de Aplicação:

(a) Sistemas operacionais: qualquer sistema operacional suportado pelo servidor de aplicação J2EE (J2EE application server) a ser selecionado.

(b) Servidor de aplicação: JBoss 4 ou WebSphere 6

Nota: o uso de outros servidores de aplicação J2EE é possível; porém, deve ser precedido de análise pelo Contratante.

(c) Java Development Kit e Java Virtual Machine 5.0.

(d) Equipamento: poderá ser utilizado qualquer equipamento que atenda aos requisitos do servidor de aplicação J2EE a ser selecionado.

Servidor de Banco de Dados:

(a) SGBD: SQL Server 2000 (ou superior), Oracle 7 (ou superior) ou DB2 7 (ou superior).

(b) Sistemas operacionais: qualquer sistema operacional suportado pelo SGBD a ser utilizado.

(c) Equipamento: poderá ser utilizado qualquer equipamento que atenda aos requisitos do SGBD adotado. O espaço em disco necessário dependerá do volume de dados a ser hospedado no SGBD.

(d) Equipamento com mouse, teclado, monitor.

##### 6.3.7 Compatibilidade com Sistemas Operacionais

##### 6.3.7.1 Compatibilidade da Camada de Apresentação com Windows

O sistema deverá ser concebido para operar com interface de usuário baseada em navegador internet (browser). Podem ser utilizados os navegadores Microsoft Internet Explorer 6.0 (ou superior) e Mozilla Firefox (1.0.4 ou superior). Ambos são compatíveis com o Microsoft Windows XP e, portanto, o SIGP possui a camada de apresentação compatível com este sistema operacional. Para fins de referência complementar, podem ser consultados os seguintes endereços:

##### 6.3.7.2 Compatibilidade da Camada de Apresentação com Linux

A camada de apresentação do SIGP deverá ser compatível com os sistemas operacionais Linux, entre eles as distribuições RedHat e Suse. Nestes ambientes o sistema poderá ser operado utilizando o navegador Firefox.

Nota: para ser compatível com o Firefox a distribuição Linux deverá atender aos seguintes requisitos:

(a) Linux kernel 2.2.14 ou superior contendo as seguintes bibliotecas ou pacotes:

(b) glibc 2.3.2 ou superior

(c) XFree86-3.3.6 ou superior

(d) gtk+2.0 ou superior

(e) fontconfig (também conhecido como xft)

(f) libstdc++5

##### 6.3.7.3 Compatibilidade da Camada do Servidor de Aplicação com Ambiente Windows 2000 ou Superior

A camada do servidor de aplicação do SIGP deverá ser multiplataforma, tendo sido implementada com a tecnologia Java. Para implantá-la, é necessária a utilização de um servidor de aplicação Java/J2EE que hospede os objetos e componentes desta camada (Enterprise Java Beans, servlet container, etc.). Para esta finalidade pode ser utilizado um servidor de aplicação J2EE como, por exemplo, o JBoss ou Websphere. Os servidores de aplicação J2EE normalmente são compatíveis com qualquer sistema operacional, sendo que o principal requisito é que este possua uma máquina virtual Java (JVM - Java Virtual Machine). Essa característica torna esta camada compatível com o sistema operacional Windows 2000, pois a máquina virtual Java está disponível para Windows, como pode ser visto no endereço:

##### 6.3.7.4 Compatibilidade da Camada do Servidor de Aplicação com o Ambiente Linux

A camada do servidor de aplicação do SIGP deverá ser multiplataforma, pois foi desenvolvida com a tecnologia Java. Para implantá-la é necessária a utilização de um servidor de aplicação Java/J2EE que hospede os objetos e componentes desta camada (Enterprise Java Beans, servlet container, etc). Para esta finalidade pode ser utilizado um servidor de aplicação J2EE como, por exemplo, o JBoss ou Websphere. Os servidores de aplicação J2EE normalmente são compatíveis com qualquer sistema operacional, sendo que o principal requisito é que este possua uma máquina virtual Java (JVM - Java Virtual Machine). Esta característica torna esta camada compatível com o sistema operacional Linux, pois a máquina virtual Java está disponível para este ambiente, como pode ser visto no endereço:

##### 6.3.8 Ferramenta de Monitoramento

A ferramenta SIGP– Monitor (utilitário instalado junto com o SIGP) leva aos usuários um conjunto de funcionalidade que permitirá a administração do ambiente de instalação do Sistema Integrado de Gestão de Projetos.

São elas:

(a) Possibilita o acompanhamento de todos os recursos do ambiente de instalação do SIGP, através de painel de controle.

(b) Gera diversas estatísticas do uso e consumo da aplicação.

(c) Fornece de maneira simplificada o acesso aos logs de erros, possibilitando a rápida identificação de possíveis problemas.

(d) Monitoramento de disponibilidade de serviços e da aplicação, com aviso em painel de controle e envio de e-mail a lista de usuários.

(e) Possibilita o agendamento de manutenções no aplicativo, com interface de comunicação com os usuários.

(f) Armazena a data/hora de conexão e último acesso por usuário.

##### 6.3.9 Ambiente de Instalação

O ambiente de instalação do SIGP deverá proporcionar ao cliente as seguintes funcionalidades:

(a) Balanceamento de carga – permitirá a distribuição do uso da aplicação nos servidores disponíveis.

(b) Cluster – Configuração que permitirá a utilização da aplicação em cluster de servidores.

(c) Deploy – Liberação automática de versões do aplicativo nos servidores disponíveis.

(d) SSO – permitirá que um mesmo usuário logado possa utilizar diferentes módulos do Sistema Integrado de Gestão de Projetos, mesmo que tais módulos estejam em diferentes servidores, sem a necessidade de novo login.

##### 6.3.10 Padronização

Todas as janelas do aplicativo deverão seguir uma mesma padronização, facilitando a utilização dos usuários, pois reduz o tempo de aprendizado e proporciona maior produtividade.

A autenticidade de um documento pode ser garantida pelo uso de assinaturas, rubricas e marcas especiais. No mundo virtual, este item pode ser assegurado pelo uso de assinaturas digitais.

##### 6.3.11 Agendamento de Relatórios

O agendamento de relatórios é feito por intermédio de um agente com inteligência, ou seja, um programa de computador com capacidade para ativar-se em horários predeterminados e que realiza o pré-processamento e a agregação de informações, permitindo a consulta posterior com apenas um clique do mouse. Isso traz agilidade à emissão dos relatórios gerenciais. É possível ainda automatizar a publicação de relatórios na Internet e Intranet bem como enviar relatórios por e-mail a pessoas previamente cadastradas.

##### 6.4. Capacitação

Deverá realizada uma capacitação (treinamento) sobre o sistema adquirido, a expensas do Consultor, em caráter preferencial depois da instalação do mesmo.

O treinamento deverá ser realizado antes da entrada em operação do sistema.

A proposta técnica de treinamento deverá apresentar o conteúdo programático, o período de duração, considerando o treinamento de uma turma de até 10 (dez) participantes, indicados pelo Contratante e com participação do BID.

O treinamento deverá possibilitar aos participantes a compreensão das características do sistema, incluindo a apresentação sistêmica, descrição do software, composição, operação, manutenção, configuração, funcionalidades etc., de forma a desempenharem entre outras, as seguintes funções:

(a) Visão geral dos componentes do software;

(b) Execução de atividade de operação, gerência e manutenção, incluindo interpretação de mensagens visuais, e de mensagens de testes, ações preventivas e corretivas, programação e configuração de sistema;

(c) O Consultor será responsável pelo fornecimento dos recursos didáticos (incluindo os equipamentos) necessários à sua realização.

(d) O fornecimento das apostilas e documentos utilizados no treinamento (incluindo folha de frequência, folha de avaliação do treinamento e certificado de participação) será de responsabilidade e a expensas do Consultor e deverão ser bem legíveis, impressos em material de boa qualidade e escritos em idioma Português.

(e) As apostilas e documentos utilizados no treinamento deverão ser distribuídos individualmente para cada um dos participantes.

(f) Após a conclusão do treinamento, todo o material didático distribuído será considerado propriedade do Contratante.

(g) O local do treinamento caberá ao Contratante.

(h) O Contratante se reserva o direito de não aceitar o treinamento ministrado ou de seus módulos e partes, caso os mesmos não estejam aderentes ao conteúdo, qualidade do material didático e dos instrutores e demais requisitos anteriormente apresentados.

##### 6.5. Serviços de Suporte Técnico e Níveis de Serviços Para o Sistema de Controle e Acompanhamento

Este tópico tem a finalidade de descrever as especificações técnicas do serviço de suporte técnico envolvido na contratação do Sistema de Controle e Acompanhamento.

Os requisitos de suporte técnico abrangem os seguintes aspectos:

(a) Especificações da Cobertura do Suporte Técnico; e

(b) Descrição do Funcionamento do Suporte Técnico

##### 6.5.1 Especificações da Cobertura do Suporte Técnico

O Consultor ou representante autorizado deverá obrigatoriamente prestar suporte técnico para o sistema, os quais devem contribuir para a manutenção do pleno, atualização do SIGP com novas versões e correto funcionamento do mesmo, por meio das seguintes modalidades de atuação:

(a) Pró-ativa: Identificação de problemas potenciais, sugestão de melhorias e novas formas de implementação, análises quantitativas e qualitativas de Especificações Técnicas – SIGP utilização de recursos, relatórios gerenciais e acompanhamento da prestação de suporte técnico;

(b) Reativa: Atendimento e providências na ocorrência de incidentes notificando e corrigindo as falhas no sistema, quando se verifique indisponibilidade, incompatibilidade entre comportamento observado e especificações técnicas, implementação de funcionalidades suportadas, configurações inadequadas, ou outras circunstâncias na utilização do sistema que ponham em risco, com qualquer grau de severidade, a execução do projeto.

##### 6.5.2 Descrição do Funcionamento do Suporte Técnico

Horário de Atendimento:

- Consultor ou representante autorizado deverá atender a chamados de suporte técnico no regime no mínimo de 12 (doze) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana, todos os dias do ano (12x5), disponibilizando um número telefônico para contato imediato e deverá ser possível abrir chamados telefônicos notificando incidentes que não afetem o funcionamento do sistema, os chamados serão em língua portuguesa.

Nos demais dias e horários (fora do expediente comercial), os chamados que não sejam de suporte técnico, deverão ser abertos, no mínimo, via fax, correio eletrônico, ou página na Internet, observados, conteúdo, os tempos de atendimento e restabelecimento abaixo especificados.

(a) Produção Parada: 30 (trinta) minutos, a partir da abertura do chamado;

(b) Produção Afetada: 1 (uma) hora a partir da abertura do chamado.

O Sistema será considerado restabelecido somente quando estiverem integralmente operacionais todas as funcionalidades do sistema.

##### 6.6. Banco de Horas

Execução de Serviços Relativos a Bancos de Horas

Para todo e qualquer encaminhamento de demanda relacionada ao uso de Banco de Horas, o Contratante adotará uma Ordem de Serviço (OS).  Este documento detalhará os procedimentos de solicitação, acompanhamento e recebimento dos serviços, e formalizará o início do consumo das horas estipuladas em Banco de Horas para execução.

Os serviços serão solicitados por escrito na OS ao Consultor.

Após o recebimento da solicitação, o Consultor deverá entregar ao Contratante, dentro de prazo a ser definido pelo mesmo na OS, o Plano de Execução que deverá incluir, dentre outros, a descrição dos recursos envolvidos, com a devida documentação comprobatória para os perfis necessários, o escopo dos serviços, o quantitativo de horas necessárias e o correspondente cronograma de execução.

Uma vez aprovado o Plano de Execução pelo Contratante, o Consultor iniciará a sua execução.

##### 6.7. Plano de Execução Atualizado

O Consultor deverá apresentar, previamente à execução dos serviços de instalação, um plano de execução atualizado desses serviços, em formato Microsoft Project, detalhando fases, ações, suas interdependências, recursos, responsáveis e prazos estimados. O plano deverá conter, ainda, a previsão de eventos que afetam outras instalações do Contratante ou interajam com outros equipamentos já em operação.

O Consultor deverá documentar as atividades realizadas para a instalação em ambiente de laboratório, testes em ambientes de laboratório, bem como o resultado de todos esses testes, período de funcionamento experimental, implantação em ambiente de produção e, ao final dos trabalhos, entregar ao Contratante material detalhando referidas atividades.

Ficarão a critério do Contratante as validações da documentação das atividades descritas acima, devendo o Consultor realizar tantas alterações quantas forem necessárias até a adequação da referida documentação.

Será facultada ao Consultor solicitar vistoria prévia nas dependências do Contratante, antes de oferecer o plano de execução atualizado mencionado anteriormente, no sentido de conhecer condições físicas e lógicas para implantação da solução e colher subsídios para a elaboração do referido plano, não podendo posteriormente alegar o desconhecimento do ambiente físico e lógico do Contratante para deixar de cumprir obrigação contratual, justificar qualquer acréscimo de valores em sua planilha de custos ou construir plano de implantação não exequível nas condições apresentadas.

Os materiais necessários à disponibilização integral do sistema a partir da infraestrutura oferecida, inclusive os recursos, equipamentos e softwares requeridos para a ativação total do sistema, que não estejam claramente especificados e cotados na proposta, serão considerados como parte integrante do sistema, devendo ser fornecidos sem ônus adicional para o Contratante.

##### 6.8. Plano de Implantação do Sistema

Este tópico tem a finalidade de apresentar uma visão geral das etapas de implantação e prazos para disponibilização do sistema aplicativo objeto deste serviço, de modo a guiar a elaboração de um plano de implantação para a contratação em pauta.

Este documento abrange os seguintes aspectos:

(a) Macro-etapas de implantação; e

(b) Prazos.

##### 6.8.1 Macro-etapas de Implantação

As macro-etapas de implantação do sistema aplicativo serão compostas das seguintes etapas:

(a) Instalação dos Componentes da Solução;

(b) Customização do Aplicativo;

(c) Testes em Ambiente de Laboratório ;

(d) Período de Funcionamento Experimental - PFE;

(e) Implantação em Ambiente de Produção - IAP;

(f) Emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos Bens e Serviços - TRDS.

As instruções contidas a seguir descrevem de forma geral as etapas que deverão ser detalhadas pelo Consultor quando da elaboração do plano de implantação do SIGP.

Ao final de cada etapa deverá ser agendado encontro para verificação da execução das ações da etapa e alinhamento das ações que compõem a etapa seguinte.

##### 6.8.1.1 Instalação dos Componentes da Solução

O Consultor deverá instalar o sistema em ambiente de laboratório no local designado para hospedagem de forma a permitir a realização de testes e homologação das especificações técnicas.

Todos os componentes e materiais relativos ao sistema em aquisição pelo Contratante deverão ser entregues de acordo com a proposta apresentada pelo Consultor, identificados e conferidos pelo Contratante.

A instalação do sistema deverá ser feita de modo a abranger a ativação de todos os componentes de software fornecidos e as interligações físicas e lógicas com o ambiente de redes locais do Contratante.

A instalação deverá, obrigatoriamente, ser efetuada de forma a não afetar o funcionamento dos sistemas, recursos ou equipamentos atualmente em operação e nem impedir ou interromper, a rotina de trabalho do Contratante;

No caso de necessidade de interrupção de outros sistemas, recursos, equipamentos ou da rotina dos trabalhos de qualquer setor funcional em decorrência da instalação a ser efetuada, esta deverá estar devidamente planejada e ser acordada com antecedência junto ao Contratante.

Nesta etapa deve ser instalada e entregue a versão original do sistema sem a customização devida para operacionalização do Projeto.

##### 6.8.1.2 Customização do Aplicativo

Consiste na execução das atividades referentes à personalização do Sistema às especificidades do Contratante.

O Consultor deve apresentar uma agenda de entrega das funcionalidades a serem customizadas podendo as mesmas ser entregues de forma única ou em versões, respeitado o prazo máximo permitido para implantação da solução.

O Contratante poderá realizar uma única etapa de validação ou etapas de validação por entrega. Quando a validação for feita por etapas, deverá existir uma validação final que consiste na validação da versão final de todos os módulos trabalhando em conjunto.

##### 6.8.1.3. Testes em Ambiente de Laboratório:

Consiste na execução de testes, em ambiente de laboratório, da versão do sistema depois de concluída a etapa de customização.

Uma sequência de testes e aceitação do sistema deverá ser estruturada e conduzida pelo Consultor, com acompanhamento do Contratante, simulando, em laboratório, o ambiente da sede acordada.

Deverá ser fornecida, antes da realização de testes, uma descrição detalhada dos mesmos, indicando, inclusive, as ferramentas que serão utilizadas.

Todas as funcionalidades disponíveis no sistema e contratadas deverão ser testadas em todas as variações possíveis, por meio de testes específicos. Estas funcionalidades deverão ser demonstradas pelo Consultor com acompanhamento pelo Contratante.

Independente dos testes definidos pelo Consultor, o Contratante se reserva o direito de redefinir os mesmos ou solicitar testes adicionais nos produtos.

O processo de realização de testes e aceitação do sistema ofertado será desenvolvido de acordo com os eventos e atividades descritos a seguir:

(a) Em Ambiente Isolado:

Consistem na verificação dos serviços de instalação, configuração e ativação do software no ambiente de laboratório, para verificação de suas características funcionais, sistêmicas, de operação, compatibilidade etc., liberando o sistema para a realização de testes integrados com o ambiente corporativo de redes do Contratante.

(b) Integrado com o ambiente corporativo de redes do Contratante:

Consiste na verificação dos serviços de instalação, configuração e ativação dos equipamentos e softwares, no ambiente de laboratório, para verificação de suas características funcionais, sistêmicas, de operação, compatibilidade etc., de forma integrada ao ambiente corporativo de rede do Contratante, liberando os produtos para o período de funcionamento experimental.

O Consultor será responsável por: quaisquer instalações de software, configurações, testes e ajustes necessários que garantam a completa operacionalização do Sistema.

Após a conclusão dos testes integrados com o ambiente corporativo de redes, o Contratante emitirá o Termo de Recebimento Provisório dos Serviços (TRPS), atestando a qualidade e adequação preliminares do sistema às necessidades especificadas.

Este TRPS deverá ser assinado por um grupo de trabalho designado pelo Coordenador da Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) do Contratante, tendo no mínimo como membros um especialista relacionado à área de cada módulo, um especialista designado pelo Contratante e um membro da área de Tecnologia da Informação.

##### 6.8.1.4 Período de Funcionamento Experimental (PFE)

Este período consiste na continuidade do funcionamento, quando o sistema será colocado em operação efetiva no ambiente de produção, com aprofundamento da verificação das características funcionais, sistêmicas e de operação.

Após a emissão do TRPS, o Consultor deverá implantar, em caráter experimental, o SIGP no local definido como hosting, dando início ao Período de Funcionamento Experimental – PFE. Este funcionamento será iniciado com acesso do BID, UGP e as Unidades relacionadas ao projeto (caso existam).

Toda intervenção no sistema para troca de componentes e manutenção durante o PFE deverá ser realizada sem ônus para o Contratante, independentemente do serviço.

Durante este período deverão ser retiradas todas as pendências de qualquer natureza (entrega de materiais, qualidade da documentação técnica dos componentes, instalação, configuração, ativação, funcionamento etc.) que porventura existirem, sendo que o início do período sem falhas, abaixo descrito, se prolongará até que isto ocorra efetivamente.

Quando todas as pendências forem retiradas, será marcado um período considerado parte do PFE e denominado período sem falhas, no qual os produtos não deverão apresentar falhas de qualquer natureza ou quaisquer outras condições em desacordo com as exigências técnicas para a solução.

Este período será reiniciado toda vez que for detectada uma nova falha ou condição em desacordo com as exigências técnicas para a solução.

Ao final do período sem falhas, o Consultor deverá fornecer documentação de todos os procedimentos requeridos para a implantação do Sistema no local designado para o (hosting). E sua utilização no projeto e pelos outros atores envolvidos (Ex: BID).

Na hipótese do Consultor não sanar as pendências relacionadas ao fornecimento em pauta ou não conseguir cumprir as exigências associadas ao período sem falhas até o término do PFE, serão iniciados os procedimentos de penalidades de inadimplemento previstas em contrato.

##### 6.8.1.5 - Implantação em ambiente de Produção (IAP)

Após término do PFE, será de responsabilidade do Consultor a realização de todas as atividades relacionadas com a implantação do SIGP (entrega, instalação, configuração e ativação),

No ato da entrega, deverão ser identificados e conferidos todos os componentes e materiais entregues de acordo com a proposta apresentada pelo Consultor. Esta verificação será feita pelo grupo designado pelo Contratante.

Toda intervenção para troca de componentes e manutenção durante a etapa de implantação do Sistema em ambiente de produção deverá ser realizada sem ônus para o Contratante, independentemente do serviço executado.

##### 6.8.1.6 Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços (TRD)

Será emitido após a efetiva implantação do SIGP no ambiente de produção, e seu acesso e utilização pelos atores envolvidos no projeto.

O TRD não isenta o Consultor das responsabilidades sobre o pleno funcionamento de todas as facilidades e vantagens oferecidas pelo sistema nem da conclusão da implantação do SIGP.

Somente após a emissão do TRDS pelo grupo designado, deverá ser efetivado o início do período de garantia.

##### Anexo – Guia para Teste de Desempenho

Quais são os objetivos deste teste de desempenho?

O objetivo é garantir que o novo sistema está em conformidade com os critérios de desempenho especificados.

1. Estrutura típica de um Teste de Desempenho Modelo:

Passo-1: Recolha de Requisitos

A etapa mais importante e a espinha dorsal do modelo de teste de desempenho

Passo-2: Sistema de Estudo.

Passo-3: Desenho de Estratégias de teste - pode incluir o seguinte.

(a) Preparação dos documentos de travessia.

(b) Criação de ambiente de teste.

(c) Implantação de monitores.

2. O teste deve ser executado e abranger o seguinte:

(a) Baseline Test Run

(b) Reforço Test Run

(c) Diagnostic Test Run

Resultados

(a) Análise e elaboração de um relatório intercalar.

(b) Implementação das recomendações.

(c) Elaboração de um relatório finalizado.

3. Atributos de uma boa configuração de teste de desempenho:

(a) Disponibilidade de um documento de referência de desempenho detalhando o desempenho atual do sistema e atuando como uma base eficaz, que pode ser usado em testes de regressão. Este documento de referência possa ser convenientemente usado para comparar as expectativas quando as condições do sistema.

(b) Bancos de ensaio de desempenho e ambiente de teste devem ser separados e deve reproduzir o ambiente de produção, na medida do possível.

(c) Ambiente de teste de desempenho não deve ser conjugada com o ambiente de desenvolvimento.

4. Recursos para realização dos principais objetivos como:

(a) Implantação de pessoal com conhecimentos sólidos

(b) A previsão sistemática e deliberada

(c) Estudo de infraestrutura existente

(d) A preparação adequada

(e) Execução sistemática

(f) Análise científica

(g) A comunicação eficaz

5. Como acelerar o ritmo para teste de desempenho?

(a) Definir as condições de desempenho: Antes de tudo precisamos definir as condições de desempenho relacionadas aos requisitos funcionais como velocidade, precisão e consumo de recursos. Os recursos podem ser como os requisitos de memória, os requisitos de espaço de armazenamento e largura de banda do sistema de comunicação etc., e ou problemas com código do sistema.

(b) O perfil operacional: O perfil operacional contém detalhes de padrões de uso e AMBIENTE do sistema vivo. Inclui a descrição do período de operação, o ambiente operacional, quantum de cargas e esperadas etc. transações Quando os dados exatos não estiverem disponíveis, os dados dos perfis de teste podem ser aproximados especialmente quando o teste não está sendo feito sob o ambiente vivo.

(c) Preparação dos casos: Preparar os casos de teste - bom desempenho: Ao projetar casos de teste de desempenho, nosso esforço deve ser:

(i) Compreender os níveis de desempenho mínimo e usar esta informação para benchmarking em uma data posterior.

(ii) Avaliar os requisitos de desempenho do sistema contra as normas especificadas.

(iii) Indicar claramente as entradas do sistema e os resultados esperados, quando o sistema é submetido a condições de carga definido como o perfil do teste, o ambiente de teste e a duração do teste, etc.

6. Relatório Final

Relatório de caso deve conter detalhadamente a performance do sistema e se atende aos requisitos mínimos contratados.

##### 7. Relatórios e Produtos a Serem Fornecidos

##### 7.1 Relatórios e Produtos

As Especificações técnicas indicam os relatórios e produtos a serem fornecidos pelo Consultor.

[Relacionar os principais produtos a serem elaborados pelo Consultor.]

Exemplo:

(a) Plano de Trabalho atualizado;

(b) Relatórios de Andamento, mensais;

(c) Minuta do Relatório Final;

(d) Relatório Final;

(e) Material para capacitação e workshops;

(f) Softwares;

(g) Cadernetas ou Planilhas;

(h) Outros Produtos

##### 7.2 Forma de Apresentação

[Indicar o número de vias, a forma de encadernação e que todos os produtos deverão ser acompanhados dos meios magnéticos pertinentes.]

##### 8. Cronograma Físico de Execução Sugerido

[Apresentar um Cronograma Físico de Execução sugerido, adaptando conforme necessário e indicando a duração das diversas atividades.].

Exemplo:

Os trabalhos deverão ser desenvolvidos num prazo de [indicar] meses, contado a partir da emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo Contratante.

| ATIVIDADES/PRODUTOS | MÊS |
| --- | --- |

|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plano de Execução atualizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elaboração do Projeto de Customização do Sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Customização do Sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Implantação do Sistema; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Capacitação dos Usuários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Operação Inicial Assistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Manutenção e Suporte Técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Relatórios de Andamento (RA), mensais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Relatório Final (incluindo o software) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### 9. Subcontratação

[Informar:

(a) não será permitida para as atividades fins;

(b) para quais atividades será permitida; e

(c) se deverá haver anuência prévia;]

##### 10. Qualificação da Equipe Técnica Necessária

[Indicar as Exigências para a Equipe Chave (só a essencial): Coordenador entre outros.

(a) formação acadêmica exigida

(b) número de anos em experiência na execução de serviços similares.]

##### 11. Insumos a Serem Fornecidos pelo Contratante

[Indicar, caso aplicável:

(a) veículos;

(b) instalações;

(c) equipamentos;

(d) pessoal de contrapartida;

(e) etc.

Exemplo:

Serão fornecidos pelo Contratante:

(a) 3 (três) mesas com cadeiras,

(b) 2 (dois) computadores com acesso à INTERNET;

(c) Auditório para realização das palestras, treinamentos e eventos similares de apresentação e divulgação; e

(d) 2 (dois) funcionários do Contratante, nível superior para acompanhamento das atividades previstas.

##### 12. Capacitação e Transferência de Tecnologia

##### 12.1 Capacitação

Conforme indicado nas Especificações Técnicas.

##### 12.2 Transferência de Tecnologia:

[caso aplicável]

[Haveria outra maneira de ser feita a Transferência de Tecnologia? Indicar, caso aplicável.]

##### 13. Instalações e Equipamentos Exigidos do Consultor

[Indicar, caso aplicável.]

Exemplo:

Para os trabalhos de reforma do Sistema de Informática da Secretaria poderá ser exigido que o consultor tenha equipamentos de TI necessários.

##### 14. Local de Execução dos Serviços

[Indicar claramente o local ou os locais onde deverão ser executados os serviços.

(a) sede da Consultora e/ou

(b) escritório a ser montado na área dos serviços e/ou

(c) na área abrangida pelos serviços, indicada nos TDR]

##### 15. Coordenador do Contratante

[Indicar o profissional indicado para o acompanhamento, a fiscalização e a recepção dos trabalhos.]

##### 16. Endereço do Contratante

[Completo: setor, sala, telefone, e. mail, fax.]

##### 17. Anexos

[Inserir documentos necessários aos TDR e que não tirem a continuidade e compreensão do texto desses TDR.]

##### 17.1 Mapas, fotos etc.

[incluí-los caso necessário]

##### 17.2 Modelos Padrão

(a) documentos padrão;

(b) cadernetas de campo,

(c) fichas de cadastro,

(d) questionários, levantamentos, pesquisas;

(e) outros.

##### 17.3 Antecedentes do Projeto

[inserir texto, caso necessário]

Seção 8 – Critérios de Avaliação das Propostas

1. Nota Final (NF)

1.1 As propostas serão classificadas de acordo com a combinação das pontuações técnicas (PT) e de preço (PP), de acordo com a seguinte fórmula:

NF = PT x T + PP x P

Onde:

NF é a Nota Final;

PT é a Pontuação Técnica;

T é o peso atribuído à proposta técnica = 0,70;

PP é a Pontuação de Preços; e

P é o peso atribuído à proposta de preços = 0,30.

1.2 A proposta com a maior Nota Final (NF) será considerada vencedora e convidada para a reunião de negociação para a assinatura do contrato.

2. Propostas Técnicas

2.1 A Comissão de Avaliação avaliará as propostas técnicas com base no atendimento aos  Termos de Referência (TDR) (Seção 5) e aplicando os critérios e subcritérios de avaliação e o sistema de pontos especificados no Subitem 2.4.

2.2 Cada proposta adequada receberá uma Pontuação Técnica (PT). Será rejeitada a proposta que nesta etapa não corresponda a aspectos importantes das especificações técnicas contidas nos TDR, não atenda aos requisitos obrigatórios elencados adiante ou não consiga obter a pontuação técnica mínima indicada a seguir.

2.3 Serão desclassificadas as propostas que não atendam ao Apêndice 1 - Requisitos Obrigatórios.

2.4 A Pontuação Técnica (PT) mínima requerida para se qualificar é 350,00 (trezentos e cinquenta) pontos.

2.5 A Pontuação Técnica (PT) será obtida, mediante a aplicação da fórmula abaixo:

PT = PM + PSS +PE + PEC

Onde:

PT: Pontuação Técnica da proposta;

PE: Prazo de Execução, conforme o Apêndice 2;

PSS: Suporte dos Serviços, conforme Apêndice 3;

PM: Pontuação dos Módulos, conforme o Apêndice 4; e

PEC: Pontuação da Equipe Chave, conforme o Apêndice 5.

3. Propostas de Preço

3.1 Serão analisadas as propostas de preço dos Consultores que se qualificaram, tendo alcançado a Pontuação Técnica (PT) mínima requerida.

3.2 Inicialmente a Comissão de Avaliação corrigirá os erros aritméticos.  Ao corrigir os erros aritméticos, em caso de alguma discrepância entre subtotais e o total, ou entre palavras e cifras, os primeiros prevalecerão.

3.3 Além dessas correções, conforme indicado no subitem 3.2, as atividades e produtos descritos na proposta técnica, mas não cotados, serão interpretados como incluídos nos preços de outras atividades ou produtos.

3.4 Os preços se converterão a uma só moeda utilizando as taxas de câmbio para venda, segundo a fonte e data indicadas na Seção 1, IAC, item 5.5.

35 Será atribuída uma Pontuação de Preço (PP) de 400,00 (quatrocentos) pontos à proposta do consultor qualificado que apresentou o Menor Preço (MP).

3.6 As pontuações de preço (PP) das demais propostas de preço serão calculadas como se indica a seguir:

PP = 400,00 x MP / PA

Onde:

PP é a pontuação de preço;

PM é a proposta qualificada com o menor preço; e

PA o preço da proposta em análise.

APÊNDICE 1 - REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

| No | ASSUNTO | REQUISITO OBRIGATÓRIO | ATENDIMENTO |  | COMENTÁRIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIM | NÃO |  |

| 1 | PORTFÓLIO | (a) Registrar os dados gerais do Programa categorias de investimento, componentes, subcomponentes, fontes, mutuários, etc. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (b) Registrar a matriz de investimentos contemplada pelo Programa, organizada por categoria de investimento, componente, subcomponente, fonte de financiamento e valor estimado. |  |  |  |
|  |  | (g) Registrar as Matrizes de Financiamento dos contratos de empréstimo, guardando consonância com a Matriz de Financiamento do Programa. |  |  |  |
|  |  | (h) Registrar o plano de execução do Programa. |  |  |  |
|  |  | (i) Permitir a consulta e geração de relatórios sobre a situação de cada contrato de empréstimo. |  |  |  |
| 2 | PROJETOS | (a) Cadastrar os dados básicos do Projeto, caracterizando de forma geral o empreendimento, o relacionado com a matriz de financiamento e o plano de execução do programa. |  |  |  |
|  |  | (b) Confeccionar a orçamento de investimento para projetos e obras, possibilitando a realização de planejamento adequado ao orçamento do empreendimento. |  |  |  |
|  |  | (j) Anexar documentos relacionados ao Projeto, a exemplo dos Pareceres de Análise Técnica, atas de aprovação, de planilhas de custos, imagens, arquivos digitalizados, desenhos, listas, etc. |  |  |  |
|  |  | (k) Monitorar e fazer o registro de análise de todos os tipos de projetos financiados, disponibilizando roteiros de análise específicos para cada subcomponente, de acordo com as orientações da equipe técnica. |  |  |  |
|  |  | (l) Associar o Projeto com indicadores previstos no Marco Lógico do Programa. |  |  |  |
|  |  | (q) Cadastrar os dados básicos do Projeto, caracterizando de forma geral o empreendimento, o relacionado com a matriz de financiamento e o plano de execução do programa. |  |  |  |
| 3 | PLANEJAMENTO | (a) Registrar o planejamento de todas as fase/etapas do ciclo de vida dos projetos. (Especificação, Aquisição, Execução e Conclusão). |  |  |  |
|  |  | (e) Fazer a integração automática com o módulo de projetos. |  |  |  |
|  |  | (g) Registrar a programação financeira |  |  |  |
|  |  | (k) Definir e monitorar as etapas por modalidade dos processos de aquisições (Obras, Bens, Serviços e Serviços de Consultoria). |  |  |  |
|  |  | (p) Obter níveis de visualização diferenciados para o BID e para os demais participantes do Programa. |  |  |  |
|  |  | (q) Atualizar automaticamente o plano de aquisições em função do estado atual de todas as aquisições em andamento (integração com o módulo de aquisições). |  |  |  |
| 4 | AVALIAÇÃO | (a) Cadastrar o marco lógico do Programa. |  |  |  |
|  |  | (b) Associar indicadores globais do programa e dos projetos. |  |  |  |
|  |  | (c) Cadastrar informações de Linha de Base e Metas. |  |  |  |
|  |  | (d) Definir formas de controle do avanço dos indicadores. |  |  |  |
|  |  | (e) Associar os indicadores a estrutura do programa (componente/subcomponente). |  |  |  |
|  |  | (f) Associar os indicadores às informações físicas e financeiras dos projetos. |  |  |  |
|  |  | (g) Registrar o avanço dos indicadores. |  |  |  |
|  |  | (i) Acompanhar a execução do Marco Lógico do Programa. |  |  |  |
|  |  | (j) Estabelecer critérios de pontos entre indicadores, para cálculo do avanço físico. |  |  |  |
|  |  | (k) Consultar informações analíticas (valores brutos) e sintéticas dos indicadores dos Projetos e do Programa. |  |  |  |
|  |  | (l) Criar modelos de relatórios específicos com subconjunto de indicadores – esta funcionalidade, no sistema, chama-se “balanço”. |  |  |  |
| 5 | ORÇAMENTÁRIO | (a) Cadastrar e acompanhar, desde a intenção de licitar, prevendo valores, cronogramas estimativos para possibilitar previsões de saldos orçamentários e necessidades financeiras. |  |  |  |
|  |  | (d) Realizar o Controle do Orçamento Anual, desde o orçamento inicial, até os movimentos (suplementação, redução e anulação) realizados no decorrer do ano sobre o mesmo. |  |  |  |
|  |  | (e) Realizar o Controle de Movimentações Orçamentárias, armazenando as informações do comprometimento dos valores orçamentários baseados nos empenhos realizados em função de contratos, ordens de fornecimento, etc. |  |  |  |
|  |  | (f) Realizar a migração de orçamentos em andamento de exercício para exercícios futuros. |  |  |  |
|  |  | (g) Registrar orçamentos de investimentos plurianuais. |  |  |  |
|  |  | (h) Realizar a integração com o Módulo de Aquisições a fim de associar os empenhos aos seus respectivos contratos, ordens de fornecimento e aquisições futuras. |  |  |  |
|  |  | (i) Definir regras de validação de lançamentos que indicam as rubricas possíveis de registro de acordo com a natureza do pagamento. |  |  |  |
|  |  | (j) Realizar a integração com o módulo financeiro-contábil e de planejamento. |  |  |  |
| 6 | AQUISIÇÕES |  |  |  |  |
| 6.1 | Especificações Técnicas (ou Termos de Referência - TDR) | (a) Registrar os dados básicos das especificações ou TDR, como prazos, responsável, objeto, forma de acompanhamento, entre outras informações. |  |  |  |
|  |  | (c) Associar entre a estrutura do programa (componente e subcomponentes). |  |  |  |
|  |  | (f) Acompanhar datas de elaboração e aprovação das instâncias superiores, entre outras datas. |  |  |  |
| 6.2 | Pedidos de Compra | (d) Realizar a aprovação da aquisição. Nesta etapa o responsável pelo Setor de Aquisições analisa o resultado da pesquisa e define a modalidade na qual será realizada a compra. |  |  |  |
|  |  | (e) Realizar os fluxos por modalidade. O sistema permitirá a configuração de fluxos diferenciados para cada modalidade de aquisição. De forma geral, esses fluxos contemplam as seguintes etapas: |  |  |  |
|  |  | (i) elaboração da minuta de documento de aquisição; |  |  |  |
|  |  | (ii) elaboração da minuta de contrato; |  |  |  |
|  |  | (iii) indicação de recursos financeiros; |  |  |  |
|  |  | (iv) agendamento da abertura da sessão pública; |  |  |  |
|  |  | (v) publicação do documento de aquisição no diário oficial; |  |  |  |
|  |  | (vi) homologação; |  |  |  |
|  |  | (vii) empenho; |  |  |  |
|  |  | (viii) registro dos pareceres de todos os envolvidos no processo. |  |  |  |
|  |  | (f) Anexar documentos dos Consultores (imagens, textos, etc.). |  |  |  |
|  |  | (g) Consultar informações sobre as informações de todos pedidos cadastrados. |  |  |  |
| 6.3 | Aquisições | (a) Caracterizar, de modo geral, a(s) aquisição(ões) relativa(s) a cada projeto, com campos específicos para registro, de modalidade, tipo de aquisição, valor do edital, lotes, empresas concorrentes, empresas habilitadas, empresas classificadas, empresa vencedora e valor da proposta vencedora. |  |  |  |
|  |  | (b) Vincular o documento de aquisição com os termos de referência ou especificação técnica. |  |  |  |
|  |  | (c) Associar o documento de aquisição ao projeto vinculado. |  |  |  |
|  |  | (d) Registrar a análise das minutas de editais e processos de aquisição, incluindo status, condicionantes, valor aprovado, descrição de ocorrências e conclusão do parecer. |  |  |  |
|  |  | (f) Consolidar informações para a geração do Plano de Aquisições (Módulo de Planejamento). |  |  |  |
|  |  | (g) Configurar avisos para etapas previstas que ainda não foram realizadas ou que não puderam ser cumpridas. |  |  |  |
|  |  | (h) Acompanhar o fluxo / trâmite de informações. |  |  |  |
|  |  | (i) Anexar a documentação complementar ao processo de aquisição e ao contrato. |  |  |  |
|  |  | (l) Registrar as modalidades de contratação/aquisição utilizadas pelo Programa. Ex: Licitação Pública Nacional, Licitação Pública Internacional, SDP Nacional etc. |  |  |  |
|  |  | (m) Registrar os Critérios de Julgamento (tipo de aquisição). São definidos e cadastrados pelo Programa, como por exemplo: menor preço avaliado, melhor técnica, técnica e preço, etc. |  |  |  |
| 6.4 | Contratos | (a) Registrar detalhadamente os contratos dos Projetos. |  |  |  |
|  |  | (b) Registrar contratos em qualquer moeda. |  |  |  |
|  |  | (c) Realizar a integração com o submódulo de Aquisição e Pedidos. |  |  |  |
|  |  | (d) Registrar e acompanhar os cronogramas de desembolso previstos. |  |  |  |
|  |  | (e) Avaliar produtos e serviços dos contratos. |  |  |  |
|  |  | (f) Controlar a validade de contratos de compras. |  |  |  |
|  |  | (g) Controlar as rescisões e os aditivos de contratos. |  |  |  |
|  |  | (h) Bloquear as compras com quantidades acima do saldo contratado. |  |  |  |
|  |  | (i) Consultar o histórico dos contratos, tais como pedidos, quantidades recebidas, valores pagos, valores ou quantidades contratados e saldos. |  |  |  |
| 7 | FINANCEIRO E CONTÁBIL |  |  |  |  |
| 7.1 | Financeiro | (a) Registrar e controlar despesas / gastos. |  |  |  |
|  |  | (b) Disponibilizar funcionalidades para atualização de indexadores e valores dos indexadores (com possibilidade de atualização automática pela Internet, através do site do Banco Central). |  |  |  |
|  |  | (c) Registrar as informações das categorias de investimento do BID, informando tetos máximos, valores por origem dos recursos, entre outros, além de possibilitar o registro e acompanhamento das transferências entre as categorias. |  |  |  |
|  |  | (e) Classificar, de maneira automática, os recursos alocados por fonte de recursos. |  |  |  |
|  |  | (f) Gerar relatórios de projeção de fluxo de caixa que demonstram todos os pagamentos e recebimentos esperados em um determinado período, com possibilidade de utilização de vários filtros e moedas. |  |  |  |
|  |  | (g) Controlar a duplicidade de pagamento. |  |  |  |
| 7.2 | Conta Corrente | (a) Registrar pagamentos efetuados, permitindo baixas parciais, no qual são registrados números da parcela, valor do pagamento e forma de pagamento (ordem bancária, cheque, boletim de crédito, etc.). |  |  |  |
|  |  | (b) Realizar a integração com Módulo de Aquisições. A partir dos pagamentos das faturas, gera automaticamente o débito na conta corrente. |  |  |  |
|  |  | (f) Lançar estornos e quaisquer outros tipos de débitos e créditos que possam ser definidos pelo usuário a partir de uma tabela de tipos de lançamentos. |  |  |  |
|  |  | (k) Emitir Relatórios de Razão da Conta Corrente, que descrevem para cada conta corrente, em período selecionado pelo usuário, o saldo anterior ao período e todos os lançamentos efetuados. |  |  |  |
| 7.3 | Contabilidade | (a) Definir um plano de contas do Programa (alfanumérico). |  |  |  |
|  |  | (b) Validar a integridade das contas contáveis cadastradas no plano de contas. |  |  |  |
|  |  | (c) Efetuar lançamentos contábeis automatizados. |  |  |  |
|  |  | (d) Efetuar lançamentos manuais. |  |  |  |
|  |  | (e) Realizar estorno de lançamentos manuais. |  |  |  |
|  |  | (f) Registrar regras: a regra demonstra a maneira de transformação das informações do Módulo Financeiro para o Módulo de Contabilidade. |  |  |  |
|  |  | (g) Registrar históricos padrão para os lançamentos contábeis do sistema. |  |  |  |
|  |  | (h) Fazer o encerramento de períodos contábeis. |  |  |  |
|  |  | (i) Realizar a exportação automática das informações financeiras. |  |  |  |
|  |  | (j) Emitir relatórios padrões em contabilidade, tais como diário geral, razão, balanço (configurável), balancete, demonstração de resultados. |  |  |  |
|  |  | (k) Disponibilizar interfaces de documentação do plano de contas para auxiliar a consulta de informações. |  |  |  |
| 8 | DESEMBOLSO | (a) Registrar e emitir Pedidos de Desembolso com o BID. Os pedidos de desembolso são categorizados de acordo com o estabelecido no contrato de empréstimo. |  |  |  |
|  |  | (b) Registrar o ingresso de recursos do BID (data, valor em US$ e R$) bem como registro do tipo de modalidade de desembolso adotada. |  |  |  |
|  |  | (c) Considerar, para todos os processos correlacionados com o BID, a necessidade de organização das informações de acordo com as Categorias de Investimentos. |  |  |  |
|  |  | (d) Realizar a gestão dos limites nas Categorias de Investimento. |  |  |  |
|  |  | (e) Propiciar a conversão automática dos valores em R$ para US$ e outras moedas. |  |  |  |
|  |  | (h) Gerar, de forma automática, os relatórios de desembolso para a BID. |  |  |  |
|  |  | (i) Controlar duplicidade na apresentação de gastos. |  |  |  |
|  |  | (j) Registrar as movimentações nas Contas do Programa. |  |  |  |
|  |  | (k) Registrar e emitir Pedidos de Desembolso com o BID. Os pedidos de desembolso são categorizados de acordo com o estabelecido no contrato de empréstimo; |  |  |  |
|  |  | (l) Registrar o ingresso de recursos do BID (data, valor em US$ e R$) e o tipo de modalidade de desembolso adotada. |  |  |  |
|  |  | (m) Considerar, para todos os processos correlacionados com o BID, a necessidade de organização das informações de acordo com as Categorias de Investimentos. |  |  |  |
|  |  | (n) Realizar a gestão dos limites nas Categorias de Investimento. |  |  |  |
|  |  | (o) Propiciar a conversão automática dos valores em R$ para US$ e outras moedas. |  |  |  |
|  |  | (p) Gerenciar impostos e taxas não financiados pelo BID. |  |  |  |
|  |  | (q) Registrar os valores de comissão de inspeção e supervisão. |  |  |  |
|  |  | (r) Gerar, de forma automática, os relatórios de desembolso para a BID. |  |  |  |
|  |  | (s) Controlar a duplicidade na apresentação de gastos. |  |  |  |
|  |  | (t) Registrar as movimentações nas Contas do Programa. |  |  |  |
|  |  | (u) Emitir os seguintes relatórios: |  |  |  |
|  |  | (i) Formulário de Pedido de Desembolso; |  |  |  |
|  |  | (ii) Relatório de Detalhamento de Pagamentos; |  |  |  |
| 8.1 | Glosa | (a) Permitirá o cadastramento das glosas realizadas pelo BID nos Pedidos de Desembolso dos órgãos participantes do Programa |  |  |  |
| 9 | ANÁLISE |  |  |  |  |
| 9.1 | Análise | (a) Criar novos modelos de análise em função da necessidade dos usuários. |  |  |  |
|  |  | (b) Controlar versões dos modelos de análise. |  |  |  |
|  |  | (c) Cadastrar itens (aspectos) da análise. A interface do sistema para o cadastro dos itens (aspectos) da análise é conceitualmente similar ao cadastro de um plano de contas contábil, no qual cada item (aspecto) inserido precisa ser classificado como sintético ou analítico. |  |  |  |
|  |  | (d) Configurar os itens analíticos. Para cada item analítico pode-se identificar qual tipo de valor de entrada será informado para ele na execução da análise. Os tipos permitidos pelo sistema são: data, texto breve, texto longo, valor numérico, valores predefinidos e tabela. |  |  |  |
| 9.3 | Preenchimento de Análise. | (a) Visualizar, na tela de avisos, a indicação de que há análise para preenchimento. |  |  |  |
| 10 | GERENCIAL |  |  |  |  |
| 10.2 | Relatórios | a) Gerar relatórios Financeiros (10 tipos) |  |  |  |
|  |  | (b) Gerar relatórios de Auditoria (Conforme Guias de Relatórios Financeiros e Auditoria Externa das Operações Financiadas pelo BID) |  |  |  |
|  |  | (c) Gerar relatórios do BID (5 tipos) |  |  |  |
|  |  | (d) Gerar relatórios de Planejamento (3 tipos) |  |  |  |
| 11 | RISCOS | (a) Cadastrar Categorias (Severidade do Impacto). |  |  |  |
|  |  | (b) Cadastrar Classificações dos Riscos (Probabilidade). |  |  |  |
|  |  | (c) Cadastrar a estrutura analítica dos riscos. |  |  |  |
|  |  | (d) Cadastrar os riscos do Programa e riscos dos empréstimos. |  |  |  |
|  |  | (e) Registrar o Plano de Mitigação e Plano de Contingência. |  |  |  |
|  |  | (f) Associar usuários do sistema com os eventos associados aos riscos. |  |  |  |
|  |  | (g) Configurar avisos para os eventos associados aos riscos. |  |  |  |
|  |  | (h) Associar os riscos com informações dos demais módulos do SIGP (ex.: Avanço Físico, Avanço financeiro, Custos, entre outros). |  |  |  |
|  |  | (i) Gerar automaticamente a matriz de probabilidade e impacto. |  |  |  |
|  |  | (j) Avisar automaticamente a ocorrência de evento (para os riscos integrados as informações dos módulos do Sistema Integrado de Gestão de Projetos). |  |  |  |
|  |  | (k) Realizar a avaliação manual e periódica dos riscos pelos usuários do sistema. |  |  |  |
| 12 | DOCUMENTOS | (a) Associar documentos aos processos gerenciados pelo sistema. |  |  |  |
| 13 | WORKFLOW | (a) Criar regras de tramitação entre as instâncias envolvidas no Projeto/Programa e utilização de ferramenta gráfica. |  |  |  |
|  |  | (b) Definir responsáveis (papéis) para cada tipo de movimentação. |  |  |  |
|  |  | (c) Armazenar pareceres e encaminhamentos. |  |  |  |
|  |  | (d) Emitir avisos de pendências de tramitação. |  |  |  |
|  |  | (e) Emitir avisos de atrasos em tramitações. |  |  |  |
|  |  | (f) Integrar a tramitação aos demais módulos do Sistema Integrado de Gestão de Projetos. |  |  |  |
|  |  | (g) Realizar a integração com a área de avisos da área de trabalho. |  |  |  |
|  |  | (h) Utilizar recursos de e-mail. |  |  |  |
| 14 | SEGURANÇA | (a) Cadastrar órgãos. Possibilita o registro de todos os órgãos envolvidos no Programa, além da definição da hierarquia entre as entidades envolvidas. Dessa maneira pode-se criar uma forma de organização das informações na qual alguns órgãos só visualizam suas informações e outros podem visualizar os órgãos imediatamente inferiores na hierarquia. |  |  |  |
|  |  | (b) Cadastrar usuários. Cadastro das principais informações das pessoas que terão acesso ao sistema, incluindo seu nome de usuário, senha e órgão(s) vinculado (s). |  |  |  |
|  |  | (c) Cadastrar perfis de usuário. Funcionalidade para agrupar funcionalidades do sistema, que são utilizadas por um grupo de usuários. |  |  |  |
|  |  | (d) Associar usuários a perfis de acesso, ou a funcionalidades específicas. |  |  |  |
|  |  | (e) Cadastrar senha dos usuários – registro e alteração da senha dos usuários. |  |  |  |
|  |  | (f) Emitir relatórios de auditoria. Consulta de ações realizadas por usuário, apresentando quais informações foram alteradas por ele, e em qual data e hora. |  |  |  |
| 16 | BUSINESS INTELLIGENCE (BI) | (a) A ferramenta de BI deve ser integrada ao Sistema de Gestão de Projetos. |  |  |  |
|  |  | (b) Permitir a definição dos cubos de On Line Analytical Processing (OLAP) para possibilitar a posterior criação de consultas e geração de relatórios. |  |  |  |
|  |  | (e) Permitir a criação de dashboards com gráficos, consultas e relatórios desejados. Esses dashboards podem estar disponíveis para usuários previamente autorizados. |  |  |  |
|  |  | (j) Permitir a obtenção de dados de outras fontes externas ao banco de dados (planilhas, etc.). |  |  |  |
|  |  | (k) Permitir a ordenação dos dados das consultas. |  |  |  |
|  |  | (l) Permitir a criação de consultas paginadas. |  |  |  |
|  |  | (m) Permitir a totalização por colunas e linhas. |  |  |  |
|  |  | (q) Permitir exportação das consultas para os formatos PDF e XLS. |  |  |  |
|  |  | (v) Permitir que usuários criem seus próprios relatórios e gráficos e publiquem para outros usuários usarem. |  |  |  |

APÊNDICE 2 - PONTUAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO (PPE)

| PONTUAÇÃO |  |
| --- | --- |
| A | NA |

| 40,00 | 0 |
| --- | --- |

| No | PRAZO DE EXECUÇÃO | PONTUAÇÃO | COMENTÁRIOS |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | A | NA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prazo de Execução |  |  |  |
| PONTUAÇÃO FINAL |  |  |  |  |

Nota: A= Atende e NA= Não Atende.

APÊNDICE 3 - PONTUAÇÃO DO SUPORTE DOS SERVIÇOS (PSS)

| PONTUAÇÃO |  |
| --- | --- |
| A | NA |

| 70,00 | 0 |
| --- | --- |

| No | DESEMPENHO | PONTUAÇÃO | COMENTÁRIOS |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | A | NA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desempenho |  |  |  |
| PONTUAÇÃO FINAL |  |  |  |  |

Nota: A= Atende e NA= Não Atende.

APÊNDICE 4 - PONTUAÇÃO DOS MÓDULOS (PMD)

| PONTUAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | C | NA |

| 2,40 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- |

| No | MÓDULO | REFERÊNCIA | PONTUAÇÃO | COMENTÁRIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | N | C | NA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PORTFÓLIO | (c) Registrar as etapas de negociação dos empréstimos com a possibilidade de geração de documentos, a partir de modelo predefinido. |  |  |  |  |
|  |  | (d) Criar modelos de documentos, possibilitando indicação de pontos de mesclagem com as informações do sistema. Dessa forma pode-se armazenar minutas padrão de contratos de empréstimo, aditivos, entre outros; |  |  |  |  |
|  |  | (e) Registrar documentos padronizados relacionados ao processo de aprovação da operação de crédito. |  |  |  |  |
|  |  | (f) Registrar os dados gerais dos contratos de empréstimo [Dados Financeiros, Bancários e Encargos (Comissão de Crédito, Inspeção e Supervisão e Amortização)]. |  |  |  |  |
| 2 | PROJETOS | (c) Criar, dentro do módulo de orçamento, atividades sintéticas e analíticas, permitindo assim a criação da estrutura analítica do Projeto. |  |  |  |  |
|  |  | (d) No registro da duração da atividade, “alimentar” a duração da atividade utilizando os conceitos de Pert-CPM. |  |  |  |  |
|  |  | (e) Cadastrar, de maneira detalhada, custos, quantidades de materiais, mão-de-obra interna e serviços contratados. |  |  |  |  |
|  |  | (f) Copiar atividades de orçamento de projetos pré-cadastrados para o projeto atual. |  |  |  |  |
|  |  | (g) Criar templates de projetos. |  |  |  |  |
|  |  | (h) Criar novos projetos a partir de modelos de projetos predefinidos (template). |  |  |  |  |
|  |  | (i) Realizar, simulações na execução do Projeto (físico e financeiro) a partir da alimentação de parâmetros de entrada. As simulações realizadas podem ser gravadas na base de dados, para posterior consulta. |  |  |  |  |
|  |  | (m) Registrar o técnico responsável pelos aspectos da análise, com envio de mensagem automática e prazo para conclusão. |  |  |  |  |
|  |  | (n) Registrar relatórios de acompanhamento de cada projeto, com campo específico para descrição da visita de campo e conclusão do parecer bem como importação de informações gerais oriundas dos macroprocessos de análise, aquisição e controle financeiro, a exemplo de: nome, componente, subcomponente, valor aprovado, valor desembolsado e saldo de recursos e eventuais pendências. |  |  |  |  |
|  |  | (o) Realizar avaliações parciais e finais da execução física e financeira do projeto. |  |  |  |  |
|  |  | (p) Gerar relatórios de acompanhamento de cada projeto, possibilitando o detalhamento das principais etapas envolvidas, o orçamento do projeto, os valores previstos x realizados, os avanços e desvios. |  |  |  |  |
| 3 | PLANEJAMENTO | (b) Manter banco de fase/etapas padrões por tipo de projeto. |  |  |  |  |
|  |  | (c) Realizar o sequenciamento e a definição de dependência entre atividades. |  |  |  |  |
|  |  | (d) Criar planejamentos de projetos a partir de wizards e templates. |  |  |  |  |
|  |  | (f) Copiar informações de planejamento entre projetos. |  |  |  |  |
|  |  | (h) Gerar relatórios de avaliação do previsto x realizado. |  |  |  |  |
|  |  | (i) Gerar, a partir do planejamento, os planos de aquisições e os planos operativos anuais. |  |  |  |  |
|  |  | (j) Definir marcos de controle. |  |  |  |  |
|  |  | (l) Emitir e configurar avisos de etapas e marcos em atraso. |  |  |  |  |
|  |  | (m) Gerar relatórios com diversas formas de agrupamento (categoria, componente/subcomponente, executor, entre outros). |  |  |  |  |
|  |  | (n) Exportar e importar informações para o MS Project. |  |  |  |  |
|  |  | (o) Bloquear programação, que impede a atualização de informação em programações selecionadas. |  |  |  |  |
|  |  | (r) Realizar a distribuição do planejamento, por exemplo, um município pode delegar o registro do planejamento de um determinado projeto para uma secretaria municipal. |  |  |  |  |
|  |  | (s) Configurar os marcos de avanço do projeto, para permitir o faturamento parcial do projeto relativo até este marco. |  |  |  |  |
|  |  | (t) Controlar prazos de atualização de informações de planejamento. |  |  |  |  |
|  |  | (u) Realizar planejamento dos desembolsos com o Banco financiador. |  |  |  |  |
| 4 | AVALIAÇÃO | (h) Gerar gráficos de previsto X realizado. |  |  |  |  |
| 5 | ORÇAMENTÁRIO | (b) Realizar empenhos de um contrato e até mesmo do cadastro de contratos referentes às intenções de licitações, caracterizando reservas orçamentárias, o que permitirá, inclusive, observar a necessidade de suplementações orçamentárias. |  |  |  |  |
|  |  | (c) Prestar consistência e também a atualização do saldo do empenho, quando do cadastramento da liquidação. |  |  |  |  |
|  |  | (k) Realizar consultas e extrair relatórios, compreendendo: |  |  |  |  |
|  |  | (i) consulta de orçamento anual; |  |  |  |  |
|  |  | (ii) relatórios da posição (geral e detalhada) dos empenhos; |  |  |  |  |
|  |  | (iii) relatórios de saldos orçamentários por projeto, elemento, fonte de recurso; |  |  |  |  |
|  |  | (iv) relatórios comparativos orçamentários x cronogramas de desembolso, permitindo visões por fontes de recurso e projeto/atividade em vários níveis de detalhamento. |  |  |  |  |
| 6 | AQUISIÇÕES |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Especificações Técnicas (ou Termos de Referência - TDR) | (b) Registrar informações sobre a memória de cálculo. |  |  |  |  |
|  |  | (d) Dispor de funcionalidades para pesquisa de informações nos termos de referência já cadastrados. |  |  |  |  |
|  |  | (e) Gerar, de forma automática, Especificações Técnicas (ou TDR) a partir de modelos pré-cadastrados pelos usuários, possibilitando a exportação para outros aplicativos como MS Word. |  |  |  |  |
| 6.2 | Pedidos de Compra | (a) Elaborar do Pedido de Compra. O sistema disponibiliza funcionalidades para a realização de pedidos de compra, nos quais são identificados os itens e suas respectivas quantidades bem como a especificação detalhada de cada item a ser adquirido. No pedido de compra são registradas informações sobre os locais de entrega, cronograma de pagamento, verificação da disponibilidade orçamentária, além de possibilitar a inclusão de documentos anexos ao pedido. |  |  |  |  |
|  |  | (b) Fazer a triagem dos pedidos. Nesta etapa os pedidos passam por uma triagem para definir se os itens serão adquiridos. O sistema permitirá agrupar diversos pedidos em um único processo de compra. |  |  |  |  |
|  |  | (c) Realizar a pesquisa de preços. A etapa de pesquisa de preços é divida nas seguintes fases: |  |  |  |  |
|  |  | (i) inclusão dos Consultores que participarão da pesquisa; |  |  |  |  |
|  |  | (ii) envio de e-mail e/ou fax para os Consultores, convidando-os a participar da pesquisa (os usuários podem optar em utilizar o Portal de Consultores do Sistema Integrado de Gestão de Projetos); |  |  |  |  |
|  |  | (iii) registro dos preços ofertados; nesta fase o sistema permitirá que os preços sejam registrados pelo setor de pesquisa e também disponibiliza um Portal, acessado via Internet, no qual o próprio Consultor informa os preços dos itens selecionados; |  |  |  |  |
|  |  | (iv) geração do resultado da pesquisa de acordo com o critério de julgamento selecionado: menor preço unitário, menor preço global, média dos valores, entre outros. |  |  |  |  |
| 6.3 | Aquisições | (e) Disponibilizar arquivos de texto padrão, a exemplo de minutas de documento de aquisição por modalidade. |  |  |  |  |
|  |  | (j) Realizar pesquisas na base de dados de documentos de aquisição e documentação associada. |  |  |  |  |
|  |  | (k) Realizar upload de documentos. |  |  |  |  |
|  |  | (n) Que o usuário defina em qual nível deseja acompanhar o follow-up dos processos de aquisição (datas previstas e datas realizadas das etapas do processo. Ex.: abertura, publicação, etc.). |  |  |  |  |
| 6.4 | Contratos | (j) Gerenciar as ordens de serviço. |  |  |  |  |
|  |  | (k) Gerar minutas de contratos, a partir de modelos pré-cadastrados. |  |  |  |  |
|  |  | (l) Associar documentos aos contratos. |  |  |  |  |
|  |  | (m) Realizar pesquisas na base de dados de contratos e documentação associada. |  |  |  |  |
|  |  | (n) Realizar upload de documentos e vinculação aos contratos. |  |  |  |  |
|  |  | (o) Disponibilizar diversos relatórios para acompanhamento dos saldos contratuais, levando em consideração as informações do submódulos de pedidos e aquisições. |  |  |  |  |
| 7 | FINANCEIRO E CONTÁBIL |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Financeiro | (d) Liberar e gerar pagamentos a partir de medições calculadas. |  |  |  |  |
|  |  | (h) Registrar informações dos boletins de medição. |  |  |  |  |
|  |  | (i) Registrar e Controlar as informações de serviço da dívida. |  |  |  |  |
|  |  | (j) Limitar, por meio da configuração do perfil do usuário, a natureza dos pagamentos a serem acessados. |  |  |  |  |
| 7.2 | Conta Corrente | (c) Lançar os créditos recebidos por intermédio dos recursos e das fontes, tais como: BIRD, BID, Tesouro, etc. |  |  |  |  |
|  |  | (d) Lançar os débitos efetuados, tais como: pagamento de faturas, requerimentos de correção monetária, pagamentos de impostos, INSS etc. |  |  |  |  |
|  |  | (e) Lançar as aplicações financeiras. |  |  |  |  |
|  |  | (g) Atualizar, de maneira on-line, os saldos das contas correntes. |  |  |  |  |
|  |  | (i) Realizar a conciliação bancária (em alguns casos de forma automática). |  |  |  |  |
|  |  | (j) Registrar transferências. |  |  |  |  |
| 8 | DESEMBOLSO | (f) Gerenciar impostos e taxas não financiados pelo BID, |  |  |  |  |
|  |  | (g) Registrar os valores de comissão de inspeção e supervisão. |  |  |  |  |
| 9 | ANÁLISE |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Alocação | (a) Permitirá a associação de modelos de formulários e técnicos |  |  |  |  |
| 9.3 | Preenchimento de Análise. | (b) Registrar as informações solicitadas que foram estabelecidas no modelo de análise. |  |  |  |  |
|  |  | (c) Registrar o técnico responsável pelos aspectos da análise, com envio de mensagem automática e prazo para conclusão. |  |  |  |  |
|  |  | (d) Possibilitar a anexação de documentos. |  |  |  |  |
| 10 | GERENCIAL |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Consulta de Informações | (a) Configurar as colunas para visualização. Permitirá que o usuário selecione as colunas que deseja mostrar ou ocultar. |  |  |  |  |
|  |  | (b) Realizar ordenação. O usuário pode indicar a sequência de ordenação das informações, e se esta será descendente ou ascendente. |  |  |  |  |
|  |  | (c) Realizar agrupamento. A interface permitirá o agrupamento das informações apresentadas por qualquer uma das colunas visíveis na consulta e também o encadeamento de agrupamentos, por intermédio da seleção de mais de uma coluna, e respeitando a ordem em que as colunas são selecionadas. |  |  |  |  |
|  |  | (d) Realizar agregação. O conteúdo selecionado pode ser apresentado de forma agregada ou detalhada, permitindo operações do tipo valor máximo, valor mínimo, contador, somatória e média. |  |  |  |  |
|  |  | (e) Filtrar informações. O usuário pode também aplicar filtros para selecionar e apresentar o conteúdo da consulta. |  |  |  |  |
| 10.3 | Geração de Gráficos (Modulo Opcional) | (a) Possibilitar que cada usuário possa selecionar os tipos de gráficos que deseja visualizar em sua área de trabalho |  |  |  |  |
| 10.4 | Painel de Controle | (a) Deve agrupar diversas consultas que objetivam auxiliar os usuários na administração do Programa |  |  |  |  |
| 12 | DOCUMENTOS | (b) Consultar documentos inseridos na base de dados. |  |  |  |  |
|  |  | (c) Notificar os usuários de novos documentos inseridos na base de dados. |  |  |  |  |
|  |  | (d) Apresentar, por meio de ícones específicos, a situação do documento (ex.: minuta, draft, em aprovação e final) |  |  |  |  |
|  |  | (e) Incluir documentos “privados”, “públicos” e de grupos. |  |  |  |  |
|  |  | (f) Controlar permissões sobre os documentos publicados. |  |  |  |  |
| 15 | SITE INSTITUCIONAL (OPCIONAL) | (a) Manter um site institucional para disponibilizar as informações do Projeto |  |  |  |  |
| 16 | BUSINESS INTELLIGENCE (BI) | (c) Permitir a construção de gráficos a partir das consultas OLAP criadas. |  |  |  |  |
|  |  | (d) Permitir os seguintes tipos de gráficos: pizza, barra, gauge e linhas. |  |  |  |  |
|  |  | (f) Os dashboards devem conter uma área de acesso administrativa dinâmica na qual possam ser inclusas/editadas ou até mesmo inativas das partes ou dados específicos; essa área deverá ser acessada por um usuário do tipo administrador previamente autorizado a ser definido posteriormente. |  |  |  |  |
|  |  | (g) Permitir a criação de temas e subtemas, possibilitando identificar assuntos como financeiro, contabilidade, orçamentário, contratos e físico, permitindo a posterior associação aos dashboards definidos. |  |  |  |  |
|  |  | (h) Permitir que as consultas, gráficos e relatórios previamente armazenados sejam atualizados de forma automática pelo sistema, garantindo que as informações disponibilizadas pelos usuários estejam sempre consistentes. |  |  |  |  |
|  |  | (i) Permitir o agendamento de geração de consultas, gráficos e relatórios. |  |  |  |  |
|  |  | (n) Permitir estabelecer limites nos gráficos, permitindo identificação para os limites superiores e inferiores estabelecidos. |  |  |  |  |
|  |  | (o) Permitir a definição de uma área principal para exibição das informações. |  |  |  |  |
|  |  | (p) Permitir que a data e hora da última atualização de relatórios (manter histórico), gráficos e consultas sejam exibidas. |  |  |  |  |
|  |  | (r) Permitir paginar os dados de consultas e relatórios para a impressão. |  |  |  |  |
|  |  | (s) Permitir elaboração de sentenças, informando valores máximos, mínimos ou média, envolvendo quaisquer informações das consultas e medidas disponíveis na solução de BI. |  |  |  |  |
|  |  | (t) Permitir comparar dados entre consultas diferentes, utilizando um paginador em comum para navegação nos dados. |  |  |  |  |
|  |  | (u) Permitir a elaboração de gráficos em forma de gauge, com definição de metas a serem atingidas e que permitam ou seu acompanhamento. |  |  |  |  |
| PONTUAÇÃO FINAL |  |  |  |  |  |  |

Nota: N= Nativo; C= Customizável e NA= Não atende.

APÊNDICE 5 - PONTUAÇÃO DA EQUIPE CHAVE (PEC)

PONTUAÇÃO MÁXIMA

150,00

| PROFISSIONAL | PONTUAÇÃO |
| --- | --- |

| Qualificações e competência dos profissionais essenciais para a tarefa (Equipe Chave): | [150,00] |
| --- | --- |
| (i) Chefe da equipe | [Indicar os pontos] |
| (ii) [indique o cargo ou a disciplina apropriada] | [Indicar os pontos] |
| (iii) [indique o cargo ou a disciplina apropriada] | [Indicar os pontos] |
| (iv) [indique o cargo ou a disciplina apropriada] | [Indicar os pontos] |
| (v) [indique o cargo ou a disciplina apropriada] | [Indicar os pontos] |
| O número de pontos a serem atribuídos a cada um dos cargos ou disciplinas anteriores será estabelecido levando em conta os dois subcritérios seguintes e a ponderação relevante. |  |
| (c1) Qualificações Gerais (Formação Acadêmica) | [Indicar ponderação entre 20 e 30%] |
| (c2) Competência para o Trabalho (Experiência na execução dos serviços) | [Indicar ponderação entre 80 e 70%] |
| Ponderação Total | 100% |

| No | CATEGORIA PROFISSIONAL | PONTUAÇÃO | COMENTÁRIOS |
| --- | --- | --- | --- |

|  | [indicar] | [indicar] | [indicar] |
| --- | --- | --- | --- |
| PONTUAÇÃO FINAL |  |  |  |

PARTE II - CONDIÇÕES DO CONTRATO E FORMULÁRIOS DO CONTRATO

Seção 9 – Condições do Contrato

Modelo de Contrato Padrão para Serviços de Consultoria: Remuneração com Base no Preço Global

Prefácio

1. O modelo de Contrato padrão é composto por quatro partes: o Termo do Contrato para ser assinado pelo Cliente e pela Consultora, as Condições Gerais do Contrato (CGC), incluindo o Apêndice 1 (Política do Banco – Práticas Proibidas), as Condições Especiais do Contrato (CEC) e os Apêndices.

2. As Condições Gerais do Contrato, incluindo o Apêndice 1, não deverão ser modificadas.  As Condições Especiais do Contrato que contêm cláusulas específicas para cada Contrato destina-se a suplementar, mas não reescrever ou de outro modo contradizer as Condições Gerais do Contrato.

Contrato para Serviços de Consultoria

Com Base no Preço Global

Nome do Projeto _____________[indicar]______________

Empréstimo No ___________[indicar]_________

Contrato No  ________________[indicar]____________

entre

[Nome do Cliente]

e

[Nome da Consultora]

Datado de:  	[indicar]

CONTRATO PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA

COM BASE NO PREÇO GLOBAL

CONTEÚDO

I. Termo do Contrato – Com Base no Preço Global	195

II. Condições Gerais do Contrato – Com Base no Preço Global	198

A – Disposições Gerais	198

1. Definições	198

2. Relacionamento entre as Partes	199

3. Legislação que Rege o Contrato	199

4. Idioma	199

5. Cabeçalhos	199

6. Comunicações	200

7. Local onde Serão Prestados os Serviços	200

8. Autoridade da Empresa Líder	200

9. Representantes Autorizados	200

10. Práticas Proibidas	200

B – Início, Conclusão, Modificação e Rescisão do Contrato	201

11. Entrada em Vigor do Contrato	201

12. Vencimento do Contrato por não Ter Entrado em Vigor	201

13. Início dos Serviços	201

14. Vencimento do Contrato	201

15. Total Acordo	201

16. Modificações ou Mudanças	201

17. Força Maior	202

18. Suspensão	203

19. Rescisão	203

C - Obrigações da Consultora	205

20. Generalidades	205

21. Conflito de Interesses	206

22. Confidencialidade	207

23. Responsabilidade da Consultora	207

24. Seguros que a Consultora Deverá Contratar	207

25. Contabilidade, Inspeção e Auditoria	207

26. Obrigação de Apresentar Relatórios	208

27. Direitos de Propriedade do Cliente com Relação aos Relatórios e Documentos	208

28. Equipamentos, Veículos e Materiais	208

D – Profissionais da Consultora e Subconsultores	209

29. Descrição dos Profissionais da Equipe Chave	209

30. Substituição dos Profissionais da Equipe Chave	209

31. Remoção de Profissionais ou Subconsultores	209

E – Obrigações do Cliente	210

32. Assistência e Isenções	210

33. Acesso à Área do Projeto	210

34. Mudança da Legislação Aplicável aos Impostos e Encargos	211

35. Serviços, Instalações e Bens de Propriedade do Cliente	211

36. Pessoal de Contrapartida	211

37. Obrigação de Pagamento	211

F - Pagamentos à Consultora	211

38. Preço do Contrato	211

39. Impostos e Encargos	212

40. Moeda do Pagamento	212

41. Modalidade de Faturamento e Pagamento	212

42. Juros sobre os Pagamentos Feitos com Atraso	213

G - Equidade e Boa Fé	213

43. Boa Fé	213

H - Solução de Controvérsias	213

44. Resolução Amigável	213

45. Resolução de Disputas	214

I - Elegibilidade	214

46. Elegibilidade	214

Anexo 1: Política do Banco – Fraude e Corrupção e Práticas Proibidas	216

III. Condições Especiais do Contrato	224

IV. Apêndices	236

I. Termo do Contrato – Com Base no Preço Global

[O texto em colchetes [....] indica a informação específica requerida pelo projeto; todas as notas no texto final deverão ser eliminadas.]

| CONTRATO N0 __[inserir número do Contrato]__ |  | DATA: __[inserir data do Contrato]__ |
| --- | --- | --- |
| Processo N0 __[inserir número]__ de __[inserir data]__ |  | SDP N0 __[inserir número]__ de __[inserir data]__ |
| Fundamento Legal: Contrato de Empréstimo N0 0000/OC-BR [ou” a definir”] celebrado entre o Governo Mutuário do Empréstimo e o BID; Lei Federal N0 8666, de 21/06/93 e alterações subsequentes; e demais legislações pertinentes à matéria. |  |  |
| Objeto: O objeto do Contrato é a elaboração do __[Inserir a denominação dos Serviços de Consultoria objeto da Seleção e do Contrato]__, incluindo __[inserir informação complementar referente ao objeto do Contrato]__. |  |  |
| Datas: |  |  |
| Prevista de Conclusão dos Serviços: __[inserir]__; | De Vigência do Contrato: __[inserir]__. |  |
| Valor do Contrato: Em Moeda estrangeira [se for o caso]: $$ __ (__) _[inserir valor da parcela na moeda 1, se houver, indicando símbolo e valor em cifras e por extenso]_; Valor dos Impostos: R$ __ (__) _[inserir valor dos Impostos em moeda estrangeira, em cifras e por extenso ]_; Valor Total em [Indicar] __ (__) __[inserir a soma dos valores em moeda estrangeira, em cifras e por extenso]. Em Moeda nacional: Valor dos Serviços: R$ __ (__) _[inserir valor da parcela dos Serviços em Reais, em cifras e por xtensor ]_; Valor dos Impostos: R$ __ (__) _[inserir valor dos Impostos em Reais, em cifras e por xtensor ]_; Valor Total em Reais: R$ __ (__) __[inserir a soma dos valores em Reais, em cifras e por xtensor]. |  |  |
| Dotação: A despesa decorrente deste Contrato correrá à conta do Elemento 00.00.00.00 – [denominação], da Ação 00000.0000.0000 – [denominação], Sub-ação 0000 – [denominação], do Orçamento do ¦SIGLA¦. |  |  |

O presente CONTRATO (doravante denominado “Contrato”) é celebrado em [dia] de [mês] de [ano], entre, de um lado, [nome do Cliente] (doravante denominado “Cliente”) e, de outro, [inserir nome da Consultora] (doravante denominada “Consultora”).

Nota: Se a Consultora consistir em mais de uma empresa, o texto que precede deverá ser modificado parcialmente para lido de acordo com: (doravante denominado “Cliente”) e, de outro lado, uma Joint Venture [nome da JV] formado pelas seguintes empresas, cada uma das quais será responsável conjunta e solidariamente perante o Cliente por todas as obrigações da Consultora neste Contrato, a saber, [inserir nome do membro] e [inserir nome do membro] (doravante denominada “Consultora”).

CONSIDERANDO QUE:

(a) o Cliente solicitou à Consultora a prestação de determinados serviços de consultoria definidos neste Contrato (doravante denominados “Serviços”);

(b) que a Consultora, tendo declarado ao Cliente que possui a capacidade profissional, experiência e recursos técnicos necessários, concordou em prestar os Serviços nos termos e condições estabelecidos no Contrato; e

(c) Que o Cliente recebeu [ou solicitou] um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (doravante denominado “Banco”) relacionado ao custo dos Serviços e se propõe utilizar parte dos recursos deste financiamento para efetuar pagamentos elegíveis neste Contrato, ficando entendido que (i) o Banco somente efetuará pagamentos a pedido do Cliente e com aprovação do Banco, (ii) esses pagamentos estarão sujeitos, em todos seus aspectos, aos termos e condições do contrato de empréstimo, incluindo a proibição de saque da conta desse empréstimo com o propósito de qualquer pagamento para pessoas ou entidades, ou para qualquer importação de bens, se tal pagamento ou importação, de acordo com o conhecimento do Banco, estiver proibido por uma decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas nos termos do Capítulo VII da Carta dessa Organização, e (iii) ninguém além do Cliente terá qualquer direito nos termos do contrato de empréstimo nem direito aos recursos do financiamento.

PORTANTO, as Partes por este meio acordam o seguinte:

1. Os documentos anexos ao presente Contrato serão considerados como parte integral do mesmo:

(a) as Condições Gerais do Contrato (incluindo o Apêndice 1 (Política do Banco – Práticas Proibidas);

(b) as Condições Especiais do Contrato; e

(c) os Apêndices:

Apêndice A: Termos de Referência;

Apêndice B: Profissionais da Equipe Chave;

Apêndice C: Discriminação do Valor do Contrato; e

Apêndice D: Formulário de Garantia por Adiantamento.

Se existir qualquer inconsistência entre os documentos, a seguinte ordem de procedência prevalecerá: as Condições Especiais do Contrato; as Condições Gerais do Contrato (incluindo o Apêndice 1); Apêndice A; Apêndice B; Apêndice C e Apêndice D.  Qualquer referência a este Contrato deverá incluir, onde o contexto permitir, referência aos seus Apêndices.

2. Os direitos e obrigações mútuos do Cliente e da Consultora serão os estipulados no Contrato, em particular os seguintes:

(a) a Consultora prestará os Serviços em conformidade com as disposições do Contrato; e

(b) o Cliente efetuará os pagamentos à Consultora de acordo com as disposições deste Contrato.

EM TESTEMUNHO DO QUE, as Partes celebram este Contrato em seus nomes respectivos na data acima indicada.

Em representação de [Nome do Cliente]

[Representante autorizado do Cliente – nome, cargo e assinatura]

Em representação de [Nome da Consultora ou Nome da Joint Venture]

[Representante autorizado da Consultora – nome e assinatura]

[Nota: para uma joint venture, cada um de seus membros deverá assinar ou apenas a empresa líder (nesse caso uma procuração para assinar em nome dos demais deverá ser anexada)].

Por e em nome de cada membro da Consultora [inserir o nome da Joint Venture]

[Nome da empresa líder]

[Representante autorizado da Joint Venture]

[Acrescentar espaços para a assinatura de cada membro se todos estiverem assinando]

II. Condições Gerais do Contrato – Com Base no Preço Global

A – Disposições Gerais

1. Definições

1.1 A menos que o contexto exija de outra forma, quando utilizados neste Contrato, os seguintes termos terão os significados que se indicam a seguir:

(a) “Banco” significa o Banco Interamericano de Desenvolvimento.

(b) “CEC” significa essas Condições Especiais, nas quais as CGC podem ser aditadas ou suplementadas, mas não reescritas.

(c) “CGC” significa essas Condições Gerais do Contrato.

(d) “Cliente” significa a Agência Executora que assinou o Contrato para a execução dos Serviços com a Consultora selecionada.

(e) “Consultora” significa uma firma profissional de consultoria legalmente estabelecida ou uma entidade selecionada pelo Cliente para executar os Serviços de acordo com o Contrato.

(f) “Contrato” significa um acordo legalmente vinculante assinado entre o Cliente e a Consultora e inclui todos os documentos anexos que se enumeram na sua Cláusula 1 do Termo do Contrato [Condições Gerais do Contrato (CGC), as Condições Especiais do Contrato (CEC) e os Apêndices.].

(g) “Data de Entrada em Vigor” significa a data na qual o presente Contrato entrar em vigor, conforme a Cláusula 11 das CGC.

(h) “Dia” significa dia corrido, a menos que indicado de outra forma.

(i) “Governo” significa o governo do país do Cliente.

(j) “Joint Venture (JV)” significa uma associação com ou sem uma personalidade legal distinta entre os seus membros, com mais de uma Consultora, onde um membro tem a autoridade da condução de todo o negócio por e em nome de qualquer e de todos os membros do JV, e onde os membros do JV estão conjunta e solidariamente responsáveis pela execução do Contrato.

(k) “Legislação Aplicável” significam as leis e quaisquer outros instrumentos que tenham força de lei no país do Cliente, ou em outro país conforme especificado nas Condições Especiais do Contrato (CEC) e que periodicamente possam estar aprovadas e vigentes.

(l) “Moeda Estrangeira” significa qualquer moeda que não seja a do país do Cliente.

(m) “Moeda Local” significa a moeda do país do Cliente.

(n) “Mutuário” significa o Governo, a Agência Governamental ou outra entidade que assinou o contrato de empréstimo com o Banco.

(o) “Parte” significa o Cliente ou a Consultora, conforme caso, e “Partes” significa ambos.

(p) “Políticas Aplicáveis” significa as Políticas para a Seleção e Contratação de Consultoras Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.

(q) “Profissionais” significam, coletivamente, Profissionais da Equipe Chave, Profissionais da Equipe de Apoio, ou qualquer outro pessoal da Consultora, Subconsultor ou membros de Consórcio (JV) designados pela Consultora para executar os Serviços ou qualquer parte dos mesmos de acordo com o Contrato.

(r) “Profissional da Equipe Chave” significa um profissional individual cuja habilidade, qualificações, conhecimento e experiência são decisivos para a execução dos Serviços de acordo com o Contrato e cujo currículo vitae (CV) foi levado em consideração na avaliação da proposta técnica da Consultora.

(s) “Profissional da Equipe de Apoio” significa um profissional individual fornecido pela Consultora ou por sua Subconsultor e que foi designado para executar os Serviços ou qualquer parte dos mesmos de acordo com o Contrato.

(t) “Serviços” significa o trabalho que a Consultora deverá realizar nos termos do Contrato, conforme descrito no Apêndice A do mesmo.

(u) “Subconsultor(a)” significa uma entidade que a Consultora subcontratou uma parte dos Serviços, permanecendo responsável junto ao Cliente durante a execução do Contrato.

(v) “Terceiro” significa qualquer pessoa ou entidade que não seja o Governo, o Cliente, a Consultora ou um Subconsultor.

2. Relacionamento entre as Partes

2.1 Nenhuma estipulação no presente Contrato poderá ser interpretada definindo a existência de uma relação de empregador e empregado ou de mandante e mandatário entre o Cliente e a Consultora.  Sujeito a este Contrato, a Consultora tem a responsabilidade total pelos Profissionais e Subconsultores, caso existam, que executam os Serviços e também pelos Serviços executados pelos mesmos em nome da Consultora.

3. Legislação que Rege o Contrato

3.1 Este Contrato, seu significado e interpretação, e a relação que cria entre as Partes serão regidos pela legislação aplicável.

4. Idioma

4.1 Este Contrato é assinado no idioma especificado nas CEC, pelo qual se regerão obrigatoriamente todos os assuntos relacionados com o mesmo ou com seu significado ou interpretação.

5. Cabeçalhos

5.1 O conteúdo deste Contrato não será restringido, modificado ou afetado pelos cabeçalhos.

6. Comunicações

6.1 Qualquer comunicação exigida ou permitida a ser dada ou feita de acordo com esse Contrato deverá ser por escrito no idioma especificado na Cláusula 4 das CGC. Considera-se válida tal notificação, solicitação ou aprovação tenha sido dada ou feita quando entregue pessoalmente a um representante autorizado da Parte à qual esteja dirigida, ou quando se haja enviado a tal Parte para o endereço indicado nas CEC.

6.2 Uma Parte pode mudar seu endereço de comunicação informando por escrito à outra Parte sobre esta mudança do endereço especificado nas CEC.

7. Local onde Serão Prestados os Serviços

7.1 Os Serviços serão prestados nos locais indicados no Apêndice A e quando não estiver indicado o local de uma tarefa específica, esta será executada no local que o Cliente aprove, seja no país do Governo ou em outro local.

8. Autoridade da Empresa Líder

8.1 Se a Consultora for uma Joint Venture, os membros autorizam a empresa indicada nas CEC a exercer em seu nome todos os direitos e cumprir todas as obrigações da Consultora frente ao Cliente nos termos deste Contrato, inclusive sem limitação, entre outros, receber instruções e pagamentos do Cliente.

9. Representantes Autorizados

9.1 Qualquer medida que se deva ou se possa adotar e qualquer documento que o Cliente ou a Consultora deva ou possa expedir de acordo com o Contrato pode ser feito pelos funcionários indicados nas CEC.

10. Práticas Proibidas

10.1 O Banco exige o cumprimento da sua política relacionada às práticas proibidas, conforme estabelecido no Apêndice 1 das CGC.

a. Comissões e Bonificações

10.2 O Cliente exige que a Consultora informe sobre todas as comissões, gratificações ou bonificações que tenham sido pagas ou que venham a ser pagas a agentes, ou qualquer outra parte relacionada ao processo de seleção ou a execução do Contrato.  Essa informação deverá incluir no mínimo o nome e o endereço do agente ou qualquer outra parte, o montante e a moeda, e o motivo da comissão, gratificação ou bonificação.  A falha de informar tais comissões, gratificações ou bonificações pode resultar na rescisão do Contrato e/ou a aplicação de sanções pelo Banco.

B – Início, Conclusão, Modificação e Rescisão do Contrato

11. Entrada em Vigor do Contrato

11.1 Este Contrato entrará em vigor e efeito na data (“Data de Entrada em Vigor”) da notificação em que o Cliente instrua à Consultora para que comece a prestar os Serviços. Esta notificação deverá confirmar que se cumpriram todas as condições para a entrada em vigor do Contrato, se houver e indicadas nas CEC.

12. Vencimento do Contrato por não Ter Entrado em Vigor

12.1 Se este Contrato não entrar em vigor dentro do período seguinte a sua assinatura e especificado nas CEC, quaisquer das Partes, mediante comunicação escrita notificar à outra pelo menos com vinte e dois (22) dias de antecedência que declara este Contrato nulo e sem valor, em cujo caso nenhuma das Partes terá nenhuma reclamação sobre a outra a respeito desta decisão.

13. Início dos Serviços

13.1 A Consultora deverá confirmar a disponibilidade dos Profissionais da Equipe Chave e iniciar a execução dos Serviços antes do número de dias após a Data de Entrada em Vigor especificada nas CEC.

14. Vencimento do Contrato

14.1 A menos que se rescinda com antecedência, conforme disposto na Cláusula 19 destas CGC, este Contrato será considerado vencido ao término do prazo especificado nas CEC, contado a partir de sua Data de Entrada em Vigor.

15. Total Acordo

15.1 Este Contrato contém todas as cláusulas, estipulações e disposições acordadas entre as Partes. Nenhum agente ou representante de nenhuma das Partes tem autoridade para fazer, nem as Partes serão responsáveis ou estarão sujeitas a nenhuma declaração, afirmação, promessa ou acordo que não esteja estipulado no Contrato.

16. Modificações ou Mudanças

16.1 Quaisquer modificações ou mudanças nos termos e nas condições do Contrato, incluindo qualquer modificação ou mudança no escopo dos Serviços, só podem ser feitas por meio de um acordo por escrito entre as Partes.  Entretanto, cada Parte deverá dar a devida consideração a qualquer das propostas de modificação ou mudança feita pela outra Parte.

16.2 Quando as modificações ou mudanças forem substanciais, será necessário o prévio consentimento do Banco por escrito.

17. Força Maior

a. Definição

17.1 Para os fins deste Contrato, “Força Maior” significa um acontecimento que escapa ao controle razoável de uma das Partes, não é previsível, é inevitável e faz com que o cumprimento das obrigações contratuais dessa Parte seja impossível ou tão pouco viável que se pode razoavelmente considerar impossível em tais circunstâncias. Estas circunstâncias incluem ente outras, mas não estão limitadas a: guerra, motins, distúrbios civis, terremoto, incêndio, explosão, tempestade, inundação ou outras condições climáticas adversas, greves, lockouts e outras ações industriais, confisco ou qualquer outra medida adotada por agências governamentais.

17.2 Não será considerado como Força Maior: (i) qualquer evento causado pela negligência ou ação intencional de uma das Partes de seus Profissionais, Subconsultores ou agentes e empregados; nem (ii) um evento que uma Parte diligente tanto pudesse razoavelmente ter prevenido no momento da conclusão deste Contrato quanto evitado ou superado durante o cumprimento de suas obrigações nos termos deste Contrato.

17.3 Não será considerado como Força Maior a insuficiência de fundos ou o descumprimento de qualquer pagamento requerido nos termos do presente Contrato.

b. Não Violação do Contrato

5.3 O inadimplemento por uma das Partes de qualquer de suas obrigações nos termos do Contrato não será considerado como violação do mesmo nem como negligência, quando este inadimplemento se deva a um evento de Força Maior, desde que a Parte afetada por tal evento tenha tomado todas as precauções razoáveis, destinado à devida atenção e tomado medidas alternativas razoáveis, tudo visando cumprir os termos e condições deste Contrato.

c. Medidas a Serem Adotadas

17.5 A Parte afetada por um evento de Força Maior deverá continuar exercendo suas obrigações no presente Contrato sempre que seja razoavelmente prático e deverá tomar todas as medidas que sejam razoáveis para atenuar as consequências de um evento de Força Maior.

17.6 A Parte afetada por um evento de Força Maior notificará à outra sobre este evento, com a maior brevidade possível, e em todo caso a mais tardar quatorze (14) dias depois de ocorrido o evento e fornecerá provas da natureza e a origem do mesmo; e, igualmente, notificará por escrito sobre a normalização da situação assim que for possível.

17.7 O prazo dentro do qual uma Parte deva realizar uma atividade ou tarefa nos termos deste Contrato será prorrogado por um período igual àquele durante o qual esta Parte não tenha podido realizar tal atividade como consequência de um evento de Força Maior.

17.8 Durante o período de sua incapacidade para prestar os serviços como consequência de um evento de Força Maior, a Consultora por meio de instruções do Cliente deverá:

(a) retirar-se, caso em que a Consultora será reembolsada por custos adicionais razoáveis e necessários em que haja incorrido e, se assim exigir o Cliente, a reativação dos Serviços; ou

(b) continuar prestando os Serviços dentro do possível, caso em que a Consultora continuará a ser remunerada de acordo com os termos deste Contrato e reembolsada pelos custos adicionais razoáveis e necessários em que haja incorrido.

17.9 Quando houver desacordo entre as Partes sobre a existência ou extensão do evento de Força Maior, este deverá ser solucionado segundo o estipulado nas Cláusulas 48 e 49 das CGC.

18. Suspensão

18.1 O Cliente poderá suspender todos os pagamentos estipulados neste Contrato mediante uma notificação de suspensão por escrito à Consultora caso esta se torne inadimplente em relação a quaisquer obrigações contraídas nos termos deste Contrato, incluindo a execução dos Serviços.  Nesta notificação o Cliente deverá (i) especificar a natureza da inadimplência e (ii) solicitar à Consultora que termine esta situação de inadimplência dentro dos trinta (30) dias corridos seguintes ao recebimento desta notificação.

19. Rescisão

19.1 Este Contrato pode ser rescindido pelas Partes de acordo com as disposições apresentadas abaixo:

a. Pelo Cliente

19.1.1 O Cliente poderá rescindir este Contrato com pelo menos com trinta (30) dias corridos de antecedência à data de rescisão se ocorrer quaisquer dos eventos especificados nos parágrafos (a) a (f) desta Cláusula. Nesta circunstância, o Cliente enviará uma notificação de rescisão por escrito à Consultora com pelo menos com trinta (30) dias corridos de antecedência à data de rescisão no caso dos eventos especificados nos parágrafos (a) a (d); pelo menos com sessenta (60) dias corridos de antecedência no caso do evento especificado no parágrafo (e); e pelo menos (5) dias corridos de antecedência no caso do evento especificado no parágrafo (f).

(a) Se a Consultora não terminar a situação de inadimplência em relação às suas obrigações contratuais, segundo estipulado na notificação de suspensão emitida conforme a Cláusula 18 (a) das CGC;

(b) Se a Consultora (ou, se a Consultora constituir-se em mais de uma entidade, qualquer um de seus membros) tornar-se insolvente ou for declarada em estado falimentar; ou realizar algum acordo com seus credores a fim de conseguir o alivio de suas dívidas; ou se acolher a alguma lei que beneficie os devedores; ou entrar em liquidação ou administração judicial, seja de caráter compulsório ou voluntário;

(c) Se a Consultora deixar de cumprir uma decisão final decorrente de um procedimento de arbitragem conforme a Cláusula 49 destas CGC;

(d) Se a Consultora, como consequência de um evento de Força Maior, não puder prestar uma parte importante dos Serviços durante um período não inferior a sessenta (60) dias corridos;

(e) Se Cliente, a seu critério e por qualquer razão, decidir rescindir este Contrato; e

(f) Se a Consultora falhar na confirmação da disponibilidade dos Profissionais da Equipe Chave, conforme exigido na Cláusula 13 das CGC.

19.1.2 Além disso, se o Cliente determinar que a Consultora envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercivas ou obstrutivas, na competição para ou na execução do Contrato, então o Cliente poderá, após uma comunicação feita à Consultora com quatorze (14) dias corridos de antecedência, rescindir esse Contrato.

b. Pela Consultora

19.1.3 A Consultora poderá rescindir este Contrato, mediante uma notificação por escrito ao Cliente com pelo menos de trinta (30) dias corridos de antecedência, se ocorrer um dos eventos especificados nos parágrafos (a) a (d) desta Cláusula:

(a) Se o Cliente deixar de pagar um valor devido a Consultora nos termos deste Contrato, não sendo tal valor objeto de controvérsia conforme a Cláusula 49.1 destas CGC, dentro de quarenta e cinco (45) dias depois de haver recebido a notificação escrita da Consultora comunicando que o pagamento está vencido;

(b) Se a, como consequência de um evento de Força Maior, não puder prestar uma parte importante dos Serviços durante um período não inferior a sessenta (60) dias corridos;

(c) Se o Cliente deixar de cumprir qualquer decisão final resultante de um procedimento de arbitragem de acordo com a Cláusula 49.1 destas CGC; e

(d) Se o Cliente incorrer em inadimplência substancial de suas obrigações nos termos deste Contrato e continuar inadimplente após decorrido o prazo de quarenta e cinco (45) dias (ou outro prazo maior que a Consultora possa ter aceito posteriormente por escrito), contado do recebimento da notificação da Consultora ao Cliente, especificando a inadimplência.

c. Término dos Direitos e Obrigações

19.1.4 Ao terminar o presente Contrato conforme disposto nas Cláusulas 12 ou 19 destas CGC, ou no vencimento desse Contrato conforme disposto na Cláusula 14 destas CGC, todos os direitos e obrigações das Partes nos termos deste Contrato cessarão, exceto: (i) os direitos e obrigações que possam haver se acumulado até à data da rescisão ou vencimento; (i) a obrigação de confidencialidade estipulada na Cláusula 22 destas CGC; (iii) a obrigação da Consultora de permitir a inspeção, cópia e auditoria de suas contas e registros segundo o estipulado na Cláusula 25 destas CGC; e (iv) qualquer direito que as Partes possam ter em conformidade com a legislação aplicável.

d. Término dos Serviços

19.1.5 Depois de terminado este Contrato pela notificação de uma Parte à outra, em conformidade com o disposto nas Cláusulas 19 (a) ou 19 (b) destas CGC, imediatamente depois do envio ou recebimento desta notificação, a Consultora suspenderá os Serviços de maneira rápida e ordenada, e envidará todos os esforços para que os gastos para este propósito sejam mínimos.  A respeito dos documentos preparados pela Consultora e dos equipamentos e materiais fornecidos pelo Cliente, a Consultora procederá conforme estipulado nas Cláusulas 27 ou 28 das CGC, respectivamente.

e. Pagamentos na Rescisão do Contrato

19.1.6 Ao rescindir este Contrato o Cliente efetuará os seguintes pagamentos à Consultora:

(a) as remunerações pelos Serviços prestados satisfatoriamente antes da data efetiva da rescisão deste Contrato e

(b) no caso de rescisão conforme os parágrafos (d) a (e) da Cláusula 19.1.1 destas CGC, o reembolso de qualquer despesa razoável inerente ao término rápido e ordenado deste Contrato.

C - Obrigações da Consultora

20. Generalidades

a. Padrão de Desempenho

20.1 A Consultora prestará e executará os Serviços com a devida diligência, eficiência e economia, de acordo com normas e práticas profissionais geralmente aceitas; observará práticas de administração prudentes e empregará tecnologia apropriada e equipamentos, maquinário, materiais e métodos eficazes e seguros.  A Consultora atuará sempre como assessora leal do Cliente em todos os assuntos relacionados com este Contrato ou com os Serviços, e sempre deverá proteger e defender os interesses legítimos do Cliente em todas suas negociações com terceiros.

20.2 A Consultora deverá empregar e fornecer os Profissionais e Subconsultores qualificados e experientes conforme requerido para a execução dos Serviços.

20.3 A Consultora pode subcontratar parte dos Serviços até um volume e com Profissionais da Equipe Chave e Subconsultores que o Cliente possa aprovar previamente.  Não obstante tal aprovação, a Consultora manterá total responsabilidade pelos Serviços.

b. . Legislação Aplicável aos Serviços

20.4 A Consultora prestará os Serviços de acordo com o Contrato e com a Legislação Aplicável e tomará todas as medidas possíveis para assegurar que quaisquer de seus Profissionais ou Subconsultores cumpram a Legislação Aplicável.

20.5 Durante a execução do Contrato, a Consultora deve cumprir com a legislação sobre a proibição da importação de bens e serviços no país do Cliente quando:

(a) as leis ou o regulamento oficial, do País do Mutuário proíbe relação comercial com esse país; ou

(b) pelo cumprimento de uma decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, adotada nos termos do Capítulo VII da Carta dessa Organização, o País do Mutuário proíbe qualquer importação de bens desse país ou quaisquer pagamentos a qualquer país, pessoa ou entidade nesse país.

20.6 O Cliente informará por escrito à Consultora sobre procedimentos importantes da alfândega local, e a Consultora, uma vez notificada, deverá respeitá-los.

21. Conflito de Interesses

21.1 A Consultora deve manter no mais alto grau os interesses do Cliente, sem consideração alguma a respeito de qualquer trabalho futuro, e evitar rigorosamente todo conflito com outros serviços ou com seus próprios interesses corporativos.

Proibição para a Consultora de Aceitar Comissões, Descontos etc.

21.1.1 A remuneração da Consultora nos termos das Cláusulas 31 a 42 da parte F destas CGC constituirá o único pagamento em conexão com este Contrato; sujeito ao disposto na Cláusula 21.1.3 das CGC, a Consultora não aceitará em benefício próprio nenhuma comissão comercial, desconto ou pagamento similar em relação às atividades estipuladas neste Contrato, ou no cumprimento de suas obrigações.  A Consultora fará todo o possível para assegurar que qualquer Subconsultor, bem como os Profissionais e os agentes de qualquer deles, igualmente não recebam pagamentos adicionais.

21.1.2 Além disso, se a Consultora, como parte de seus Serviços, tem a responsabilidade de assessorar o Cliente na aquisição de bens, contratação de obras ou prestação de serviços, a Consultora deverá cumprir com as Políticas Aplicáveis do Banco, e exercer por todo tempo essa responsabilidade em beneficio dos melhores interesses do Cliente.  Quaisquer descontos ou comissões que a Consultora obtiver no exercício dessa responsabilidade nas aquisições deverão ser em beneficio do Cliente.

b. Proibição à Consultora e Suas Filiais de Participar de Certas Atividades

21.1.3 A Consultora concorda que, tanto durante a vigência deste Contrato como depois de seu término, ela e qualquer entidade a ela associada, bem quaisquer Subconsultores e quaisquer de seus afiliados, não poderão fornecer bens, executar obras ou prestar serviços que não sejam de consultoria resultantes de ou diretamente relacionados com os serviços prestados pela Consultora para a preparação ou implementação do projeto ou diretamente relacionados aos mesmos, a menos que seja indicado de outra forma nas CEC.

c. Proibição de Atividades Conflitantes

21.1.4 A Consultora não poderá participar, nem poderá fazer com que seus Profissionais bem como seus Subconsultores participem, direta ou indiretamente em qualquer negócio ou atividade profissional que entre em conflito com as atividades atribuídas a eles neste Contrato.

d. Estrito Dever de Revelar Atividades Conflitantes

21.1.5 A Consultora tem uma obrigação e deverá assegurar que os seus Profissionais e Subconsultores tenham a obrigação de revelar qualquer situação de conflito real ou potencial que tenha impacto em sua capacidade de servir aos melhores interesses ao seu Cliente, ou que possam ser razoavelmente percebidas como tendo esse efeito.  A falha na revelação tais situações pode levar a desqualificação da Consultora ou a rescisão do Contrato.

22. Confidencialidade

22.1 A Consultora e seus Profissionais, exceto com prévio consentimento por escrito do Cliente, não poderão revelar em nenhum momento a qualquer pessoa ou entidade nenhuma informação confidencial adquirida no curso da prestação dos Serviços; nem a Consultora e seus Profissionais poderão tornar públicas as recomendações formuladas durante a prestação dos Serviços ou como resultado dos mesmos.

23. Responsabilidade da Consultora

23.1 Sujeito a disposições adicionais estabelecidas nas CEC, se houver, a matéria atinente à responsabilidade da Consultora neste Contrato reger-se-á pela legislação aplicável.

24. Seguros que a Consultora Deverá Contratar

24.1 A Consultora (i) contratará e manterá, e fará com que todos os Subconsultores contratem e mantenham seguros contra os riscos e pelas coberturas que se indicam nas CEC, e nos termos e condições aprovados pelo Cliente, com seus próprios recursos (ou os de Subconsultores, conforme caso); e (ii) a pedido do Cliente, apresentará comprovantes de que estes seguros foram contratados e são mantidos e que os prêmios vigentes foram pagos.  A Consultora deverá demonstrar que tais seguros foram feitos antes do início dos Serviços conforme estabelecido na Cláusula 13 das CGC.

25. Contabilidade, Inspeção e Auditoria

25.1 A Consultora manterá (e fará todos os esforços razoáveis para que seus Subconsultores também o façam) contas e registros precisos e sistemáticos relacionados com os Serviços, de tal forma e detalhe que identifiquem claramente as alterações de prazo e custos significativos.

25.2 A Consultora permitirá e fará com que seus Subconsultores também o façam, que o Banco e/ou pessoas designadas pelo mesmo inspecione os locais e/ou todas as contas e registros relacionados com a execução do Contrato e a apresentação da Proposta para a execução dos Serviços, e tenha tais contas e registros auditados por auditores designados pelo Banco, caso solicitado pelo Banco. Solicita-se a atenção da Consultora à Cláusula 10 das CGC que estabelece, inter alia, que as ações para impedir materialmente os direitos de inspeção e auditoria por parte do Banco estabelecidos de acordo com a Cláusula 25.2 das CGC constituem uma prática proibida sujeita à rescisão do Contrato, bem como a determinação da inelegibilidade de acordo com os procedimentos vigentes de sansões do Banco.

26. Obrigação de Apresentar Relatórios

26.1 A Consultora deverá apresentar ao Cliente os relatórios e documentos especificados no Apêndice A, na forma, quantidade e prazo estabelecidos nesse Apêndice.

27. Direitos de Propriedade do Cliente com Relação aos Relatórios e Documentos

27.1 A menos que indicado de forma diferente nas CEC, todos os relatórios, dados importantes e informações tais como mapas, diagramas, planos, banco de dados, outros documentos e software, arquivos de suporte ou material compilado ou preparado pela Consultora para o Cliente durante a execução dos Serviços são confidenciais e tornam-se de inteira propriedade do Cliente.  A Consultora, não mais tardar que no encerramento ou término desse contrato, entregará ao Cliente todos esses documentos, juntamente com um inventário pormenorizado dos mesmos.  A Consultora poderá conservar uma cópia destes documentos, dados e/ou programas de computação, mas não poderá os mesmos com propósitos não relacionados com este contrato sem a aprovação prévia do Cliente.

27.2 Se for necessário ou apropriado estabelecer acordos de licenças entre a Consultora e terceiros para desenvolver qualquer desses planos, desenhos, especificações, projetos, banco de dados, outros documentos e programas de computação, a Consultora deverá obter do Cliente previamente e por escrito aprovação destes acordos, e o Cliente, a seu critério, terá direito de exigir reembolso dos gastos relacionados com o desenvolvimento do(s) programa(s) em questão. Qualquer restrição acerca do futuro uso destes documentos e programas de computação, se houver, será indicada nas CEC.

28. Equipamentos, Veículos e Materiais

28.1 Os equipamentos, veículos e materiais que o Cliente forneça à Consultora, ou que ela compre com fundos fornecidos total ou parcialmente pelo Cliente, serão de propriedade do Cliente e deverão ser assim identificados.  No encerramento ou término deste Contrato, a Consultora entregará ao Cliente um inventário destes equipamentos, veículos e materiais, e disporá os mesmos de acordo com as instruções do Cliente.  Durante o tempo em que os mencionados equipamentos, veículos e materiais estiverem de posse da Consultora, este os segurará, a débito do Cliente, por uma soma equivalente ao total do valor de reposição, salvo se o Cliente der outras instruções por escrito.

28.2 Quaisquer equipamentos ou materiais adquiridos no país do Cliente pela Consultora ou por seus Profissionais, seja para uso do projeto ou uso pessoal, continuarão sendo de propriedade da Consultora ou de seus Profissionais, conforme o caso.

D – Profissionais da Consultora e Subconsultores

29. Descrição dos Profissionais da Equipe Chave

29.1 O cargo, a descrição do trabalho acordado, as qualificações mínimas e o período de participação estimado para o desenvolvimento dos Serviços de cada Profissional da Equipe Chave da Consultora estão descritos no Apêndice B.

30. Substituição dos Profissionais da Equipe Chave

30.1 Exceto da outra forma que o Cliente possa concordar por escrito, nenhuma modificação será feita com relação aos Profissionais da Equipe Chave.

30.2 Não obstante o parágrafo acima, a substituição de Profissionais da Equipe Chave durante a execução do Contrato pode ser apenas considerada baseada em uma solicitação por escrito da Consultora e devido a circunstâncias fora de um razoável controle por parte da mesma, incluindo, mas não se limitando a morte ou incapacidade física.  Nesses casos, a Consultora deverá promover de imediato uma substituição por meio de uma pessoa com qualificação e experiência igual ou superior, e com a mesma tarifa de remuneração.

31. Remoção de Profissionais ou Subconsultores

32.1 Se o Cliente descobrir que qualquer integrante dos Profissionais ou Subconsultores da Consultora cometeu um ato grave inaceitável ou foi acusado de haver cometido uma ação criminosa, ou que o Cliente tenha determinado que qualquer Profissional ou Subconsultor da Consultora envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coersivas ou obstrutivas durante a execução dos Serviços, a Consultora deverá, por solicitação escrita do Cliente providenciar a substituição do mesmo.

32.2 No caso de quaisquer dos Profissionais da Equipe Chave, Equipe de Apoio ou Subconsultor ser considerado como incompetente ou incapaz em executar as tarefas a ele atribuídas, o Cliente, expressando os motivos para isso, poderá solicitar à Consultora providenciar a substituição.

32.3 Qualquer substituição dos Profissionais ou Subconsultores removidos deverá ser feita com a indicação de pessoa com qualificação e experiência melhores que a pessoa anterior e ser aceita pelo Cliente.

E – Obrigações do Cliente

32. Direitos de Propriedade do Cliente com Relação aos Relatórios e Documentos

32.1 Salvo disposição em contrário nas CEC, o Cliente fará todo o possível a fim de assegurar que:

(a) Auxiliar a Consultora na obtenção de licenças de trabalho e quaisquer outros documentos que sejam necessários para permitir que a Consultora execute os Serviços;

(b) Auxiliar a Consultora na pronta obtenção para os Profissionais e, caso apropriado, para os seus dependentes elegíveis, todos os vistos de entrada e de saída necessários, permissão de residência, permissão de câmbio de moeda e quaisquer outros documentos exigidos para a estada dos mesmos no país do Cliente, enquanto estiverem executando os Serviços de acordo com o Contrato;

(c) Facilitar o pronto despacho de alfândega de qualquer bem necessário para a prestação dos Serviços e dos objetos pessoais dos Profissionais e de seus dependentes elegíveis;

(d) Apresentar aos funcionários, agentes e representantes do Governo todas as instruções e as informações que sejam necessárias ou apropriadas para a pronta e eficaz execução dos Serviços;

(e) Auxiliar a Consultora e os Profissionais e quaisquer Subconsultores empregados pela Consultora para a execução dos Serviços na obtenção de isenção de qualquer requisito de registro ou na obtenção de uma permissão para poder exercer a profissão ou para estabelecer-se de forma individual ou corporativa no país do Cliente, de acordo com a legislação aplicável no país;

(f) Auxiliar a Consultora, quaisquer Subconsultores e os Profissionais de qualquer um deles na obtenção de autorização, conforme a legislação aplicável no país do Cliente, para trazer para o país quantias razoáveis de moeda estrangeira para utilização na execução dos Serviços ou para uso próprio de seus Profissionais e a retirada do país das quantias que possam ser ganhas nesse sentido pelos Profissionais na execução dos Serviços; e

(g) Fornecer à Consultora qualquer outra assistência que possa estar especificada nas CEC.

33. Acesso à Área do Projeto

33.1 O Cliente garante que a Consultora terá acesso livre e gratuito à área do projeto quando assim o for requerido para a prestação dos Serviços.  O Cliente será responsável por quaisquer danos à área do projeto ou a qualquer propriedade existente na mesma que o mencionado acesso possa ocasionar e indenizará a Consultora e a cada um de seus profissionais em função desses danos, a menos que esses danos sejam causados pelo descumprimento das obrigações ou por negligência da Consultora, dos Subconsultores ou dos Profissionais de cada um deles.

34. Mudança da Legislação Aplicável aos Impostos e Encargos

34.1 Se, após a data deste Contrato, houver qualquer mudança na legislação aplicável no país do Cliente com relação aos impostos e encargos que aumentem ou reduzam os gastos incorridos pela Consultora na prestação dos Serviços, a remuneração pagável à Empresa Consultora nos termos deste Contrato serão aumentadas ou reduzidas segundo um acordo entre as Partes, e ajustes correspondentes serão efetuados no preço do Contrato, especificado na Cláusula 38.1 das CGC.

35. Serviços, Instalações e Bens de Propriedade do Cliente

35.1 O Cliente fornecerá à Consultora e a seus Profissionais, para os propósitos dos Serviços e livres de todo encargo, os serviços, instalações e bens descritos nos Termos de Referência (Apêndice A), no momento e da maneira ali especificados no Apêndice A.

36. Pessoal de Contrapartida

39.1 O Cliente colocará à disposição da Consultora, livre de todo encargo, o pessoal profissional  e de apoio de contrapartida, a ser indicado pelo Cliente com o assessoramento da Consultora, se assim estiver especificado no Apêndice A.

36.2 O pessoal profissional e de apoio de contrapartida, exceto o pessoal de coordenação do Cliente, trabalhará sob a direção exclusiva da Consultora.  Se qualquer integrante do pessoal de contrapartida não cumprir satisfatoriamente o trabalho inerente à função que lhe tiver sido atribuída pela Consultora e consistentes com a função ocupada por tal pessoa, a Consultora poderá pedir sua substituição, e o Cliente não poderá negar-se sem razão a tomar as medidas pertinentes frente a tal pedido.

37. Obrigação de Pagamento

37.1, Em decorrência dos Serviços prestados pela Consultora nos termos deste Contrato, o Cliente fará os pagamentos estipulados à Consultora de acordo com os produtos entregues especificados no Apêndice A e da forma estabelecida na parte F das CGC, apresentada a seguir.

F - Pagamentos à Consultora

38. Preço do Contrato

38.1 O preço do Contrato está fixado e indicado nas CEC.  A discriminação dos itens que compõem o preço do Contrato é fornecida no Apêndice C.

38.2 Qualquer alteração do preço do Contrato especificado na cláusula acima só poderá ser feita se as Partes acordarem uma revisão do escopo dos Serviços conforme a Cláusula 16 das CGC e tenham também revisto por escrito os Termos de Referência contido no Apêndice A.

39. Impostos e Encargos

39.1 A Consultora, os Subconsultores e os Profissionais são responsáveis pelo atendimento a todas as obrigações fiscais que surjam com o Contrato, a menos que estiver estabelecido de forma diferente nas CEC.

39.2 Uma exceção para o acima mencionado e conforme estabelecido nas CEC, todos os impostos indiretos locais (detalhados e acertados durante as negociações do Contrato) serão reembolsados à Consultora ou serão pagos pelo Cliente em nome da Consultora.

40. Moeda do Pagamento

44.1 Todo pagamento dentro desse Contrato será feito na(s) moeda(s) especificada(s) nas CEC.

41. Modalidade de Faturamento e Pagamento

41.1 Os pagamentos totais de acordo com esse Contrato não poderão exceder o preço do Contrato estabelecido na Cláusula 38.1 das CGC.

O pagamento total à Empresa Consultora não deve exceder o preço do contrato, que é um preço global que inclui todos os gastos requeridos para executar os Serviços descritos no Apêndice A. Salvo o estipulado na Cláusula 5.2, o Preço do Contrato somente poderá ser aumentado acima dos montantes estabelecidos na Cláusula 6.2 se as partes acordarem pagamentos adicionais nos termos da Cláusula 2.4.

41.2 Os pagamentos de acordo com esse Contrato serão feitos em parcelas com base no preço global contra a apresentação e aprovação dos produtos especificados no Apêndice A.  Os pagamentos serão feitos de acordo com o cronograma de pagamentos estabelecido nas CEC.

41.2.1 Pagamento Adiantado: A menos que indicado de forma diferente nas CEC um pagamento adiantado será feito contra a apresentação pela Consultora de uma garantia bancária de adiantamento aceitável pelo Cliente em um montante (ou montantes) e na moeda (ou moedas) especificados nas CEC.  Esta garantia (i) permanecerá em vigência até que o adiantamento tenha sido totalmente pago; e (ii) será apresentada na forma indicada no Apêndice D, ou em outra forma que o Cliente tiver aprovado por escrito.  O Cliente recuperará o pagamento do adiantamento em quotas iguais contra as faturas apresentadas no número de meses dos serviços especificados nas CEC até que estes pagamentos por adiantamento tenham sido totalmente recuperados.

41.2.2 Parcelas de Pagamento com Base no Preço Global: O Cliente deverá pagar à Consultora dentro de 60 (sessenta) dias corridos após o recebimento pelo mesmo dos produtos e da fatura correspondente a parcela de pagamento com base no preço global.  O pagamento poderá ser retido caso o Cliente não aprovar os produto(s) apresentado(s); nesse caso o Cliente deverá fazer comentários sobre o(s) produto(s) entregue(s) dentro do mesmo período de 60 (sessenta) dias.  A Consultora deverá efetuar imediatamente as correções necessárias e o mesmo procedimento anterior será repetido.

41.2.3 Pagamento Final: O pagamento final de acordo com essa Cláusula será efetuado somente depois que a Consultora apresentar o relatório final e o Cliente aprová-lo.  Os Serviços serão então considerados concluídos e aceitos definitivamente pelo Cliente.  As parcelas com base no preço global serão consideradas aprovadas para pagamento pelo Cliente dentro de 90 (noventa) dias corridos depois do recebimento pelo Cliente do relatório final, a menos que, dentro do mencionado período de noventa (90) dias, o Cliente comunique por escrito à Consultora e especifique pormenorizadamente as deficiências nos Serviços e no relatório final.  Nesse caso, a Consultora efetuará imediatamente as correções necessárias, depois do que será repetido o procedimento antes indicado.  Dentro dos trinta (30) dias seguintes ao recebimento de uma notificação a respeito, a Consultora reembolsará ao Cliente qualquer quantia que o Cliente tenha pago, ou ordenado pagar de acordo com esta cláusula, que exceda os montantes que deviam ser efetivamente pagos de acordo com as disposições deste Contrato.  O Cliente deverá efetuar esta solicitação de reembolso no prazo de doze (12) meses seguintes ao recebimento do relatório final e da declaração final de despesas que tiver aprovado conforme o exposto anteriormente.

41.2.4 Todos os pagamentos de acordo com o Contrato serão feitos para as contas corrente da Consultora especificadas nas CEC.

41.2.5 Exceto o pagamento final efetuado de acordo com a Cláusula 41.2.3 acima, os pagamentos não constituem aceitação dos Serviços nem eximem a Consultora de nenhuma de suas obrigações nos termos deste Contrato.

42. Juros sobre os Pagamentos Feitos com Atraso

42.1 Se o Cliente atrasar os pagamentos mais de quinze (15) dias após a data devida estabelecida na Cláusula 41.2.2 (c) das CGC, deverá pagar à Consultora juros sobre qualquer montante devido, mas não pago na data devida para cada dia de atraso, por meio de uma taxa de juros anual estabelecida nas CEC.

G - Equidade e Boa Fé

43. Boa Fé

47.1 As Partes se comprometem a atuar de boa fé quanto aos direitos de ambos nos termos deste Contrato e a adotar todas as medidas razoáveis para assegurar o cumprimento dos objetivos do mesmo.

H - Solução de Controvérsias

44. Resolução Amigável

44.1 As Partes buscarão resolver qualquer controvérsia amigavelmente por meio de consultas mútuas.

44.2 Se alguma das Partes objeta qualquer ação ou falta de ação da outra Parte, a Parte que objeta pode propor por escrito uma Notificação de Discordância à outra Parte contendo em detalhes as bases da disputa.  A Parte que receber a Notificação de Discordância irá levá-la em consideração e responder por escrito dentro de 14 (quatorze) dias após o seu recebimento.  Se essa Parte falhar na resposta dentro dos 14 (quatorze) dias, ou a controvérsia não puder ser resolvida amigavelmente dentro dos14 (quatorze) dias seguintes da resposta dessa Parte, a Cláusula CGC 49.1 será aplicada.

45. Resolução de Disputas

45.1 Toda controvérsia entre as Partes surgidas dentro ou relacionadas a esse Contrato que não tenha sido solucionada amigavelmente, poderá ser apresentada por qualquer das Partes para adjudicação/arbitramento para sua solução conforme disposto nas CEC.

I - Elegibilidade

46. Elegibilidade

46.1 As Consultoras e seus Subcontratados deverão ter a nacionalidade dos países membro do Banco.  Uma Consultora ou Subcontratado atende aos critérios quanto à nacionalidade nos seguintes casos:

(a) Uma pessoa física tem a nacionalidade de um país membro do Banco se satisfaz um os seguintes requisitos:

(i) é cidadã de um país membro; ou

(ii) estabeleceu seu domicílio em um país membro como residente de boa fé e está legalmente autorizada a trabalhar nesse país.

(b) Uma empresa tem a nacionalidade de um país membro se satisfaz os dois seguintes requisitos:

(i) está legalmente constituída ou formada segundo as leis de um país membro do Banco; e

(ii) mais de cinquenta por cento (50%) do capital da empresa é de propriedade de pessoas físicas ou empresas de países membros do Banco.

46.2. Todos os membros de uma Joint Venture e todos os subcontratados devem cumprir os requisitos de nacionalidade estabelecidos acima.

46.3 No caso do Contrato de Serviços de Consultoria incluir o fornecimento de bens e serviços conexos, todos esses bens e serviços conexos deverão ter com origem quaisquer países membros do Banco. Os bens têm a sua origem num país membro do Banco se eles tiverem sido concebidos, cultivados, colhidos, ou produzidos em um país membro do Banco. Um bem é produzido quando, mediante manufatura, processamento ou montagem, o resultado é um artigo comercialmente reconhecido cujas características básicas, função ou propósito de uso são substancialmente diferentes de suas partes ou componentes.  No caso de um bem que consiste de vários componentes que precisam ser interconectados (pelo fornecedor, comprador ou um terceiro) para que o bem possa operar, e sem importar a complexidade da interconexão, o Banco considera que esse bem é admissível para seu financiamento se a montagem dos componentes individuais foi feita em um país membro, independente da origem dos componentes.  Quando o bem é uma combinação de vários bens que normalmente são empacotados e vendidos comercialmente como uma só unidade, se considera que provém do país onde este foi empacotado e embarcado com destino ao comprador.  Para fins de determinação da origem, os bens identificados como “feito na União Europeia” serão admissíveis sem necessidade de identificar o correspondente país específico da União Europeia.  A origem dos materiais, peças ou componentes dos bens ou a nacionalidade da empresa produtora, montadora, distribuidora ou vendedora dos bens não determina a origem dos mesmos.

Anexo 1: Política do Banco – Fraude e Corrupção e Práticas Proibidas

Fraude e Corrupção

[Cláusula exclusiva para os contratos de empréstimo assinados de acordo com a Política GN-2350-7]

1.1 O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas físicas oferecendo propostas ou participando de um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes) observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco todos os atos suspeitos de fraude ou corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de seleção, negociação ou execução de um contrato.  A fraude e corrupção estão proibidas.  A fraude e corrupção incluem os seguintes atos: (a) prática corrupta; (b) prática fraudulenta; (c) prática coercitiva e (d) prática colusiva.  As definições a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de fraude e corrupção, mas não são exaustivas.  Por esta razão, o Banco também deverá tomará medidas caso ocorram ações ou alegações similares envolvendo supostos atos de fraude ou corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista a seguir.  O Banco aplicará em todos os casos os procedimentos referidos no parágrafo (c) abaixo.

(a) O Banco define, para os propósitos desta disposição, os termos indicados a seguir:

(i) uma prática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte;

(ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que engane ou tente enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma obrigação;

(iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar as ações de uma parte; e

(iv) uma prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra parte;

(b) Se o Banco, de acordo com seus procedimentos administrativos, demonstrar que qualquer empresa, entidade ou pessoa física que participa de uma aquisição ou projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros, mutuários, licitantes, fornecedores, empreiteiros, subcontratados, firmas de consultoria, concessionárias, agências executoras ou agências contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes) executou um ato de fraude ou corrupção, o Banco poderá:

(i) decidir não financiar qualquer proposta de adjudicação de um contrato ou um contrato adjudicado para obras, bens e serviços relacionados financiados pelo Banco;

(ii) suspender o desembolso da operação se ficar determinado em qualquer etapa que as provas são suficientes para apoiar a alegação de que um funcionário, agente ou representante do Mutuário, Agência Executora ou Agência Contratante participou de um ato de fraude ou corrupção;

(iii) cancelar e/ou acelerar o repagamento de uma parte de um empréstimo ou doação para um contrato quando houver provas que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas saneadoras adequadas num período que o Banco considere razoável, e de acordo com as garantias de um devido processo legal conforme a legislação do país do Mutuário;

(iv) emitir uma reprimenda na forma de uma carta formal de censura à conduta da empresa, entidade ou pessoa física;

(v) emitir uma declaração na qual uma pessoa física, entidade ou empresa é inelegível, permanentemente ou por um certo período, para receber a adjudicação ou participar de contratos em projetos financiados pelo Banco, exceto nas condições que o Banco julgar apropriadas;

(vi) encaminhar o assunto às autoridades judiciárias apropriadas; e/ou

(vii) impor outras sanções que julgue apropriadas nas circunstâncias, inclusive a imposição de multas representando o reembolso ao Banco dos custos vinculados às investigações e processos.  Essas outras sanções podem ser impostas adicionalmente ou em lugar de outras sanções.

(c) O Banco estabeleceu procedimentos administrativos para casos de alegações de fraude e corrupção dentro do processo de aquisições ou execução de um contrato financiado pelo Banco, que estão disponíveis no site do Banco (www.iadb.org/integrity) os quais são atualizados periodicamente.  Para tais propósitos qualquer denúncia deverá ser apresentada ao Escritório de Integridade Institucional (EII) para a correspondente investigação. As alegações poderão ser apresentadas de maneira confidencial ou anônima.

(d) Os pagamentos estarão expressamente condicionados a que a participação no processo de aquisições tenha se realizado de acordo com as políticas do Banco aplicáveis em matéria de Fraude e Corrupção descritas nesta Cláusula; e

(e) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco, conforme as disposições referidas no parágrafo (b) desta Cláusula poderá ocorrer de forma pública ou privada, de acordo com as políticas do Banco.

1.2 O Banco terá o direito de exigir que, nos contratos financiados por um empréstimo do Banco, se inclua uma disposição exigindo que os concorrentes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionárias permitam que o Banco examine suas contas e registros e outros documentos relacionados à apresentação de propostas e o cumprimento do contrato e submetê-los a uma auditoria por auditores designados pelo Banco.  O Banco terá o direito de exigir que, nos contratos financiados por um empréstimo do Banco, se inclua uma disposição exigindo que os concorrentes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionárias: (i) mantenham todos os documentos e registros relacionados com os projetos financiados pelo Banco por um período de três (3) anos depois de terminado o trabalho; e (ii) tornem disponível qualquer documento necessário para a investigação das alegações de fraude e corrupção e coloquem à disposição os funcionários ou agentes dos concorrentes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionárias que tenham conhecimento do projeto financiado pelo Banco para responder às indagações do pessoal do Banco ou de outro investigador devidamente designado, agente, auditor ou consultor relacionado para a revisão ou auditoria dos documentos.  Se o concorrente, fornecedor, empreiteiro, subempreiteiro, consultor e concessionária falharem no cumprimento da solicitação do Banco ou de outro modo obstruírem a revisão do assunto, o Banco poderá tomar, a seu exclusivo critério, medidas apropriadas contra o Concorrente, fornecedor, empreiteiro, subempreiteiro, consultor e concessionária.

1.3 Os Concorrentes deverão declarar e garantir que:

(a) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se obrigam a observar as normas pertinentes;

(b) não incorreram em nenhuma infração das políticas sobre fraude e corrupção descritas neste documento;

(c) não deturparam nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de aquisição ou negociação do contrato ou na execução do contrato;

(d) nem eles nem qualquer de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis para receber contratos financiados pelo Banco nem foram declarados culpados de delitos vinculados a fraude ou corrupção;

(e) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foi diretor, funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegível para a adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito vinculado a fraude ou corrupção;

(f) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para participar de atividades financiadas pelo Banco;

(g) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamentação para a imposição pelo Banco de uma das medidas descritas na Cláusula 1.1(b) ou de uma combinação delas.

OU

Práticas Proibidas

[Cláusula exclusiva para os contratos de empréstimo assinados de acordo com a Política GN-2350-9]

1.1 O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades ou pessoas físicas que estejam apresentando propostas ou participando de atividades financiadas pelo Banco, incluindo, inter alia, solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes, quer com atribuições expressas ou implícitas), observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco  todos os atos suspeitos de constituir uma Prática Proibida da qual tenha conhecimento ou seja informado, durante o processo de seleção e negociação ou na execução de um contrato.  As Práticas Proibidas compreendem atos de: (a) práticas corruptas; (b) práticas fraudulentas; (c) práticas coercitivas; (d) práticas colusivas e (e) práticas obstrutivas. O Banco estabeleceu mecanismos para denúncia de suspeitas de Práticas Proibidas. Qualquer denúncia deverá ser apresentada ao Escritório de Integridade Institucional (EII) do Banco para que se realize a devida investigação. O Banco também estabeleceu procedimentos de sanção para a resolução de casos.  Além disso, o Banco celebrou acordos com outras instituições financeiras internacionais (IFI) visando ao reconhecimento recíproco às sanções aplicadas pelos respectivos órgãos de sanção.

(a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir:

(i) uma prática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte;

(ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que engane ou tente enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma obrigação;

(iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar indevidamente as ações de uma parte;

(iv) uma prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra parte; e

(v) uma prática obstrutiva consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significativa para a investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre denúncias de uma prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir a divulgação de seu conhecimento de assuntos que são importantes para a investigação ou a continuação da investigação, ou

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Banco e dos direitos de auditoria previstos no parágrafo 1.1(f) a seguir.

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que em qualquer estágio da aquisição ou da execução de um contrato qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes, quer sejam suas atribuições expressas ou implícitas), estiver envolvida em uma Prática Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou execução de um contrato, o Banco poderá:

(i) não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e serviços relacionados financiados pelo Banco;

(ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um empregado, agente ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou da Agência Contratante estiver envolvido em uma Prática Proibida;

(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar  e/ou  declarar vencido antecipadamente o pagamento de parte de um empréstimo ou doação relacionada inequivocamente com um contrato, se houver evidências de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a notificação adequada ao Banco após tomar conhecimento da Prática Proibida) dentro de um período que o Banco considere razoável;

(iv) emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa física com uma carta formal censurando sua conduta;

(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa física é inelegível, permanentemente ou por um período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em atividades financiadas pelo Banco; e (ii) designação  como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar atividades financiadas pelo Banco;

(vi) encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou;

(vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive multas que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às investigações e ao processo.  Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em substituição às sanções acima referidas.

(c) O disposto nos parágrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, na pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção ou qualquer outra resolução.

(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições anteriormente referidas será de caráter público.

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ser sujeita a sanções, em conformidade com o disposto nos acordos que o Banco tenha celebrado com outra instituição financeira internacional com respeito ao reconhecimento recíproco de decisões de inelegibilidade.  Para fins do disposto neste parágrafo, o termo “sanção” refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposição de condições para a participação em futuros contratos ou adoção pública de medidas em resposta a uma contravenção às regras vigentes de uma IFI aplicável à resolução de denúncias de Práticas Proibidas;

(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de serviços e concessionárias permitam que o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à apresentação de propostas e a execução do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco.  Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias deverão prestar plena assistência ao Banco em sua investigação. O Banco requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes às atividades financiadas pelo Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) forneçam qualquer documento necessário à investigação de denúncias de Práticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam disponíveis para responder às consultas relacionadas com a investigação provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente designado.  Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária se negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à investigação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária.

(g) Se um Mutuário fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria diretamente de uma agência especializada, todas as disposições da Seção 8 relativas às sanções e Práticas Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agência especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria, em conformidade com as atividades financiadas pelo Banco.  O Banco se reserva o direito de obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As agências especializadas deverão consultar a lista de empresas ou pessoas físicas declaradas temporária ou permanentemente inelegíveis pelo Banco.  Caso alguma agência especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa física declarada temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os gastos correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere convenientes.

1.2 Os Concorrentes ao apresentar uma proposta declaram e garantem que:

(i) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se obrigam a observar as normas pertinentes;

(ii) não incorreram em nenhuma Prática Proibida descrita neste documento;

(iii) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de seleção, negociação e execução do contrato;

(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a práticas proibidas;

(v) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegível pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo Práticas Proibidas;

(vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para participar de atividades financiadas pelo Banco; e

(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento para a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 1.1 (b).

III. Condições Especiais do Contrato

[As notas em colchetes têm apenas a finalidade de orientação e deverão ser retiradas do texto final do contrato assinado],

| Número da Cláusula das CGC | Modificações e Complementações das Condições Gerais do Contrato (CGC) |
| --- | --- |

| CEC 1.1(b) e CEC 3.1 | Definições O Contrato será interpretado de acordo com a legislação do Brasil. |
| --- | --- |
| CEC 4.1 | Idioma O idioma é: Português, padrão MEC. |
| CEC 6.1 e CEC 6.2 | Comunicações Os endereços são: [indicar] Cliente: Atenção: Fax: E-mail (onde permitido): Consultora: Atenção: Fax: E-mail (onde permitido): |
| CEC 8.1 | Autoridade da Empresa Líder [Nota Se a Consultora consiste apenas de uma entidade, inserir “N/A”;] Ou [Se a Consultora for uma Joint Venture constituída por mais de uma entidade, o nome do membro da JV cujo endereço está especificado na Cláusula 6.1 das CEC deverá ser inserido aqui.] A Empresa Líder é [inserir nome da Empresa] |
| CEC 9.1 | Representantes Autorizados Os Representantes Autorizados são: Pelo Cliente: [indicar nome, cargo] Pela Consultora: [nome, cargo] |
| CEC 11.1 | Entrada em Vigor do Contrato [Nota: Se não existirem condições de efetividade, inserir “N/A”] Ou Listar aqui quaisquer condições de efetividade do Contrato, ex., aprovação do Contrato pelo Banco, efetividade do Contrato de Empréstimo do Banco, recebimento pela Consultora de um pagamento adiantado e pelo Cliente de uma garantia do pagamento adiantado (ver Cláusula CEC 45.1(a)), etc.] As condições de efetividade do contrato são as seguintes: [inserir “N/A” ou listas as condições] |
| CEC 12.1 | Vencimento do Contrato por não Ter Entrado em Vigor O prazo será de _______________________ [inserir o prazo, ex.: quatro meses]. |
| CEC 13.1 | Início dos Serviços: O número de dias será_________________ [ex.: dez] A confirmação da disponibilidade dos Profissionais da Equipe Chave para o início dos trabalhos deverá ser submetida ao Cliente por escrito por meio de uma declaração assinada para cada Profissional da Equipe Chave. |
| CEC 14.1 | Vencimento do Contrato: O prazo será de ________________________ [inserir o prazo, ex.: doze meses]. |
| CEC 21 b | O Cliente se reserve ao direito de determinar caso a caso se a Consultora estará desqualificada para o fornecimento de bens, execução de obras e serviços que não sejam de consultoria devido à existência de um conflito de uma natureza descrito na Cláusula 21.1.3 das CGC. Sim______ Não _____ [se “Sim” for indicado: As exceções devem cumprir com as disposições da política de aquisições do Banco sobre Conflito de Interesses.] |
| CEC 23.1 | Responsabilidade da Consultora Nenhuma disposição adicional. [OU] O seguinte texto sobre a Limitação de Responsabilidade da Consultora em relação ao Cliente pode estar sujeita a discussão durante as negociações do contrato: “Limitação da responsabilidade da Consultora em relação ao Cliente: (a) Salvo em casos de negligência crassa ou má conduta intencional por parte da Consultora ou da parte de qualquer pessoa ou de uma firma atuando em nome da Consultora na execução dos Serviços, a Consultora, com respeito aos danos que ocasione aos bens do Cliente, não será responsável perante o Cliente: (i) por qualquer perda e dano indireto ou consequente; e (ii) por qualquer perda e dano indireto ou consequente que exceda [inserir um multiplicador, ex.: um, dois, três] vezes o valor total do Contrato; (b) A Limitação da Responsabilidade não poderá (i) afetar a responsabilidade da Consultora, caso exista, para danos causados a terceiros pela Consultora ou por qualquer pessoa ou firma atuando em seu nome na execução dos Serviços; e (ii) interpretar-se como atribuindo à Consultora qualquer limitação ou exclusão de responsabilidade que esteja proibida pela [inserir “Legislação Aplicável”, se esta for a legislação no país do Cliente, ou inserir “legislação aplicável no país do Cliente”, se a Legislação Aplicável estabelecida na Cláusula 1.1(b) das CEC for diferente da legislação do país do Cliente]. [Notas para o Cliente e para a Consultora: Quaisquer sugestões feitas pela Consultora em sua Proposta introduzindo exclusões na sua limitação de responsabilidade de acordo com o Contrato deverão ser cuidadosamente examinadas pelo Cliente e discutidas com o Banco antes da aceitação de quaisquer modificações do que estava estabelecido na SDP emitida. Com relação a isso, as Partes deverão estar a par das políticas do Banco sobre esse assunto que é a seguinte: Para ser aceita pelo Banco, qualquer limitação da responsabilidade da Consultora deverá estar razoavelmente relacionada no mínimo como (a) o dano que a Consultora possa causar potencialmente ao Cliente, e (b) a capacidade da Consultora de pagar uma compensação utilizando seus próprios ativos e razoavelmente obtidos por meio de um seguro. A responsabilidade da Consultora não estará limitada de pelo menos um multiplicador do total de pagamentos a serem feitos para ela dentro do Contrato. Uma declaração no sentido de que a Consultora é responsável unicamente pela re-execução dos Serviços defeituosos não é aceitável pelo Banco. Também a responsabilidade da Consultora nunca deverá estar limitada para perdas e danos ocasionados por negligência crassa ou má conduta intencional da mesma. O Banco não aceita uma disposição no sentido de que o Cliente indenizará e manterá a Consultora livre de todas as reclamações de Terceiros, exceto, é claro, se a reclamação basear-se em perdas e danos causados pelo não cumprimento ou por atos incorretos do Cliente na extensão que isso seja permitido pela legislação aplicável no país do Cliente.] |
| CEC 24.1 | Seguros que a Consultora Deverá Contratar A cobertura de seguro contra os riscos será como se segue: [Nota: Deletar o que não for aplicável, exceto (a)]. (a) Seguro de responsabilidade profissional, com uma cobertura mínima de ______________________ [inserir montante e moeda e não deverá ser menor do que o montante teto do Contrato]; (b) Seguro de veículos de terceiros relacionado aos veículos que a Consultora ou os seus Profissionais ou Subconsultores utilizem no país do Cliente, com uma cobertura mínima de [inserir montante e moeda ou determine “de acordo com a legislação aplicável no país do Cliente” ] (c) Seguro de terceiros, com uma cobertura mínima de [inserir montante e moeda ou determine “de acordo com a legislação aplicável no país do Cliente”]; (d) Seguro patronal e de acidentes de trabalho relacionado aos seus Profissionais ou Subconsultores, de acordo com as disposições relevantes da legislação aplicável no país do Cliente, bem como relacionado com tais Profissionais, seguro de vida, saúde, acidentes, viagem ou outro seguro que possa ser apropriado; e (e) Seguro contra perdas e danos: relacionados à: (i) equipamentos adquiridos total ou parcialmente com recursos provenientes desse Contrato, (ii) bens da Consultora utilizados na execução dos Serviços e (iii) documentos que sejam preparados pela Consultora durante a execução dos Serviços. |
| CEC 27.1 | Direitos de Propriedade do Cliente com Relação aos Relatórios e Documentos [Nota: Caso não seja aplicável, inserir quaisquer exceções quanto as disposições relacionadas aos direitos de propriedade ___________________________________. Nota: No caso de financiamento do Banco por meio de Cooperações Técnicas, nenhuma exceção a esse cláusula poderá ser aplicada dadas as restrições incluídas no acordo de cooperação técnica]. |
| CEC 27.2 | [Nota: Se não houver restrição alguma na utilização future desses documentos pelas Partes, esta Cláusula 27.2 das CEC deverá ser deletada. Se as Partes desejarem restringir tal utilização, qualquer uma das seguintes opções, ou qualquer outra opção acordada entre as Partes, poderá ser utilizada: [A Consultora não poderá utilizar estes [inserir o que se aplica ........ documentos e programas de computação ..........] para fins alheios a este Contrato sem o consentimento prévio por escrito do Cliente.] OU [O Cliente não poderá utilizar estes [inserir o que se aplica ........ documentos e programas de computação ..........] para fins alheios a este Contrato sem o consentimento prévio por escrito da Consultora.] OU [Nenhuma das Partes poderá utilizar estes [inserir o que se aplica ........documentos e programas de computação ..........] para fins alheios a este Contrato sem o consentimento prévio por escrito da outra Parte.] |
| CEC 32.1 (a) a (f) | Direitos de Propriedade do Cliente com Relação aos Relatórios e Documentos [Nota: Listar aqui quaisquer modificações ou acréscimos à Cláusula 32.1 das CGC. Caso não existam outras, deletar esta Cláusula 32.1 das CEC.] |
| CEC 32.1(g) | [Nota: Listar aqui quaisquer outras assistências a serem fornecidas pelo Cliente. Caso não existam outras, deletar esta Cláusula 32.1(g) das CEC.] |
| CEC 38.1 | Preço do Contrato O preço do Contrato é: [inserir montante e a(s) moeda(s), conforme aplicável] [indicar: incluindo ou excluindo] os impostos indiretos locais. Quaisquer impostos indiretos locais cobrados com relação a esse Contrato pelos Serviços executados pela Consultora deverão [inserir conforme apropriado: “ser pagos” ou “ser reembolsados”] pelo Cliente [inserir conforme apropriado: ”para” ou “à”] Consultora. |
| CEC 39.1 e CEC 39.2 | Impostos e Encargos [Nota: O Banco permite ao Cliente decidir se a Consultora (i) ficará isenta dos impostos indiretos locais, ou (ii) será reembolsada pelo Cliente por qualquer um desses impostos que eles sejam obrigados a pagar (ou que o Cliente houvesse pago em nome da Consultora.] O Cliente garante que [escolher uma opção aplicável consistente com as IAC 16.3 e o resultado da reunião de negociações do Contrato (Formulário FIN-2, Resumo de Preços, parte B “Estimativa dos Impostos Indiretos Locais”):] Se as IAC 16.3 indicar a ocorrência da isenção de impostos, incluir o seguinte: “a Consultora, os Subconsultores e os Profissionais serão isentos de”. OU Se as IAC 16.3 não indicarem a isenção e, dependendo se o Cliente deverá pagar pelo imposto retido ou a Consultora deverá pagar, incluir o seguinte: [“o Cliente deverá pagar em nome da Consultora, dos Subconsultores e dos Profissionais,” OU “o Cliente deverá reembolsar a Consultora, os Subconsultores e os Profissionais”] quaisquer impostos indiretos, encargos, taxas e demais tributos a que possam estar sujeitos de conformidade com a lei aplicável no país do Cliente a respeito de: (a) quaisquer pagamentos de qualquer tipo fito à Consultora, Subconsultores e Profissionais (outros que os nacionais ou residentes permanentes do país do Cliente), em conexão com a execução dos Serviços; (b) quaisquer equipamentos, materiais e fornecimentos trazidos ao país do Cliente pela Consultora e Subconsultores com propósitos para a execução dos Serviços e que após a entrada em tal país serão posteriormente retirados do mesmo por eles; (c) qualquer equipamento importado com propósitos para a execução dos Serviços e pago com recursos fornecidos pelo Cliente e tratados com propriedade do Cliente; (d) qualquer bem trazido ao país do Cliente pela Consultora, qualquer Subconsultora ou Profissional (outros que os nacionais ou residentes permanentes do país do Cliente), ou pelos dependentes elegíveis de tais profissionais para seu uso pessoal e que serão retirados pelos mesmos quando suas respectivas partidas do país do Cliente, desde que: (i) a Consultora, Subconsultores e Profissionais sigam os procedimentos alfandegários usuais do país do Cliente quando da importação; e (ii) se a Consultora, Subconsultores ou Profissionais não retirarem, mas possuam qualquer bem no país do Cliente os quais estão isentos de direitos e impostos alfandegários, a Consultora, Subconsultores ou Profissionais, conforme seja o caso, (a) assumam tais direitos e impostos alfandegários em conformidade com a legislação do país do Cliente ou (b) reembolsem o Cliente caso o mesmo tenha efetuado pagamento em nome deles na ocasião em que o bem em questão foi trazido para o país do Cliente. |
| CEC 40.1 | Moeda do Pagamento A moeda(s) do pagamento é (são) a(s) seguinte(s):____[indicar]__________ |
| CEC 41.2 | Modalidade de Faturamento e Pagamento O cronograma de pagamentos: [Nota: As parcelas de pagamento deverão estar vinculadas à apresentação dos produtos especificados nos Termos de Referência, Apêndice A.] 1o pagamento: [inserir o montante da parcela, percentual do preço total do Contrato, e a moeda. Caso o primeiro pagamento seja feito como um pagamento adiantado, ele deverá ser feito contra a apresentação de uma garantia bancária de mesmo montante conforme a Cláusula 41.2.1 das CGC] 2o pagamento: ________________ ……………: __________________ Pagamento final: ________________ [Nota: A soma total de todas as faturas não deverá exceder o preço do Contrato estabelecido na Cláusula 38.1 das CEC.] |
|  | [Nota: Deletar esta Cláusula 45.1(b)das CEC se a Consultora deva ter de apresentar suas faturas mensalmente. Por outro lado, o seguinte texto poderá ser utilizado de forma a indicar os intervalos exigidos: A Consultora deverá apresentar ao Cliente faturas mensais a intervalos de __________________ [ex. “cada quinzena”, “seis em seis meses”, “a cada duas semanas” etc.].] |
| CEC 41.2.1 | [Nota: O pagamento adiantado poderá ser tanto em moeda estrangeira como em moeda local ou em ambas; selecione a opção correta n a Cláusula abaixo. A garantia bancária para o pagamento adiantado deverá ser na(s) mesma(s) moeda(s).] As disposições seguintes deverão ser aplicadas com relação ao pagamento adiantado e a garantia bancária referente ao mesmo: (1) Um pagamento adiantado de [[inserir montante] em moeda estrangeira] [e de [inserir montante] em moeda local] deverá ser feito dentro de [inserir número] dias após o recebimento pelo Cliente de uma garantia bancária do pagamento adiantado. O Cliente descontará o pagamento adiantado, em cotas iguais, quando do [listar os pagamentos nos quais se descontará o pagamento adiantado]. (2) A garantia bancária para o pagamento adiantado deverá ser nos mesmos montante e moeda(s) do pagamento adiantado. (3) A garantia bancária será liberada quando o montante total do pagamento adiantado estiver descontado. |
| CEC 41.2.4 | As contas são: Para moeda estrangeira: [inserir a conta]. Para moeda local: [inserir a conta]. |
| CEC 42.1 | Juros sobre os Pagamentos Feitos com Atraso A taxa de juros é: [inserir a taxa]. |
| CEC 45.1 | Resolução de Disputas [Nota: Em contratos com consultoras estrangeiras, o Banco requer que uma arbitragem comercial internacional realizada em local neutro seja utilizada.] As controvérsias deverão ser solucionadas mediante arbitragem de conformidade com as seguintes disposições 1. Seleção de Árbitros. Cada controvérsia submetida a arbitragem por uma das Partes será decidida por um único árbitro ou por um tribunal de arbitragem composto por três árbitros, de acordo com as seguintes disposições: (a) Quando as Partes concordarem que a controvérsia se refere a um assunto técnico, elas poderão acordar a designação de um único árbitro; ou se não chegarem a um acordo acerca da identidade desse único árbitro dentro dos trinta (30) dias seguintes ao recebimento por uma Parte de uma proposta de designação em tal sentido feita pela Parte que iniciar o processo, qualquer das Partes poderá solicitar a [Indicar um organismo profissional internacional, por exemplo, a Federação Internacional de Engenheiros Consultores (FIDIC) de Lausanne, Suíça] uma lista de pelo menos cinco (5) candidatos e, ao receberem essa lista, as Partes alternativamente eliminarão um nome cada uma, e o último candidato que fique na mencionada lista será o único árbitro para o assunto da controvérsia. Se este último candidato não for identificado desta forma dentro dos sessenta (60) dias a partir da data da lista, o [indicar o nome do mesmo organismo profissional anteriormente mencionado], a pedido de qualquer das Partes, designará, dessa lista ou de outro modo, um único árbitro para que decida o assunto da controvérsia. (b) Quando as Partes não estiverem de acordo que a controvérsia se refira a um assunto técnico, o Cliente e a Consultora designarão, cada um, um (1) árbitro, e estes dois (2) árbitros designarão conjuntamente um terceiro, que presidirá o tribunal de arbitragem. Se os árbitros designados pelas Partes não designarem um terceiro árbitro dentro dos trinta (30) dias posteriores à data de designação do último dos dois árbitros nomeados pelas Partes, a pedido de qualquer Parte, o terceiro árbitro será designado por [indicar a autoridade internacional de designação, por exemplo, o Secretário Geral da Corte Permanente de Arbitragem, de Haia; o Secretário Geral do Centro Internacional de Solução de Controvérsias Relativas a Investimentos, de Washington, D.C.; a Câmara de Comércio Internacional, de Paris etc.]. (c) Se, em uma controvérsia regida pelo disposto no parágrafo (b) acima, uma das Partes não designar um árbitro dentro dos trinta (30) dias posteriores à data de designação do árbitro nomeado pela outra, a Parte que designou um árbitro poderá solicitar a [indicar a mesma autoridade de designação do parágrafo (b)] a designação de um único árbitro para decidir sobre o assunto da controvérsia, e o árbitro assim designado será o único árbitro nessa controvérsia. |
|  | 2. Regras de Procedimento - Exceto caso indicado de outro modo, o processo arbitral será regido pelas regras de procedimentos para arbitragens da Comissão das Nações Unidas para o Direito Mercantil Internacional (UNCITRAL), vigentes na data deste Contrato. 3. Árbitros Substitutos - Se por algum motivo um árbitro não puder desempenhar suas funções, será designado um substituto da mesma maneira na qual esse árbitro foi designado originalmente. 4. Nacionalidade e Qualificações dos Árbitros - O árbitro único ou o terceiro árbitro designado em conformidade com os parágrafos 1(a) a 1(c) acima deverá ser um perito em questões jurídicas ou técnicas reconhecido internacionalmente e com ampla experiência no assunto em disputa e não poderá ser do país de origem da Consultora [Nota: Se a Consultora constituir-se em mais de uma empresa, acrescentar: ou nem do país de origem de nenhum de seus Integrantes] ou nem do país do Governo.]. Para os fins desta cláusula, “país de origem” significará: (a) O país de incorporação da Consultora [Nota: Se a Consultora constituir-se em mais de uma empresa, agregar: ou de qualquer de seus Integrantes]; ou (b) O país onde se localiza a sede principal de operações da Consultora [ou de qualquer de seus Integrantes]; ou (c) O país de nacionalidade da maioria dos acionistas da Consultora [ou de qualquer de seus Integrantes]; ou (d) O país de nacionalidade dos Subconsultores em questão, quando a controvérsia se referir a um subcontrato. |
|  | 5. Assuntos Diversos - Em todo processo arbitral levado a cabo nos termos do presente Contrato (a) O processo, salvo se as Partes acordarem de outra forma, será realizado em [selecionar um país que não seja nem o do Cliente nem o da Consultora]; (b) O [indicar o idioma] será o idioma oficial para todos os fins; e (c) A decisão do único árbitro ou da maioria dos árbitros (ou do terceiro árbitro, se não houver maioria) será definitiva e de cumprimento obrigatório, executada em qualquer tribunal de jurisdição competente; e pelo presente, as Partes renunciam a qualquer objeção ou pretensão de imunidade com respeito a essa decisão. |

IV. Apêndices

Apêndice A – Termos de Referência

[Nota: Esse Apêndice deverá incluir os Termos de Referência (TDR) finais, acertados pelo Cliente e a Consultora durante as negociações do Contrato; datas para a conclusão de várias tarefas, local de execução para diferentes trabalhos; detalhes dos relatórios e produtos exigidos, insumos a serem fornecidos pelo Cliente, incluído o pessoal de contrapartida designado pelo Cliente para trabalhar na equipe da Consultora; tarefas específicas que requerem a aprovação prévia do Cliente. ]

[Inserir o texto baseado na Seção 7 (Termos de Referência) da SDP e modificado com base nos Formulários TEC-1 a TEC-7 contidos na Proposta Técnica da Consultora.  Destacar as modificações feitas na Seção 7 da SDP]

Apêndice B - Profissionais da Equipe Chave

[Inserir o formulário baseado no Formulário TEC-6 da Proposta Técnica da Consultora e acertado durante as negociações do Contrato. Anexar os CV (atualizados e assinados pelos respectivos Profissionais da Equipe Chave) demonstrando as qualificações dos mesmos.]

Apêndice C – Discriminação do Preço do Contrato

[Inserir o quadro com os preços unitários para se chegar a discriminação do preço global.  O quadro deverá basear-se nos Formulários [FIN-3 e FIN-4] da Proposta da Consultora e refletir quaisquer modificações acordadas durante as negociações do contrato, caso existam. A nota de rodapé deverá listar tais modificações feitas nos Formulários [FIN-3 e FIN-4] durante as negociações ou indicar que não houve qualquer alteração.]

Quando a Consultora tiver sido selecionada por meio do método de Seleção Baseada na Qualidade, adicionar também o seguinte texto:

“As tarifas de remuneração acordadas deverão estar indicadas no Modelo de Formulário I, anexo.  Esse formulário deverá ser preparado com base no Apêndice A do Formulário FIN-3 da SDP (Declarações da Consultora sobre Custos e Encargos) apresentado pela Consultora ao Cliente antes das negociações do Contrato.

No caso do Cliente verificar que essas declarações (seja por inspeções ou auditorias feitas de acordo com a Cláusula 25.2 das CGC ou por outro meio) são materialmente incompletas ou imprecisas, o Cliente poderá introduzir as modificações apropriadas nas tarifas de remuneração afetadas pelas referidas declarações materialmente incompletas ou imprecisas.  As modificações feitas tem efeito retroativo e, no caso da remuneração já houver sido paga pelo Cliente antes de tais modificações, (i) o Cliente terá direito a uma compensação sobre qualquer pagamento feito em excesso na ocasião do próximo pagamento mensal a ser feito à Consultora, ou (ii) caso não existam mais pagamentos a serem feitos à Consultora, a mesma deverá reembolsar o Cliente de qualquer pagamento feito em excesso dentro de trinta (30) dias seguintes de notificação feita pelo Cliente.  Tal notificação de reembolso feita pelo deverá ser efetuada pelo Cliente dentro de doze (12) meses assim que o Cliente tiver recebido o relatório final e uma declaração final de despesas aprovados pelo Cliente, de acordo com a Cláusula 41.2.3 desse Contrato.”]

Apêndice D - Formulário de Garantia Bancária por Adiantamento

[Ver a Cláusula 41.2.1 das CGC e a Cláusula 41.2.1 das CEC]

Garantia Bancária por Adiantamento

[Timbre e código de identificação SWIFT do Banco que emite a garantia]

Emissor da Garantia: _________________________________[Nome do banco e endereço da agência que emite a garantia]

Beneficiário: ______________________[Nome e endereço do Contratante]

Data: _______________________ [indicar a data]

GARANTIA POR ADIANTAMENTO Nº: __________________[indicar o número]

Fomos informados que _________ [nome da Empresa Consultora ou da PCA, conforme consta do contrato assinado] (doravante denominado “Consultor”) celebrou o Contrato Nº ________ [número de referência do contrato] de [indicar a data] com os senhores, para a prestação de [breve descrição dos Serviços] (doravante denominado “Contrato”).

Além disso, de acordo com as condições do Contrato, será efetuado um pagamento adiantado na quantia de [valor em cifras] (valor por extenso) contra uma garantia pelo adiantamento.

A pedido do Consultor, _______________ [nome do Banco] por meio da presente garantia nos comprometemos irrevogavelmente a pagar ao Beneficiário qualquer quantia ou quantias, que não excedam no total o montante de [valor em cifras] (valor por extenso)1  uma vez que recebamos do Beneficiário um requerimento por escrito acompanhado de uma declaração do mesmo na própria solicitação ou em um documento independente assinado que acompanhe e identifique a solicitação,, manifestando que o Consultor está violando suas obrigações nos termos do Contrato uma vez que o Consultor:

(a) Não cumpriu o repagamento do adiantamento de acordo com as condições do contrato, especificando as quantias não cumpridas por parte do Consultor; ou

(b) Utilizou o adiantamemto para fins diferentes ao fornecimento dos Serviços contratados.

Como condição para fazer qualquer requerimento e pagamento nos termos dessa garantia, é uma condição que o referido pagamento mencionado acima tenha sido recebido pelos Consultores em sua conta número _[indicar o número da conta]___________ em [nome e endereço do Banco].

O montante máximo desta garantia será reduzido progressivamente pelo valor do adiantamento pago pelo Consultor conforme indicado nas cópias de pagamentos mensais certificados ou faturas  indicadas como “pagas” pelo Cliente a serem nos  apresentadas.  Esta garantia expirará, o mais tardar, assim que recebermos certificação do pagamento indicando que o Consultor restituiu integralmente o montante do adiantamento, ou [indicar o dia] ___ de _[indicar o mês] __ de [indicar o ano ] 2, a data que ocorrer primeiro. Consequentemente, toda solicitação de pagamento de acordo com essa garantia  deverá ser por nós recebida nessa ou antes dessa data.

Esta garantia está sujeita às Regras Uniformes para Garantias de Demanda da Câmara de Comércio Internacional (CCI) relativas às garantias contra a primeira solicitação (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), Revisão de 2010, Publicação ICC No. 758, com exceção da declaração estabelecida no Artigo 15 (a) dessa publicação, a qual está excluída da presente garantia. *

[assinatura(s)]

Nota: *[Para informação do Organismo Executor: O artigo 15 (a) estabelece: “Condições da solicitação: (a) Uma solicitação de uma garantia deve vir acompanhada daqueles documentos que a garantia especifique, e em qualquer caso de uma declaração do beneficiário indicado em que aspecto o Consultor não cumpriu as suas obrigações com respeito à relação subjacente. Esta declaração pode fazer parte da solicitação ou constituir um documento independente e que acompanhe ou identifique a solicitação.]

Nota: Todo texto em itálico tem somente o propósito de ajudar na preparação deste formulário e deverá ser eliminado do produto final.

PARTE III – FORMULÁRIOS E DOCUMENTOS PADRÃO

Seção 10 – Formulários e Documentos Padrão

[Adaptar o texto a seguir de forma conveniente aos serviços a serem contratados.  Inserir, caso necessário, a relação de outros documentos e dos documentos padrão do Cliente. Tais documentos poderão ser fornecidos aos Consultores por meio de eletrônico.]

A seguir é apresentada a relação e de como obter alguns dos Formulários Padrão do BID relacionados ao Sistema Integrado de Gestão de Projetos (SIGP):

(a) Guia de Desembolso para Projetos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Anexo 6;

(b) Guias de Relatórios Financeiros e Auditoria Externa das Operações Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, dezembro de 2009, versão 1.0 (com Anexo); e

(c) Plano de Aquisições (PA).

A seguir é apresentada a relação e de como obter alguns dos Formulários Padrão do Cliente relacionados ao Sistema Integrado de Gestão de Projetos (SIGP):

[Indicar]

Local e Horário para Consulta

[Indicar o local e horário para consulta por parte das Consultoras, bem como setor, telefone, e.mail e pessoa para contato.]

. [Onde “o Mutuário “e “o Cliente” constituírem numa mesma entidade, o termo “Cliente” pode ser utilizado por toda parte.  Onde forem entidades diferentes o termo apropriado deverá ser utilizado conforme o contexto exigir.]

. No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informações sobre como denunciar supostas Práticas Proibidas, as normas aplicáveis ao processo de investigação e sanção e o acordo que rege o reconhecimento recíproco de sanções entre instituições financeiras internacionais.

. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de serviços designado (utilizam-se diferentes nomes dependendo do documento de licitação) é aquele que cumpre uma das seguintes condições: (i) foi incluído pelo concorrente na sua proposta ou solicitação de pré-qualificação devido ao mesmo possuir experiência e conhecimentos específicos e essenciais que permitam no cumprir com os requisitos de qualificação da referida licitação; ou (ii) foi designado pelo Mutuário.

. Sugestão seguir o Anexo – Guia para Teste de Desempenho.

. No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informações sobre como denunciar supostas Práticas Proibidas, as normas aplicáveis ao processo de investigação e sanção e o acordo que rege o reconhecimento recíproco de sanções entre instituições financeiras internacionais.

. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de serviços designado (utilizam-se diferentes nomes dependendo do documento de licitação) é aquele que cumpre uma das seguintes condições: (i) foi incluído pelo concorrente na sua proposta ou solicitação de pré-qualificação devido ao mesmo possuir experiência e conhecimentos específicos e essenciais que permitam no cumprir com os requisitos de qualificação da referida licitação; ou (ii) foi designado pelo Mutuário.

1 O Fiador deverá inserir uma quantia que represente o adiantamento e expressa na(s) moeda(s) do adiantamento, conforme estipulado no Contrato, ou em uma moeda livremente conversível aceitável ao Contratante.

2 Inserir a data de expiração prevista. Se houve uma prorrogação do prazo para o término do Contrato, o Contratante terá que solicitar ao Fiador uma prorrogação desta garantia. Essa solicitação deverá ser por escrito e anterior à data de expiração estabelecida na garantia. Ao preparar esta garantia, o Contratante pode agregar o seguinte texto ao formulário no final do penúltimo parágrafo: “O Fiador concorda com uma só prorrogação desta garantia por um prazo não superior a [seis meses] [ um ano], em resposta a uma solicitação por escrito do Contratante por essa prorrogação, que será apresentada ao Fiador antes que expire a garantia.”